Atliktų statybos darbų

perdavimo statytojui (užsakovui)

komisijos darbo reglamento

1 priedas

S-1219 2020-09-10, VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR.5111 VILKAVIŠKIS- ALKSNĖNAI RUOŽO NUO 4,680 IKI 7,846 KM KAPITALINIS REMONTAS

………………………………………………………………………………………………………

*(rangos darbų sutarties Nr., data ir pavadinimas, objekto pavadinimas, objekto vieta)*

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: **Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius**

Objektas finansuojamas ...............................................................................................................

*(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis arba bendrai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Europos Sąjungos fondų lėšų)*

***ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS***

2022 m. sausio 25 d.

*(Akto pasirašymo data)*

20…. m. ………….…. d. Nr. ......

*(Registravimo DVS data ir Nr.)*

1. Komisija, sudaryta Kelių direkcijos 2022 m. sausio 18 d. raštu Nr. 2-803:

**Komisijos pirmininkas** Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių inžinierius Algirdas Gustaitis

*(v., pavardė, institucija, pareigos)*

**Komisijos nariai**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| *(v., pavardė)* |  | *(institucija, pareigos)* |
| *(v., pavardė)* |  | *(institucija, pareigos)* |
| *(v., pavardė)* |  | *(institucija, pareigos)* |
| *(v., pavardė)* |  | *(institucija, pareigos)* |

1. **Komisijos darbo pradžia** 2022 m. sausio 25 d.

*(data)*

**Komisijos darbo pabaiga** m. d.

*(data)*

1. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja kiti statybos proceso dalyvių atstovai:
   1. **statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)**

UAB „Parama“ statinio statybos vadovas Kastytis Nauckūnas, Nr.20966

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)*

* 1. **statinio statybos techninis prižiūrėtojas** **(ar jo įgaliotas atstovas)**

AB „Viamatika“ techninės priežiūros vadovas Dainius Armonas Nr.37103

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)*

* 1. **projekto vykdymo priežiūros vadovas** **(ar jo įgaliotas atstovas)** ................................

UAB „SRP projektas“ projekto vykdymo priežiūros vadovė Dovilė Gribulienė,

Nr. 31368

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. ir data)*

1. Projekto duomenys:

|  |  |
| --- | --- |
| Projekto pavadinimas | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas |
| Projekto parengimo data | 2019 |
| Projekto rengėjas | UAB ,,SRP projektas"  *(įmonės pavadinimas)* |
| Projekto vadovė | Dovilė Gribulienė, Nr. 31368  *(v. pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)* |
| Projekto ekspertizę atliko | *UAB „DARBASTA“Nr.20/099/ BG 20-236, 2020-06-10*  *(įmonės pavadinimas, ekspertizės akto Nr. ir data)* |
| Projektą patvirtinantis dokumentas | ....................................................................................................................  (*dokumento Nr. ir data*) |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | *....................................................................................................................*  *....................................................................................................................*  *(įmonės ar organizacijos pavadinimas, dokumento Nr. ir data)* |

1. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
| Kelio kategorija | - | - | V |
| Kelio ilgis | km | 3,166 |  |
| Kelio juostos plotis | m | 18,0 |  |
| Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |  |
| Eismo juostos plotis | m | 3,0 |  |

Statinio fiziniai rodikliai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
| Žvyrkelio asfaltavimas | km | 3,166 | 3,152 | -0,014 | Pagal nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylą neįskaičiuota geležinkelio pervažos ilgis |

Statinio koordinatės:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xy ruožo pradžia | | xy ruožo pabaiga | | xy taškinės koordinatės  *(pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)* | |
| 6062345,35 | 440166,95 | 6064087,82 | 442701,66 |  |  |

1. Atliktų statybos darbų vertės:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Suma, Eur (su PVM)** |
| Atliktų statybos darbų vertė | 1567558,60 |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) | - |
| Piniginės išskaitos\* | 2985,99 |
| Kitos kompensacinės priemonės |  |
| **BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ\*** | **1564572,61** |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

Darbus atliko:

rangovas UAB „Parama“, kv. at. Nr. 192

*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*

partneris (-ai)..........................................................................................………………………..…..…

*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*

subrangovas (-ai): UAB „Metrum“; UAB „Mevilsta“; UAB „Biseris“

*(įmonės (-ių) pavadinimas (-ai), kvalifikacijos atestato (-ų) Nr.)*

1. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Dainius Armonas

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip 2985,99 Eur

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne ir sumą Eur su PVM****)*

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas: UAB „VIAMATIKA“ techninės priežiūros vadovas Dainius Armonas

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą –Ne

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne*** ***ir sumą Eur su PVM****)*

1. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2021 m. gruodžio 7 d., akto / rašto Nr. -

Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas,

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)*

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka esminius statinių, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, projekto sprendinius, pirkimo sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas darbai  *(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas

*(sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Objekto pirkimo sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytas darbų atlikimo terminas yra 2021 m. rugsėjo 25 d.

Faktinis darbų atlikimo terminas, nurodytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo galutinės objekto apžiūros rašte (akte) Nr. 1, yra 2021 m. rugsėjo 20 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m. *(pagal pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)* nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (11 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (12 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Papildoma informacija ...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Komisijos pirmininkas ………………………….. ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

Komisijos nariai ………………………….. ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

………………………….. ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

………………………….. ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

………………………….. ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

Statinio statybos vadovas

(ar jo įgaliotas atstovas) …………………………… ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

Statinio statybos techninis

prižiūrėtojas (ar jo įgaliotas

atstovas) ………………………….… ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

Projekto vykdymo priežiūros

vadovas (ar jo įgaliotas

atstovas) …………………………… ………………………...

*(parašas)* *(v., pavardė)*

1. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos 2022 m. sausio 25 d.

Kelių direkcijos atstovas .................................. ...................... ............................ *(statytojas)*  *(pareigos) (parašas) (v., pavardė)*

UAB „Parama“ atstovas ………………… ……………… ………………

*(darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas) (pareigos) (parašas) (v., pavardė)*

**11. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas**

**(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2022 m. sausio 25 d.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Kelio Nr.** | **Ruožas** | **Dokumentacijos pavadinimas** | **Metai** | **Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius** | **Dokumentų spausdintine forma lapų skaičius** | **Bylų (failų) dokumentai elektronine forma skaičius** | **Dėžės Nr.** |
| 1 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Techninė išpildomoji dokumentacija | 2021 | 1 | 30 | 1 | 1 |
| 2 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Ašies nužymėjimo schema | 2021 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | P19-029.7-TDP-IT | 2019 | 1 | 81 | 1 | 1 |
| 4 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | P19-029.7-TDP-BD | 2019 | 1 | 167 | 2 | 1 |
| 5 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | P19-029.7-TDP-S | 2019 | 1 | 110 | 2 | 1 |
| 6 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | P19.029.7-TDP-SO | 2019 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 7 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Eksploatacinių savybių deklaracijos | 2021 | 1 | 48 | 1 | 1 |
| 8 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Savikontrolės bandymų rezultatai | 2021 | 1 | 221 | 1 | 1 |
| 9 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Kelio dangų planas | 2021 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Kontrolinės topografinės nuotraukos ir projekto brėžinio sudengimo planas | 2021 | 1 | 17 | 1 | 1 |
| 11 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | ND kadastrinių matavimų byla 44/2101373 4400-4445-7618 | 2021 | 1 | 89 | 14 | 1 |
| 12 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Statybos darbų technologinis projektas | 2021 | 1 | 23 | 1 | 1 |
| 13 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Darbų pakeitimo aktas Nr.1 | 2021 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 14 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Statybos darbų žurnalas Nr. SDŽ-47 | 2021 | 1 | 107 | 1 | 1 |
| 15 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Statybos darbų žurnalas Nr. SŽ-192 | 2021 | 1 | 131 | 1 | 1 |
| 16 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Kontrolinių matavimų žiniaraščiai | 2021 | 1 | 113 | 1 | 1 |
| 17 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Kontrolinių laboratorinių bandymų rezultatai | 2021 | 1 |  | - | 1 |
| 18 | 5111 | 4,680 iki 7,846 km | Skaitmeninė laikmena | 2021 | 1 | 1 | 36 | 1 |

Perdavė:

UAB „Parama“ atstovas Gamybos direktorius ...................... Kastytis Nauckūnas

*(darbus vykdžiusios įmonės*  *(pareigos)* *(parašas)* *(v., pavardė)*

*pavadinimas)*

Patikrino:

........................................ atstovas .................................. ...................... ............................

*(statybų techninę priežiūrą vykdžiusios*  *(pareigos)* *(parašas)* *(v., pavardė)*

*įmonės pavadinimas)*

Priėmė:

Kelių direkcijos atstovas .................................. ...................... ............................

*(statytojas)* *(pareigos)* *(parašas)* *(v., pavardė)*

**12. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.5111 Vilkaviškis-Alksnėnai ruožo nuo 4,680 iki 7,846 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2022 m. sausio 25 d.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Darbų pavadinimas ir vieta (km ir PK) | Mato  vnt. | Darbų apimtis | Įvykdymo terminas |
| 1. | Nugenėti šakas, kurios užstoja kelio ženklą. | vnt. | 1 | 2022-04-29 |
| 2. | Sutvarkyti asfalto dangos kontaktines siūles ruožuose kur perklota danga ir nuovažose. | vnt. | 6 | 2022-04-29 |
| 3. | Sutvarkyti atsiradusias išplovas ir atsėti nesudygusią žolę. | obj. | 1 | 2022-04-29 |
| 4. | Atstatyti mechaniškai pažeistų kelkraščių geometrinius parametrus. | obj. | 1 | 2022-04-29 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelių direkcijos atstovas .................................. ...................... ............................ *(statytojas)* *(pareigos)* *(parašas)* *(v., pavardė)*

UAB „Parama“ atstovas .................................... .................. ........................

*(darbus vykdžiusios įmonės*  *(pareigos)* *(parašas)* *(v., pavardė)*

*pavadinimas)*