2025 m.  vasario 17 d. Miškininkystės                                                                               paslaugų sutartis Nr. 73-VP-1634-2025

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025 m. vasario  mėn. 17   d.

Trakai

## Daliaus Jatkausko, veikiančios pagal  individualios veiklos pažymą Nr...............,  Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Trakų  regioniniam padaliniui grafikas:

## P.o.d. 18 Palomenės girininkijoje

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus ir žolinę augmeniją | ha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 40 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - |
|  | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
|  | Pakelių priežiūra | km | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Paslaugų teikėjas Dalius Jatkauskas |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Trakų regioninio padalinio kontaktinis adresas | Indv. veiklos pažymos Nr. |

Vadovas Vaidotas Pauželis                                       Dalius Jatkauskas

_____________________	                         _______________________

(parašas)			                (parašas)

A.V.

Data: 2025-02-		                        Data: 2025-02

2025 m. vasario 17 d. Miškininkystės  paslaugų sutartis Nr.  73-VP-1634-2025

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2025 m. vasario 17 d.

Trakai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos  Trakų regioninio padalinio vadovo Vaidoto Pauželio, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis  Paslaugų teikėjui  Daliui Jatkauskui, veikiančiai pagal  individualios veiklos pažymą Nr..

## P.o.d 18

| Eil. Nr. | Girininkija/teritorija, kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis/ apimtis | Paslaugų atlikimo terminas | Kita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Palomenės girininkija | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus ir žolinę augmeniją | ha | liepos – rugsėjo mėn. |  |
| 2. |  | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | birželio – rugsėjo mėn. |  |
| 3. |  | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | vasario – lapkričio mėn. |  |
| 4. |  | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | spalio – lapkričio mėn. |  |
| 5. |  | Pakelių priežiūra | km | kovo – gruodžio mėn. |  |
| 6. |  | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | balandžio – lapkričio mėn. |  |

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Paslaugų teikėjas Dalius Jatkauskas |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Trakų regioninio padalinio kontaktinis adresas | ## Indv. veiklos pažymos Nr. |

Vadovas Vaidotas Pauželis                                       Dalius Jatkauskas

_____________________	                         _______________________

(parašas)			                (parašas)

A.V.

Data: 2025-02-		                        Data: 2025-02-

2025 m. vasario 17 d. Miškininkystės  paslaugų sutartis Nr.  73-VP-1634-2025

5 priedas

PASLAUGŲ BAZINIAI ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos | Mato vnt. | Paslaugų bazinis įkainis už mato vnt., be PVM | Paslaugų bazinis įkainis už mato vnt., su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją. | Eur/ha | 270 | 326,70 |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją. | Eur/ha | 255 | 308,55 |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | Eur/ha | 280 | 338,80 |
| 4. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | Eur/ha | 280 | 338,80 |
| 5. | Pakelių priežiūra | Eur/km | 51 | 61,71 |
| 6. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | Eur/km | 120 | 145,20 |
| 7. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui cheminiu būdu pašalinant nepageidaujamą augmeniją | Eur/ha | - | - |
| 8. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medelių ir krūmų sodinimas) | Eur/tūkst.vnt. | - | - |
| 9. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | Eur/tūkst.vnt. | - | - |
| 10. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | Eur/tūkst.vnt. | - | - |
| 11. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos, tveriant vielos tinklo tvorą | Eur/m | - | - |
| 12. | Sodmenų transportavimo iš kitų medelynų paslaugos | Eur/km | - | - |