Priedas Nr. 1

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis“

MEDICINOS VIENKALBIŲ IR LYGIAGREČIOJO  TEKSTYNŲ SUKŪRIMO  PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

1. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra (toliau – VSSA, Užsakovas arba Perkančioji organizacija) pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ 2 veiklą „Kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams plėtra”, įgyvendina projektą „Medicinos vienkalbiai ir lygiagretieji tekstynai“ (toliau – Projektas). Priemonė kalbinių išteklių dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams kurti ir plėtoti įgyvendinama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. RRF) lėšomis.

2. Projekto tikslas – sukurti medicinos srities vienkalbius ir lygiagretųjį tekstynus, skirtus mašininio vertimo sprendimų vystymui ir dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikių tenkinimui. Detalizuota techninės specifikacijos skyriuje „Techniniai reikalavimai tekstynams“.

3. Didėjant informacijos kiekiams įvairiomis kalbomis, didėja poreikis tą informaciją suprasti ir patogiai išsiversti. Norint pateikti vartotojams informaciją kitomis kalbomis, reikalingos mašininio vertimo sistemos, gebančios kokybiškai tą informaciją versti (tekstą ir dokumentus) ir turinčios integravimo į institucijų portalus (svetainių vertimas) galimybes. Lokalizavimo įmonės, profesionalūs vertėjai ar valstybinių įstaigų darbuotojai taip pat tobulėja ir savo kasdienėje veikloje vis daugiau naudoja mašininio vertimo įrankius, padedančius versti gerokai greičiau ir patogiau. Šiuo metu institucijos, verslas ir vertimo profesionalai turi ribotas galimybes naudotis nemokamais mašininio vertimo įrankiais. Norint sukurti mašininio vertimo sprendimus naujoms kalboms, reikia rinkti mokymo duomenis, vienakalbius, lygiagrečius tekstynus, terminų duomenų bazes. Numatoma sukurti kalbinius išteklius skirtus dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams, daugiausia dėmesio skiriant naujiems resursams, kurie būtų skirti kurti naujų kalbų mašininio vertimo sprendimus.  Projekto metu bus nustatyti lygiagrečių tekstų šaltiniai, identifikuoti, surinkti duomenys, jie konvertuojami ir paruošiami tinkamu formatu panaudojimui mašininio vertimo sprendimų kūrimui. Taip pat labai svarbu sukurti įvairioms sritims pritaikytas mašininio vertimo sistemas, todėl tiek duomenų rinkimo, tiek filtrų kūrimo veikla bus sutelkta į skirtingų sričių mašininio vertimo duomenų rinkinių kūrimą.

4. Projekte kuriami vienkalbiai ir lygiagretusis tekstynai yra unikalūs ištekliai, kurių analogų lietuvių kalba šiuo metu nėra. Visi sukurti tekstynai bus viešai prieinami ir galės būti panaudojami kurti naujas mašininio vertimo sistemas ar kitas mašininiu vertimu ir dirbtinio intelekto technologijomis paremtas paslaugas. Tekstynai gali būti panaudojami siekiant praplėsti jau egzistuojančių kalbų porų mašininio vertimo ir lokalizavimo paslaugų informacinės sistemos (MAVILIS) (https://registrai.lt/management/objects/view/10292) (vertimas.vu.lt) mašininio vertimo sprendimų ir paslaugų kiekį, suteikti galimybę valstybinėms institucijoms ir verslui nemokamai naudotis mašininio vertimu, integruoti svetainių ar dokumentų automatiniam vertimui. Visi sukurti tekstynai bus viešai prieinami ir galės būti panaudojami kurti naujas mašininio vertimo sistemas ar kitas mašininiu vertimu ir dirbtinio intelekto technologijomis paremtas paslaugas. Tekstynai gali būti naudojami mokslininkų ir vertimo studijų studentų bei profesionalių vertėjų kaip vertimo duomenų bazė ir kaip vertimo atmintis CAT (angl. Computer- assisted translation) priemonėse.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

5. Pirkimo objektas – medicinos srities vienkalbių ir lygiagrečiojo tekstynų, skirtų mašininio vertimo sprendimų vystymui ir dirbtinio intelekto technologijų sprendimų poreikiams tenkinti, sukūrimo  paslaugos.

- TECHNINIAI APRAŠYMAI IR KELIAMI REIKALAVIMAI

6. Techniniai reikalavimai tekstynams:

  - Medicinos srities vienkalbiai ir lygiagretusis tekstynai: kiekvienas tematiškai turi apimti ne mažiau kaip šias tematines medicinos sritis:

    - Bazinės medicinos paslaugos – įstaigų paslaugų aprašymai, pavadinimai ir kt.;

    - Farmakologija/farmacija – vaistų kūrimas, naudojimas, poveikis, vartojimas, saugumas, šalutiniai poveikiai ir kt.;

    - Klinikinė medicina – gydymo praktikos, metodai, ligų valdymas ir kt.;

    - Psichiatrija/psichologija – šiuolaikiniai metodai, gydymo būdai, pasaulinės praktikos ir kt.;

    - Visuomenės sveikata, epidemiologija, ligų prevencija, sveikatinimas, sveikas gyvenimo būdas.

  - Kiekvienai iš punkte 6.1 pateiktų temų turi būti skirta ne mažiau kaip 10 proc.  kiekvieno tekstyno apimties. Kitos medicinos srities temos turi būti suderintos su Užsakovu, bet ne daugiau kaip 5 papildomos medicinos srities temos.

  - Vienkalbiams tekstynams ir lygiagrečiajam tekstynui keliami šie kalbų ir apimčių reikalavimai:

    - Vienkalbis anglų kalbos tekstynas –  ne mažesnis nei 10 mln. žodžių;

    - Vienkalbis lietuvių kalbos tekstynas – ne mažesnis nei 10 mln. žodžių;

    - Lygiagretusis anglų-lietuvių kalbų tekstynas – ne mažiau nei 100 tūkst. lygiagrečių sakinių.

  - Tekstynuose gali būti ne didesnis nei 0,5 proc. rašybos klaidų lygis kiekvienam tekstynui.

  - Lygiagrečiajame tekstyne gali būti ne didesnis nei 2 proc. lygiavimo klaidų kiekis.

  - Kadangi vienkalbiai tekstynai turi būti maksimaliai nesusieti su lygiagrečiuoju tekstynu, nes tik tokiu būdu mašininio vertimo sistemai suteikia papildomas žinias apie specialiosios srities kalbą, leksiką, semantiką ir pan., lygiagrečiajam tekstynui kurti gali būti panaudota ne daugiau nei 3 proc. vienkalbių tekstynų apimties. Tekstynuose turi atsispindėti kuo platesnė medicinos ir sveikatos apsaugos sričių specializuota terminija, kuri turi apimti ne mažiau kaip techninės specifikacijos punkte 6.1 pateiktas tematines sritis.

  - Turi būti naudojami UTF-8 kodavimo standartiniai TMX (angl. Translation Memory eXchange) ir XLIFF (XML Localisation Interchange File Format) duomenų standartų formatai duomenų formatai arba lygiaverčiai formatai lygiagrečiam tekstynui ir UTF-8 kodavimo TXT (angl. Text Document File) arba lygiavertis formatas vienkalbiams tekstynams. Formatų lygiavertiškumą turi įrodyti Teikėjas.

7. Reikalavimai dokumentams:

7.1. Kiekvienam tekstynui turi būti parengta dokumentacija, kurioje detaliai apibūdinti bei aprašyti tekstynai, jų struktūra, tekstynų naudojimo instrukcijos, taikymo rekomendacijos, rekomendacijos tolesniam tekstynui pildymui ir plėtrai.

7.2. Kiekvienam sukurtam tekstynui turi būti parengta dokumentacija, identifikuojanti šaltinius, iš kurių rinkta medžiaga tekstyno formavimui. Dokumentavimas ir informacija apie tekstas-šaltinis indeksavimą turi leisti Užsakovui patikrinti šaltinio teksto atitiktį tekstyne panaudotam variantui.

7.3. Papunktyje 6.2 nustatytas reikalavimas (kitas medicinos temas suderinti su Užsakovu) turi būti išpildytas per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.7.4. Turi būti pateikta detali tekstynų statistika įvairiais pjūviais. Pjūvių sąrašas turi būti suderintas su Užsakovu. Pjūviais laikoma, pvz. tekstyno struktūra išreikšta procentais pagal temas, tekstyno struktūra išreikšta žodžių skaičiumi pagal temas, tekstyno struktūra išreikšta sakinių skaičiumi pagal temas, šaltinių statistinė analizė ir pan.

7.5. Paslaugų rezultatai turi būti aprašyti metaduomenimis, kurių formatą ir standartą nustato Lietuvos teisės aktai, reguliuojantys valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą. Paslaugų rezultatų aprašymo metaduomenimis detalizavimas turi būti suderintas su Užsakovu ir įtrauktas į Paslaugų rezultatų kūrimo pažangos stebėsenos reglamentą (toliau – Reglamentas).

7.6. Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. Visi Paslaugos Teikėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu). Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis.

8. Teisiniai reikalavimai:

8.1. Kuriant  tekstynus privalu laikytis:

8.1.1. autorių ir gretutines teises reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

8.1.2. duomenų apsaugą reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

8.1.3. dirbtinio intelekto sistemoms rengiamų mokymo duomenų kokybę reguliuojančių Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų;

8.1.4. Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reguliuojančių atvirų duomenų formavimo ir skelbimo principus, nuostatų (Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo, kurio nuostatos perkelia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo; Duomenų atvėrimo tvarkos aprašo nuostatų; Lietuvos atvirų duomenų portalo nuostatų; Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2023/138, kuriuo sudaromas konkrečių didelės vertės duomenų rinkinių sąrašas ir nustatoma jų skelbimo bei pakartotinio naudojimo tvarka, nuostatų).

8.2. Turi būti laikomasi Europos Sąjungos dirbtinio intelekto akto ir Europos Sąjungos Duomenų akto nuostatų.

8.3. Turi būti parengta/parinkta kuriamų informacinių išteklių naudojimo licencija, kuri užtikrina atvirą ir nemokamą prieigą prie sukurtų tekstynų ir suteikia teisę atviram (be ribojimų) bei nemokamam jų naudojimui, perpanaudojimui ir tolesniam vystymui. Visi sukurtų tekstynų formavimui panaudoti tekstai turi turėti atitinkamas licencijas (esant poreikiui). Licencijų klausimai turi būti suderinti su Užsakovu.

8.4. Visos turtinės teisės į paslaugų rezultatus perleidžiamos Užsakovui.

IV. REIKALAVIMAI PAŽANGOS STEBĖSENAI IR PASLAUGŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ETAPAMS

9. Pasirašius Sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų turės parengti ir derinimui su Užsakovu pateikti:

9.1. Reglamentą, kuriame turi būti nustatyta paslaugų teikimo progreso rezultatų pateikimo, Užsakovo informavimo apie paslaugų teikimo progresą tvarka, grafikas, komunikavimo tvarka;

9.2. Tekstynų kūrimo metodinę dokumentaciją, kurioje būtų pateiktos su tekstynų kūrimu susijusios metodikos ir strategija. Viena iš privalomų sąlygų - ne vėliau kaip per 5 (penkias) pirmąsias einamojo mėnesio darbo dienas Teikėjas Užsakovui pateikia informaciją apie praėjusį kalendorinį mėnesį pasiektą paslaugų teikimo progresą.

9.3. Dokumentą dėl kuriamų tekstynų tematikų aprėpties ir apimties, detalizuotą techninės specifikacijos 6.2 papunktyje.

10. Techninės specifikacijos 9.1, 9.2 ir  9.3 papunkčiuose  nustatyti dokumentai su Užsakovu turi būti suderinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

11. Užsakovas pastabas derinimui pateiktiems dokumentams turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos. Teikėjas pagal Užsakovo pateiktas pastabas dokumentus turi ištaisyti per 5 (penkias) darbo dienas. Techninės specifikacijos 9.1 ir 9.2 punktuose  nustatyti dokumentai su Užsakovu turi būti suderinti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos.

12. Tekstynų kūrimo rezultatas pateikiamas etapais, susijusiais su apmokėjimu. Kiekvieno etapo pabaigoje turi būti pateiktas rezultatas su prieaugį detalizuojančia bei aiškinančia dokumentacija. Prieaugio pateikimo forma ir pateikimo būdas nustatomas Reglamente.

13. Paslaugų rezultatų metaduomenys turi būti aprašyti pagal Lietuvos teisės aktais nustatytą ir Reglamente su Užsakovu suderintu metaduomenų standartą, taip pat turi būti patalpinti Užsakovo nustatytoje metaduomenų saugykloje. Taip pat Paslaugų rezultatai turi būti Užsakovui pateikti magnetinėje laikmenoje ar kitoje, su Užsakovu suderintoje, laikmenoje ir pasiekiami Lietuvos atvirų duomenų portale (data.gov.lt) bei Užsakovo pasirinktoje atvirųjų duomenų platformoje/saugykloje (pvz., „Hugging Face“, CLARIN ar kt.). Užsakovas atvirųjų duomenų platformą/saugyklą turi pasirinkti ne vėliau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pasirinktoje atvirųjų duomenų platformoje/saugykloje Paslaugų rezultatų talpinimas turi būti nemokamas.

14. Tekstynų kūrimo paslaugos laikomos pilnai suteiktos, kai galutinis paslaugų rezultatas - tekstynai - sukurti pilna apimti, pateikta pilna ir išsami dokumentacija, licencijos, tekstynai aprašyti metaduomenimis, metaduomenys ir tekstynai (įskaitant jų aprašymus ir kt. reikalingą dokumentaciją) pateikti į Užsakovo nurodytas saugyklas/platformas, bei išpildyti visi kiti techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai ir pasirašytas galutinis paslaugų perdavimo-priėmimo aktas.

15. Teikiamos paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.

16. Užsakovas po kiekvieno etapo, nurodyto techninės specifikacijos 1 lentelėje, sumoka Tiekėjui už tinkamai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas šalims pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka pateikus sąskaitą-faktūrą. Paslaugos laikomos tinkamai suteiktos, kai abiejų Sutarties šalių yra pasirašytas Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas, t. y. į Paslaugų suteikimo terminą įeina Paslaugų rezultato derinimas, koregavimas, jeigu reikia, Paslaugų rezultatų priėmimas ir Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas. Vadovaujantis paslaugų sutarties specialiųjų sąlygų 3.5 papunkčiu, Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, pasirašydamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Tiekėjo kreipimosi dienos, arba per šį terminą nurodyti suteiktų Paslaugų trūkumus Tiekėjui.

15. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2026 m. balandžio 2 d.

16. Paskutinis atsiskaitymas atliekamas tik po to, kai Užsakovas pasirašo galutinių paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

1 lentelė

| - Eil. Nr. | - Etapas | - Numatomas vykdymo terminas | - Atsiskaitymų dalys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 etapas | Pateikiama 20 proc. tekstynų bendros apimties | 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 2 etapas | Pateikiama 40 proc. tekstynų bendros apimties | 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 20 (dvidešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 3 etapas | Pateikiama 70 proc. tekstynų bendros apimties | 10 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |
| 4 etapas | Pateikiama 100 proc. tekstynų bendros apimties | 2026 m. balandžio 2 d. | Galutinis atsiskaitymas. 30 (trisdešimt) procentų pradinės Sutarties vertės |

_______________

Skaičiuojama nuo bendros tekstynų apimties sakiniais.