2025-02-  Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025-02-27

Kretinga

## Paslaugų teikėjas  MB Braulis Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Kretingos regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus ir žolinę augmeniją | ha | 5,6 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 30 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 15 |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. | Pakelių priežiūra | km | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 7. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | tūkst. vnt. | 45,5 |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |
| 8. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 66,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| 9. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst. vnt. | 24,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |

UŽSAKOVAS                                                                        PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija Kretingos regioninis padalinys Padalinio vadovas Tomas Zaleckis |  | MB Braulis, Direktorius Bronius Viršilas |
| --- | --- | --- |