SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES CPO278756 Nr. SR-645 PAkeitimo

2025 m. …………………… d.  Nr. …....

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, veikiančios pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A-1467 „Dėl įgaliojimų suteikimo Radetai Savickienei, Jurgai Pakrosnienei ir Kristinai Skėrienei“, ir MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama vadovės Žanetos Gaigalienės, veikiančios pagal mažosios bendrijos įstatus, toliau kartu vadinamos šalimis, o atskirai – šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2023 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutarties CPO278756 Nr. SR-645 (toliau – Sutartis) 1.1.10.2, 8.1.4 ir 8.2 papunkčiais ir atsižvelgdamos į Tiekėjo 2024 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 3 „Dėl Sargėnų parko projekto sprendinių tikslinimo“, sudarė šį susitarimą:

1. Susitarimo dalykas – Sutarties pakeitimas dėl papildomų paslaugų įsigijimo pagal pridedamą Tiekėjo 2024 m. gruodžio 19 d. raštą Nr. 3 „Dėl Sargėnų parko projekto sprendinių tikslinimo“.

2. Papildomų paslaugų vertė – 8 264,46 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt keturi eurai 46 ct) be PVM.

3. Šalys susitaria, kad Tiekėjas papildomas paslaugas suteiks ir jas Užsakovui perduos ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo susitarimo įsigaliojimo dienos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi susitarimo šalys, ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Vykdydamos susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

6. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos susitarimu, lieka galioti nepakitusios.

7. Prie susitarimo pridedama Tiekėjo 2024 m. gruodžio 19 d. rašto Nr. 3 „Dėl Sargėnų parko projekto sprendinių tikslinimo“ kopija, 2 lapai.

| UŽSAKOVAS Kauno miesto savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188764867 Laisvės al. 96, 44251 Kaunas A. s. LT44 4010 0425 0001 0078 Luminor Bank AS Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė | TIEKĖJAS MB „Susisiekimo komunikacijų sprendimai“ Įmonės kodas 304505355 Pagojuko g. 1-2, 02233 Vilnius A. s. LT73 4010 0510 0393 0104 Luminor Bank AS Vadovė Žaneta Gaigalienė |
| --- | --- |