2025 m. kovo 4 d. Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025 m. kovo 4 d.

Radviliškis

## MB „Miško gūsis“  Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Radviliškio regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui iškertant nepageidaujamus medžius, krūmus | ha | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15 | 10 |  |  |  |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 66,9 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 21,9 | 15 |  |
| 4. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |

# ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Paslaugų teikėjas MB „Miško gūsis“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Radviliškio regioninio padalinio kontaktinis adresas Šiaulių g. 31, Radviliškis; | Juridinio asmens kodas 304197046 PVM mokėtojo kodas LT100012930613 Buveinės adresas: Būčio g. 28A, Šilgalių k., Šakių r. |

Regioninio padalinio vadovas                                       Direktorius