2025 m. kovo 4 d. Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025 m. kovo 4 d.

Radviliškis

## Loretos Petkevičienės individuali veikla“  Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Radviliškio regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui iškertant nepageidaujamus medžius, krūmus | ha | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 20 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 26 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 4. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |
| 5. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 17 |  |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 5 |  |  |  |

# ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Paslaugų teikėjas Loretos Petkevičienės individuali veikla |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Radviliškio regioninio padalinio kontaktinis adresas Šiaulių g. 31, Radviliškis; | Juridinio asmens kodas 171386847 PVM mokėtojo kodas LT713868410 Buveinės adresas: Maironio g. 47, Radviliškis |

Regioninio padalinio vadovas                                       Įmonės savininkė