MĖNESINĖ PASLAUGŲ ATASKAITA Nr. \_\_

Už laikotarpį nuo 202\_ m. \_\_\_\_ \_\_ d. iki 202\_ m. \_\_\_ \_\_ d.

|  |  |
| --- | --- |
| **Paslaugų pavadinimas** | 110/10 kV Balbieriškio TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas |
| **Užsakovas** | LITGRID AB |
| **Projektuotojas** |  |
| **Paslaugų Sutarties vertė** | Eur be PVM |
| **Paslaugų Sutarties vertė po indeksacijos (data)\*** | Eur be PVM |

\* Sutarties vertė gali būti indeksuojama vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 5.1.7. punktu pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamus statybos sąnaudų elementų kainų pokyčius (<https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=c86ba39d-14eb-4346-af02-3bb2e3738523#/>)

1. **TERMINAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Įvykdymo terminas pagal sutartį | Planuojamas įvykdymo terminas |
| 1 etapas | Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų (geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas Užsakovui |  |  |
| 2 etapas | Techninio projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui (pilnos apimties) |  |  |
| 3 etapas | Galutinio ekspertizės akto gavimas |  |  |
| 4 etapas | Galutinio Techninio projekto ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui |  |  |

1. **PASLAUGŲ EIGA**

|  |  |
| --- | --- |
| Įvykdytos paslaugos per ataskaitinį laikotarpį | 1. ... 2. ... 3. ... |
| Neįvykdytos paslaugos pagal kalendorinį grafiką per ataskaitinį laikotarpį | 1. ... 2. ... 3. .... |
| Planuojamos įvykdyti paslaugos per ateinantį laikotarpį, įskaitant nuokrypių eliminavimo priemonių aprašymą | 1. ... 2. ... 3. ..... |

PRIDEDAMA:

1. Aktuali paslaugų vykdymo kalendorinio grafiko redakcija \*.mpp formatu;
2. Techninio projekto derinimo eiga.

Rangovo atstovas

Techninio projekto [pavadinimas] derinimo eiga

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Bylos žymuo** | **Bylos laida** | **Bylos pavadinimas** | **Atiduota projekto 1 versija LITGRID AB** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota projekto 2 versija LITGRID AB** | **Gautos iš LITGRID AB pastabos** | **Atiduota projekto 3 versija LITGRID AB** | **LITGRID**  **suderinta** | **Gautos pastabos iš ekspertizės** | **Projekto tikslinimas po ekspertizės gavimo** | **Gauta teigiama ekspertizė išvada** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |