2025-03-  Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025-03-

Kretinga

## Paslaugų teikėjas  Edgaras Lesenavičius  Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Kretingos regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus ir žolinę augmeniją | ha | 8 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 30 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 15 |  |  | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 5. | Pakelių priežiūra | km | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 6. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

UŽSAKOVAS                                                                        PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija Kretingos regioninis padalinys Padalinio vadovas Tomas Zaleckis |  | Edgaras Lesenavičius |
| --- | --- | --- |