TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KONKRETUS PIRKIMAS (PU-13344/25) Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Beragio g., Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Svėdasų mstl., kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, ATLIEKAMAS DINAMINĖS PIRKIMO „(PU-12091/24) SISISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS“ SISTEMOS PAGRINDU

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Paslaugų teikėjas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Beragio g.,
Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Svėdasų mstl., kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas.

    - Paslaugos bus teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

    - Susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas. Paslaugos apima projektinių pasiūlymų, techninių darbo, kapitalinio remonto projekto parengimą, koregavimą, įskaitant visuomenės informavimo procedūras (kai tai numatyta STR). Pateikiama techninė dokumentacija (projektavimo užduotys, techninė specifikacija). Konkurso laimėtojui Užsakovas pateiks suderintą topografiją (.dwg ir .pdf formatais).

    - Projektavimo metu, atsiradus projekto dalių - inžinerinių tinklų, dujotiekio remonto, melioracijos ir pan. projektavimo  poreikiui, šių projekto dalių paslaugų tiekėjui rengti nereikės.

    - Projektavimo paslaugų procese būtina vadovautis:

- LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

- parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais;

- projekto rengimo dokumentais;

- inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis;

- statinio projektavimo technine užduotimi (toliau – „Techninė užduotis“);

- kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

2.1.5. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamų Paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais, tačiau tik informavus ir suderinus su Užsakovu.

2.1.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

- Parengti (kelių, gatvių) projektus vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir suderintus juos  pateikti Užsakovui;

- gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui, gauti privačių žemių savininkų sutikimus (sutartis) laikinam žemės panaudojimui, jei remontuojamo kelio projektinių sprendinių įgyvendinimui (statybos aikštelės įrengimui, apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privačiomis teritorijomis (žemėmis);

- esant poreikiui, gauti Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje;

- savarankiškai apsirūpinti Paslaugoms teikti, reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą Paslaugų kokybę;

- projektavimo eigoje sprendinius kartą per 7 darbo dienas derinti su Užsakovu;

- užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su Paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje;

- likus iki projekto užbaigimo termino ne mažiau 15 d.d įspėti (raštiškai informuoti) Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti statinio projektą;

- tinkamai ir laiku suteikti kokybiškas Paslaugas pagal pateiktą techninę specifikaciją ir Technines užduotis;

- jeigu dėl Paslaugų teikėjo kaltės reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją projekto ekspertizę, pakartotinos ekspertizės išlaidos apmokamos Paslaugų teikėjo  sąskaita; Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ekspertizės pastabas (ir gauti teigiamą ekspertizės išvadą, kai ji privaloma pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų gavimo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Paslaugų atlikimo terminas  – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos su galimybe esant pagrįstai būtinybei pratęsti 1 mėn.

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Paslaugų teikėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta Paslaugas užsakiusio Užsakovo atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba ir Užsakovo suteiktas Sutarties numeris.

  - Užsakovas atsiskaito už kokybiškai suteiktas Paslaugas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumento, pateikto per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“  gavimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos A priedas - Statinio projektavimo užduotis.

  - Techninės specifikacijos B priedas – Katlerių k. Taikos g. planas.

  - Techninės specifikacijos C priedas – Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.