PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5

PRIE 2023 M. GRUODŽIO 21 D. PARTNERYSTĖS SUTARTIES NR. AS-2602

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENVIEČIŲ KELIŲ IR GATVIŲ APŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTROS SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025 m. kovo ..... d. Nr. AS-

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kurios adresas yra Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, juridinio asmens kodas 188773688, atstovaujama Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, atliekančios Administracijos direktoriaus pareigas Rūtos Zubienės, veikiančios pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Valdžios subjektas),

ir

UAB ,,Išmanus gatvių apšvietimas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra Ąžuolyno g. 7-101, LT-07196 Vilnius, juridinio asmens kodas 306633695, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jasiulevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Privatus subjektas),

ir

UAB ,,Baltled“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra Panerių g. 64, LT-03160 Vilnius, juridinio asmens kodas 300113830, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Jasiulevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Investuotojas) bei

toliau Valdžios subjektas, Investuotojas ir Privatus subjektas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

Šiame papildomame susitarime Nr. 4 dėl 2023 m. gruodžio 21 d. Partnerystės sutarties Nr. AS-2602 dėl Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtros sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vartojamos sąvokos atitinka 2023 m. gruodžio 21 d. Partnerystės sutartyje Nr. AS-2602 (toliau – Sutartis) vartojamas sąvokas, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiame Susitarime.

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, JOG:

- Šalys 2023 m. gruodžio 21 d. sudarė partnerystės sutartį Nr. AS-2602 „Dėl projekto „Klaipėdos rajono savivaldybės gyvenviečių kelių ir gatvių apšvietimo sistemos plėtra“ (toliau – Sutartis);

- Sutartyje nenumatyta, jog Paslaugos įrengtoje Apšvietimo sistemos dalyje pradedamos teikti iki Eksploatacijos pradžios;

- Sutarties 22.7 punkte nurodyta, jog Privatus subjektas visas patirtas komunalinių paslaugų mokesčių sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu, iki (bet neįskaitant) Eksploatacijos pradžios datos apmoka savo lėšomis;

- Sutarties 22.8 punkte nurodyta, jog Šalys susitaria, kad Valdžios subjektas Sutarties galiojimo termino metu tiesiogiai atsiskaitys su ESO už Apšvietimo sistemoje sunaudotą elektros energiją pagal ESO jam pateiktas sąskaitas-faktūras;

- Sutarties 36.2.5 punkte yra numatyta, jog neesminiai (techninio pobūdžio) Sutarties pakeitimai gali būti atliekami visais atvejais;

- Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, jog pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, jeigu pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis;

- Šalys siekia užtikrinti gyventojų poreikius atitinkančią kelių ir gatvių apšvietimo paslaugų kokybę ir apimtį ir užtikrinti tinkamą bei savalaikį Sutarties vykdymą.

Šalys sudaro šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo susitaria:

  - Privatus subjektas iki Eksploatacijos pradžios užtikrins Apšvietimo sistemos pajungimą gatvėse ar gatvių  atkarpose tarp sankryžų kuriose jau įrengė Apšvietimo sistemą;

  - Gatvių ar gatvių atkarpų tarp sankryžų, kuriose pajungiama Apšvietimo sistema iki Eksploatacijos pradžios, sąrašas Šalių suderinamas Sutarties 51 p. nustatyta tvarka, Komisijos posėdžių metu;

  - Pakeisti Sutarties 22.7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22.7.	Privatus subjektas visas patirtas komunalinių paslaugų mokesčių sąnaudas, susijusias su Darbų vykdymu, iki (bet neįskaitant) Eksploatacijos pradžios datos apmoka savo lėšomis. Jeigu, Valdžios subjekto prašymu, dalis Apšvietimo sistemos pajungiama iki Eksploatacijos pradžios, už tokią Apšvietimo sistemoje sunaudotą elektros energiją pagal ESO ir/ar kitų elektros tiekėjų pateiktas sąskaitas-faktūras apmoka Valdžios subjektas, tačiau į tokias sąskaitas neįtraukiamos Privataus subjekto patirtos komunalinių paslaugų mokesčių sąnaudos, susijusios su Darbų vykdymu. Nepaisant to, jog Valdžios subjekto prašymu, dalis Apšvietimo sistemos pajungiama iki Eksploatacijos pradžios, tai nereiškia Valdžios subjekto patvirtinimo, jog Darbai atlikti tinkamai ir pradedamas mokėti Metinis atlyginimas. Šalys susitaria Apšvietimo sistemai, pajungtai iki Eksploatacijos pradžios, netaikyti Sutarties 3 priede Atsiskaitymų ir mokėjimų tvarka IX skyriuje nurodytų išskaitų iki kol bus pasirašytas Darbų atlikimo aktas. Sąskaitos-faktūros teikiamos elektroniniu būdu per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS”.“

  - Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Susitarimas sudaro neatskiriamą Sutarties dalį;

  - Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios;

  - Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną;

  - Susitarimas sudarytas jį Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais;

  - Susitarimas sudarytas 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

| Valdžios subjekto vardu pasirašo: Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, atliekanti Administracijos direktoriaus pareigas Rūta Zubienė |  |  | ___________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investuotojo vardu pasirašo: UAB “Baltled” direktorius Mindaugas Jasiulevičius |  |  | __________________________ |  |
| Privataus subjekto vardu pasirašo: UAB “Išmanus gatvių apšvietimas” direktorius Mindaugas Jasiulevičius |  |  | __________________________ |  |