S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL PASLAUGŲ SUTARTIES NR. J4-10-2025 PAKEITIMO

2025 m. kovo    d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Pirkėjas“), kuriai atstovauja, ,

ir

UAB „Provivo LT“ (toliau – „Paslaugos teikėjas“), kuriai atstovauja,

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2025 m. sausio 27 d. sudarytą Paslaugų sutartį Nr. J4-10-2025 (toliau – „Sutartis“), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo atlikti Tvaraus aviacinio kuro krovos į talpyklą T-73-6103 infrastruktūros projektavimo paslaugas (toliau – „Paslaugos“);

(B) 2025-02-25 Paslaugos teikėjo rašte Nr. VI-25-02-25 „Dėl infrastruktūros įrengimo SAF krovai, Burių g. 19, Klaipėdoje, projekto dalinimo į du projektus” nurodytas aplinkybes ir siūlymą Sutarties objektą dalinti į dvi dalis, dėl įgyvendinimo efektyvumo (priedas Nr. 1);

(C) tai, jog tik Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, jog Sutarties objekto dalys visiškai skirtingos, be to vienai iš dalių reikia papildomo derinimo su trečiosiomis šalimis, bei Statybą leidžiančio dokumento. Nepakeitus šio Sutarties objekto Sutarties vykdymas bus žymiai sudėtingesnis. Sutarties terminai ir Sutarties kaina nekeičiama;

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. 3 p. nuostatomis bei siekdamos bendradarbiavimo tikslo ir tinkamo Sutarties įgyvendinimo, atsižvelgiant į Sutarties 13.2 p., Šalys susitarė:

- Sudaryti papildomą susitarimą dėl Sutarties objekto - Projekto dalinimo į dvi dalis:

1) Naftos tinklų statinio pritaikymas tvaraus aviacinio kuro (SAF) krovai, Burių g. 7, Klaipėdoje, paprastojo remonto projektas;

2) Aikštelės Burių g. 7, Klaipėdoje supaprastintas naujos statybos projektas;

- Sutarties kaina ir sutarties įgyvendinimo terminai nekeičiami;

- Bet kokie papildomi kaštai, susidarę dėl šio susitarimo Pirkėjo nebus atlyginami, t.y. Paslaugos teikėjas nereikš reikalavimų, o Pirkėjui nekils pareigų, susijusių su apmokėjimu;

- Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui;

- Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos;

- Šis susitarimas pasirašytas abiejų Šalių kvalifikuotu elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. l – Paslaugos teikėjo raštas Nr. VI-25-02-25.

| PIRKĖJAS AB „KN Energies“ | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Provivo LT“ |
| --- | --- |