2025-04-24    Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. 73-VP-3102-2025

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025-04-24

Trakai

## Paslaugų teikėjas  Arūno Šeško įmonė Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Trakų regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas:

POD 79 Semeliškių girininkija

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | tūkst. vnt. | 80 | - | - | - | 70 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - |
| 3. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst. vnt. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |

UŽSAKOVAS                                                   PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdija Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Trakų regioninio padalinio kontaktinis adresas: Miškininkų g.8, Rubežių k., Trakų r. Padalinio vadovas Vaidotas Pauželis |  | Arūno Šeško įmonė Įmonės kodas 158958026 PVM mokėtojo kodas LT100002117419 Registruotos buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 89, Darsūniškis, Kaišiadorių r. Savininkas Arūnas Šeškas |
| --- | --- | --- |