2025-04-30    Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. 73-VP-3319-2025

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025-04-30

Trakai

## Paslaugų teikėjas  UAB Stebulė  Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Trakų regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas:

POD 80 Vievio girininkija

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | tūkst. vnt. | 120 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 30 | - | - | - |
| 2. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 100 | - | - |
| 3. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst. vnt. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |

UŽSAKOVAS                                                   PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdija Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Trakų regioninio padalinio kontaktinis adresas: Miškininkų g.8, Rubežių k., Trakų r. Padalinio vadovas Vaidotas Pauželis |  | UAB Stebulė Juridinio asmens kodas 122211549 PVM mokėtojo kodas LT222115414 Registruotos buveinės adresas: Metalo g. 11, Vilnius Laikinai einanti direktoriaus pareigas Vilma Kropa |
| --- | --- | --- |