## SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 26 D. PIRKIMO SUTARTIES CPO310294/U-616

PAKEITIMO

2025 m.                            d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) ir UAB ,,Versiculus“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. rugpjūčio 26 d. pirkimo sutarties Nr. CPO310294/U-616 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8., 3.10.3. papunkčiais ir 10.1.4., 10.4. papunkčiais susitarė:

1. Pradėti vykdyti papildomus darbus už 88 834,18 Eur su PVM (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt keturis Eur 18 ct.), kaina be PVM 73 416,68 (septyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai šešiolika Eur 68 ct).

2. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodytą Tiekėjo pasiūlymo kainą ir išdėstyti nauja redakcija:

,,Tiekėjo pasiūlymo kaina – 881 649,68 Eur su PVM (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai keturiasdešimt devyni Eur 68 ct), kaina be PVM – 728 636,11 (septyni šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši  Eur 11 ct), PVM – 153 013,58 (vienas šimtas penkiasdešimt trys tūkstančiai trylika Eur 58 ct).“.

3. Vadovaujantis Sutarties 7.1. papunkčiu, Šalims raštiškai sutarus atlikti papildomus darbus, Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui  Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 7%  nuo papildomų darbų vertės.

4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

7. Papildomi darbai vykdomi pagal šio susitarimo 6 priedą „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

8. Priedai:

8.1. 1 priedas. ,,Papildomų paprastojo remonto darbų aktas“ (2025-04-15 Nr. ST-69), 2 lapai;

8.2. 2 priedas. ,,Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas“, 2 lapai;

8.3. 3 priedas. ,,Planas“, 1 lapas;

8.4. 4 priedas. „Lokalinė sąmata“, 2 lapai;

8.5. 5 priedas. „KMHB Nr. 20 stogo, patalpų vėdinimo, elektros ir šildymo sistemų, fasado, salės, patalpų papildomų paprastojo remonto darbų techninė specifikacija“, 3 lapai;

8.6. 6 priedas. „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

9. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 A/s LT62 40400 63610 001175 Užsakovo vardu Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus A.V. | Rangovas UAB „Versiculus“ Daugėliškio g. 32, Vilnius Kodas 12626267 PVM kodas LT262621610 A. s. LT454010049500270073 AB Luminor DNB Tel.: +370 67634315 El. paštas: info@versiculus.lt Rangovo vardu Direktorius Paulius Gudynas A.V. |
| --- | --- |