NEVYKDOMŲ PAPRASTOJO remonto DARBŲ SĄRAŠAS

2025 m. balandžio  2 d. Nr. 1

Marijampolė

(vietovė)

Objektas.  BPLB Kareivinių 2O3/p Vytauto g. 72, Marijampolėje remonto darbai.

Statybos dalyviai:

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio

sudarymo komisijos pirmininkas

Arvydas Jackūnas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  skyriaus vedėjas.

(vardas, pavardė, pareigos)

Nariai:       Lilija Urbonienė, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk. statinių priežiūros inžinierė,

(vardas, pavardė, pareigos)

Algirdas Bagušinskas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk. statinių priežiūros inž.,

(vardas, pavardė, pareigos)

Ramūnas Urbonas, ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk. sistemų inžinierius

(vardas, pavardė, pareigos)

Prižiūrėtojas                     ĮAT MĮAC Infrastruktūros priežiūros  sk.  statinių priežiūros inžinierė

(vardas, pavardė, pareigos)

Rangovas                       Artūras Civinskas, UAB „Vilkasta“ statybos vadovas.

| Eil. Nr. | Nevykdomų paprastojo remonto darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Nevykdomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įvairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 1-7 |  |  |  |
| 1 | Medinių porankių įrengimas | m | 41,00 | Priimtas sprendimas numatytus medinius laiptų porankius keisti nerūdijančio plieno porankiais. |
|  | Įvairūs darbi. Kareivinių pastate tarp ašių 7-14 |  |  |  |
| 2 | Medinių porankių įrengimas | m | 82,00 |  |
| 3 | Metalinių turėklų perdažymas | m2 | 6,75 |  |
|  | Šildymas |  |  |  |
| 1 | Oro užuolaidų iki 25 kg masės montavimas, kai durų aukštis iki 3 m | vnt | 4 | Projekte numatytos oro užuolaidos netelpa montuoti virš numatytų durų, todėl keičiamos į kitų išmatavimų. |
| 2 | Oro užuolaidos elektrinės | vnt | 4 |  |
|  | Vėdinimas |  |  |  |
| 1 | Stoginio iki 1000 m3/ val. našumo ventiliatoriaus montavimas ant paruošto pagrindo, kai stogas šlaitinis | vnt | 2 | Du stoginiai ventiliatoriai nemontuojami, kadangi virš stogo yra mažesnis kiekis esamų oro šalinimo kanalų. |
| 2 | Ventiliatoriai stoginiai su el. varikliu | vnt | 2 |  |

Dėl  paprastojo remonto darbų pokyčio sprendinių aprašo ekspertizės atlikti nereikia.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo

komisijos pirmininkas	                                  ................................		Arvydas Jackūnas

(parašas)			    (vardas, pavardė)

Nariai					         ................................		Lilija Urbonienė

(parašas)			     (vardas, pavardė)

................................	            Algirdas Bagušinskas

(parašas)			      (vardas, pavardė)

................................	            Ramūnas Urbonas

(parašas)			     (vardas, pavardė)

Prižiūrėtojas			                    ................................	            Lilija Urbonienė                                                                       		                                                                              (parašas)	                                  (vardas, pavardė)