Prie 2022-12-05 statybos rangos sutarties Nr. RN22-06

Priedas Nr. 14

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025-03- | Susitarimo Nr. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėda, rekonstravimo darbai |  |  |
| Sutarties data | 2022-12-05 | Sutarties Nr. | RN22-06 |
| Užsakovas | Lietuvos jūrų muziejus |  |  |
| Rangovas | UAB „TAKSKA“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Vadovaujantis Statybos rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 25.1 p., 25.4. p., 25.4.4. p, 11.2.1. p., 11.2.1.4. p. bei Susitarimo priedais |  |  |
| Susitarimo turinys: | - Remiantis pagrįstu Rangovo prašymu ir atsižvelgiant į darbų, kuriems reikalingas internetinis ryšis atlikimui būtiną realų laiką, Šalys susitaria pratęsti Sutarties terminą 30 dienų. - Šiuo susitarimu tikslinami Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2.9., 2.3.4., 2.3.5., 10.1. punktai, nauja Specialiųjų sąlygų versija Nr. 4 pridedama. - Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 1 389 372,41 Eur su PVM (Vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai 41 ct), 1 148 241,66 Eur be PVM (Vienas milijonas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 66 ct). |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Visų darbų galutinis terminas 24 mėn. 132 dienos |  |  |
| Susitarimo priedai: | - 2025 kovo 20 d. UAB „Takska“ pranešimas dėl termino pratęsimo; - 2025 kovo 24 d. UAB „Takska“ pranešimas dėl vadovo pakeitimo; - Sutarties Specialiųjų sąlygų 4 versija. |  |  |

Šalių atstovų parašai

| Užsakovas: Lietuvos jūrų muziejus Reg. kod. 190464695 Adr. Smiltynės g. 3, Klaipėda Tel. +37046490740 El. p. ljm@muziejus.lt Direktorė Olga Žalienė | Rangovas: UAB „Takska“ Reg. kod. 154313569 Adr. Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda Tel. +370 64528428 El. p. nanska@nanska.se Direktorius Martynas Pladas |
| --- | --- |