**Informacija apie paslaugų teikėją**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacija apie įmonę** | |
| Įmonės rekvizitai | UAB „Asseco Lietuva“  V. Gerulaičio g. 10  08200 Vilnius  Tel.: +370 5 210 2400  El. paštas info@asseco.lt |
| **Asmens, pateikusio atsakymą į informacijos paklausimą, duomenys** | |
| Atsakymą į informacijos užklausimą pateikusio asmens pareigos, vardas ir pavardė | Sistemų integravimo sprendimų departamento vadovas |

**Preliminarūs įkainiai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Reikalavimas\* | Aprašymas | Siūlomos paslaugos valandų skaičius | Siūlomos paslaugos įkainis, Eur be PVM | Siūlomos paslaugos įkainis, Eur su PVM |
|  | **Mokomosios aplinkos komponentų sukūrimas** | Testinės aplinkos pagrindu turi būti sukurta nauja IBPS mokomoji aplinka su šiais komponentais (DUVP, SOLR, IBPS konfigūracijos). | 60 | 4 200,00 | 5 082,00 |
|  | **Naujų rolių sukūrimas** | Turi būti sukurtos IBPS mokomosios aplinkos naujos rolės IBPS\_MOKINYS ir IBPS\_MOKINYS\_VADOVAS | 20 | 1 400,00 | 1 694,00 |
|  | **Naudotojų prisijungimas** | Turi būti sukurtas funkcionalumas, sudarantis galimybę prie IBPS mokomosios aplinkos prisijungti tik naudotojams, kurie turi vieną iš rolių IBPS\_MOKINYS ar IBPS\_MOKINYS\_VADOVAS. | 20 | 1 400,00 | 1 694,00 |
|  | **Pradinių duomenų užkrovimas** | Mokomojoje aplinkoje turi būti sudėta pradinė informacija (sukurti VTAT darbuotojų sąrašai, psichologų sąrašai, IBPS naudojami klasifikatoriai, įstaigos, kiti reikalingi duomenys, reikalingi korektiškam IBPS veikimui). | 20 | 1 400,00 | 1 694,00 |
|  | **Komponentų pakeitimas** | Suderintuose scenarijuose naudojamuose veiksmuose turi būti modifikuoti IBPS naudotojų pasirinkimo komponentai, juose atfiltruojant tik tuos naudotojus, kurie turi vieną iš IBPS\_MOKINYS/ IBPS\_MOKINYS\_VADOVAS rolių. | 60 | 4 200,00 | 5 082,00 |
|  | **Mygtukų, atitinkamų IBPS veikiančių patikrinimų išjungimas** | Suderintuose scenarijuose naudojamuose veiksmuose, turi būti išjungti (angl. „disable“) suderinti patikrinimai, mygtukai ar veiksmai (pvz., MMR tikrinimas, NTR tikrinimas, asmens patikra įvairiuose registruose ir pan.) | 60 | 4 200,00 | 5 082,00 |
|  | **GR serviso modifikavimas** | Kai dalyvių paiešką GR atlieka vieną iš rolių „IBPS\_MOKINYS“ ar „IBPS\_MOKINYS\_VADOVAS“, IBPS turi grąžinti suderintą fiksuotą asmenų iš GR sąrašą.  Pačius GR asmenis sukurs Perkančioji organizacija. | 80 | 5 600,00 | 6 776,00 |
|  | **Konfigūravimo ir bandymo darbai** | Turi būti atlikti IBPS mokomosios aplinkos konfigūravimo (OIM konfigūravimo darbai, EPP atjungimas ir kt.) ir bandymo darbai. Turi būti išbandyti su Perkančiąja organizacija suderinti scenarijai, siekiant įsitikinti, kad juos vykdant, IBPS naudotojai nepamatys nesuderintų duomenų iš kitų registrų ar sistemų. | 60 | 4 200,00 | 5 082,00 |
|  | **Viso:** | | 380 | 26 600,00 | 32 186,00 |

\*Reikalavimams taikomi 2024 m. rugsėjo18 d. Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (toliau – IBPS) programinės įrangos kūrimo, modernizavimo bei jos įdiegimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 15R-421 1 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimai.