PIRMAS SUSITARIMAS

PRIE 2020 M. GEGUŽĖS 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. 53-62

2021 m. gegužės 17 d.

Nr. ________________________

Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, veikiančios pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Medinita“, juridinio asmens kodas 302644484, kurios registruota buveinė yra Kelmijos sodų 57–oji g. 13, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Ramunės Radzvilavičienės, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi 2020 m. gegužės 20 d. Rangos sutarties Nr. 53-62 13 punktu bei atsižvelgdamos į 2021 m. gegužės 10 d. UAB „Medinita“ raštą „Dėl rangos sutarties termino pratęsimo“, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti sutarties vykdymo terminą 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

2. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2020 m. gegužės 20 d. Rangos sutarties

Nr. 53-62 nuostatos.

3. Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1 LT-67106 Lazdijai Įstaigos kodas 188714992 Telefonas: (8 318) 66 141 El. paštas: info@lazdijai.lt A. s. LT594010042200010051 Luminor Bank, AB Banko kodas 40100 Administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė _______________________________________ A.V | Rangovas: UAB „Medinita“ Kelmijos sodų 57-oji g. 13 Vilnius Įmonės kodas 302644484 Telefonas + 370 620 58798 El. paštas:medinitamedinita@gmail.com A. s. LT95 7300 0101 3443 1034 Swedbank, AB Banko kodas 73000 UAB „Medinita“ direktorė Ramunė Radzvilavičienė _______________________________________ A.V. |
| --- | --- |