RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS
Vilnius	2021 m. rugsėjo 22 d.

Sutarties šalys:

užsakovas

Pavadinimas	AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI
Buveinės adresas	Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
Adresas korespondencijai	Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius
Juridinio asmens kodas	124135580
PVM mokėtojo kodas	LT241355811
Banko sąskaita	LT537044060001219501
Atstovas ir atstovavimo pagrindas
Telefonas	1840
El. pašto adresas	info@chc.lt

RANGOVAS

Pavadinimas	UAB ,,Šilda“
Buveinės adresas	Kalvarijų g. 204A, Vilnius
Juridinio asmens kodas	121724367
PVM mokėtojo kodas	LT217243610
Banko sąskaita
Atstovas ir atstovavimo pagrindas
Telefonas
El. pašto adresas

Pagal Pirkimą:

Pirkimo pavadinimas	Šilumos tiekimo tinklų įvadų statyba. Šilumos tiekimo tinklų iki daugiabučių gyvenamųjų namų Lazdynėlių g. 18 (III etapas) statyba.

SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)
1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas) atlikti Darbus Objekte ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.
1.3. Darbai atliekami Objekte: Šilumos tiekimo tinklų iki daugiabučių gyvenamųjų namų Lazdynėlių g. 18 (III etapas) statyba ir šalia esančias teritorijas pagal pateikiamą projektą.

DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)
2.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys yra nurodytos Techninėje specifikacijoje (įskaitant į Techninę specifikaciją įtrauktą parengtą Projekto dalį, t. y. Techninį projektą (jei taikoma) arba kitą Darbų projektinę dokumentaciją) ir bus detalizuotos Užsakovo patvirtintame Darbo projekte (jei jį numatoma rengti pagal Sutarties nuostatas).
  1. Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotos kainos kainodaros būdą.
  2. Fiksuota Darbų kaina – 64.928,00 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 00 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 13.634,88 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt keturi eurai 88 ct), viso (su PVM) 78.562,88 Eur (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt du eurai 88 ct).

DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)
3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 40,00 Eur (keturiasdešimt eurų, 00 ct) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)
4.1. Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas, kaip tai aptarta Sutarties BD: TAIP.

1. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)
  1. Rangovo teisė pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangą) nurodyta Sutarties BD 9 skyriuje.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)
6.1. Rangovas Darbus pradeda vykdyti Sutarties įsigaliojimo dieną ir įsipareigoja užbaigti juos ne vėliau kaip 2022-06-01.
  1. Galutinio perdavimo akto pasirašymo data ne vėliau kaip 2022-06-01.
  2. Atlikti Darbai Užsakovo priimami tik užbaigus visus Darbus.

1. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)
  1. Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD numatytą 30 kalendorinių dienų terminą po Sąskaitos gavimo.
  2. Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: NE.

1. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)
  1. Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą:
    1. forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;
    2. užtikrinimo suma – 5 % nuo faktinės galutinės visų Darbų kainos.
  2. Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43.400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui.
  3. Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43.400,00 Eur vienam draudžiamajam įvykiui.

1. PRIEDAI
  1. Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių):
    1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą (konfidenciali informacija);
    2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija.
    3. Priedas Nr. 3 – Pasiūlymas.
    4. Priedas Nr. 4 – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma.
    5. Priedas Nr. 5 – Sutarties BD.
    6. Priedas Nr. 6 – Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

ŠALIŲ PARAŠAI

Užsakovo vardu:	Rangovo vardu:
_______________________	_________________________

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

Užsakovo vardu:		Rangovo vardu:
_______________________		_________________________