SUSITARIMAS

# DĖL 2020 M. SPALIO 14 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-1095 „PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS BIRULIŠKIŲ K. KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI (I ETAPAS)” PAKEITIMO

2022 m. balandžio      d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kauno keliai“ (toliau – Rangovas) įmonės kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šį Susitarimą dėl 2020 m. spalio 14 d. rangos darbų pirkimo sutarties 
Nr. S-1095 (toliau – Sutartis) pakeitimo ir susitaria (toliau – Susitarimas):

- Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio   1 dalies 1 punkto nuostatomis, Sutarties 13.1 ir 13.3 punktais, ir 2022-03-18 Pakeitimo nurodymu 
Nr. 4  susitaria atlikti šiuos pakeitimus:

1.1 Atsisakyti neatliekamų darbų, kurių kaina yra 11101,45 Eur be PVM (vienuolika tūkstančių vienas šimtas vienas euras ir 45 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti pakeitimo sąmatoje Nr. 4 (priedas);

1.2	Atlikti papildomus darbus, kurie Užsakovui tapo reikalingi. Papildomų darbų kaina yra 
6326,24 Eur be PVM (šeši tūkstančiai trys šimtas dvidešimt šeši eurai ir 24 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti pakeitimo sąmatoje Nr. 4 (priedas);

1.3	Šalys konstatuoja, kad koreguota priimta Sutarties suma yra 2 625 348,50 Eur su PVM (du milijonai šeši šimtai dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai ir 50 ct).

- Šalys konstatuoja, kad kitos Sutarties nuostatos nesikeičia.

- Susitarimas sudaromas elektroninių ryšių priemonėmis ir įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi Šalys. Įsigaliojęs Susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

- Susitarimo priedas: Pakeitimo nurodymas Nr. 4, 11 lapų.

| Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija Įstaigos kodas 188756386 Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas | Rangovas UAB „Kauno keliai“ Įmonės kodas 135640993 R. Kalantos g. 85, 64144 Kaunas |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis |