SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. GEGUŽĖS 18 D. MOKYMO PASKIRTIES PASTATO (1C3P), UNIKALUS NR. 5296-3001-1019 ESANČIO KAUNO R. SAV., VILKIJA, ČEKIŠKĖS G. 73 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIES S-610

SUSTABDYMO

2023 m.  sausio       d.   Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, Savanorių pr. 371,              LT-49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono Administracijos direktoriaus, Šarūno Šukevičiaus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Kaunesta“, (toliau – Rangovas) įmonės kodas 300002812, Julijanavos g. 4H,              LT-46351 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Einaro Kinderevičiaus, iš kitos pusės, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“ sudarė šį 2022 m. gegužės 18 d. mokymo paskirties pastato (1C3P), unikalus Nr. 5296-3001-1019, Čekiškės g. 73, Vilkija, Kauno r. sav., paprasto remonto darbų sutarties Nr. S-610 (toliau – Sutartis) sustabdymo susitarimą (toliau – Susitarimas).

Šalys, vadovaudamosi  Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio, 1 dalies           1 punktu, Sutarties 6.7 punkto 13 papunkčiu, atsižvelgdamos į Rangovo 2023-01-04 rašte Nr. GD-369 nurodytas priežastis,  susitaria:

- Dėl nepalankių klimato sąlygų nuo 2023-01-04  iki  2023-03-15 sustabdyti Darbų vykdymą technologinei pertraukai.

- Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per pagal Sutartį likusias 39 kalendorines dienas.

- Šio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip  pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

6.  Priedas. UAB „Kaunesta“ raštas, 1 lapas.

Užsakovas:			Rangovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija		UAB „Kaunesta“

Įstaigos kodas 188756386			Įmonės kodas 302558601

Savanorių pr. 371,		Julijanavos g. 4H,

LT-49500 Kaunas		LT-46351 Kaunas

Administracijos direktorius                                                                 Direktorius

Šarūnas Šukevičius                                                                              Einaras Kinderevičius