PAPILDOMAS Susitarimas

prie 2021 m. RUGSĖJO 17 d. SUTARTIES NR. 22-1720

2023 m.  ________________ d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Vidaus administravimo skyriaus vedėjos, laikinai einančios Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonatos Vizorienės, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau  Užsakovas), ir AB „HISK“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus (toliau  Rangovas),toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

Atsižvelgiant į tai, kad:

- vykdant projekto darbus darbų eigoje paaiškėjo, kad dalis elektroninių ryšių jau yra apsaugoti naujais apsauginiais vamzdžiais paties operatoriaus, todėl dalies darbų buvo atsisakyta.  Tikslūs kiekiai buvo suderinti pateikus suderintą išpildomąją nuotrauką. Išpildomoji nuotrauka pateikta ir suderinta 2023-04-04.

- baigus darbus buvo atlikta suderinta ir patvirtinta išpildomoji dangų nuotrauka kurioje buvo įvertinti faktiškai atlikti kiekiai, ir atsižvelgiant į Sutarties 3.4.1 papunktį yra pateiktos ir suderintos papildomos vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatos.

- reikiami darbų pakeitimai yra aptarti statybos dalyvių darbų pakeitimo akte Nr. 2023/01.

Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. rugsėjo 17 d. Sutarties Nr. 22-1720 „Panevėžio miesto Tinklų gatvės dalies (nuo Elektronikos g. iki Tinklų g. 35R) kapitalinio remonto darbai“  ir susitarė:

- Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinti Sutarties sumą  3 418,10 (trys tūkstančiai keturi šimtai aštuoniolika eurų, 10 centų) be PVM ir 4 135,82 (keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt penki eurai, 82 centai) su PVM.

- Pakoreguota Sutarties kaina yra  442 468,08 (keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 08 centai) su PVM.

- Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 1. punkte „Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (susisiekimo miesto gatvių dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 344 758,00  Eur (trys šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai) įrašyti 351 399,10 Eur (trys šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 10 centų)  sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 1. punkte.

- Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2. punkte „Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) ir kt. (Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 15 000,00  Eur (penkiolika tūkstančių  eurų) įrašyti  11 777,00 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt septyni  eurai) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2. punkte.

- Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- PRIDEDAMA: 1. Darbų pakeitimo sąmata.  Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.

Šalių parašai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Vidaus administravimo skyriaus vedėja, laikinai einanti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Sonata Vizorienė | Rangovas AB „HISK“ Įmonės kodas 147710353 PVM mokėtojo kodas LT477103515 S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys Tel. (8 45) 502 601 El. paštas info@hisk.lt A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263 Bankas AB „Luminor Bank“ Banko kodas 40100.. Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius. |
| --- | --- |