PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1 PRIE 2022-07-07 RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. AS – 1069 (PIRKIMO NR. 602661)

2022 m. rugsėjo        d. Nr. AS –

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Inkomsta & Co“, juridinio asmens kodas 302545454, kurio registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022 m. liepos 7 d. sudarė rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-1069 “Klaipėdos rajono Gargždų miesto Volungės g. (KL8058), Lyros g. (KL8057) ir Rasos g. (KL8059) rekonstravimo darbai“ (toliau – Sutartis);

- Darbų atlikimo metu iškilo poreikis vienus darbus keisti kitais;

- Sutarties 15.1 punktas numato, kad Sutarties XV skyriuje nustatytomis sąlygomis galima daryti Sutarties pakeitimus;

- Sutarties 15.3 numatyta, kad XV skyriuje nustatyta tvarka gali būti įsigyjami papildomi darbai, atsisakoma kai kurių Sutartyje numatytų darbų arba vieni darbai keičiami kitais, dėl objektyvių šiame skyriuje nurodytų priežasčių, kurios atsirado arba tapo žinomos po Sutarties sudarymo, kurių Sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

- Sutarties 16.1 punktas numatyta, kad sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei aplinkybėmis, kurios Sutartyje nustatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis;

- 2022 m. rugsėjo 15 d. darbų pakeitimo akte Nr.1 (reg. 2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. A32-1925), suderintame su Užsakovo, Rangovo, Projekto vykdymo priežiūros ir Statybos techninės priežiūros atstovais, patvirtintos papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos. Papildomų ir nevykdomų darbų kainos apskaičiuotos vadovaujantis Sutarties 15.8 punkte numatytais kainų skaičiavimo būdais.

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Numatoma nevykdomų darbų vertė 26413,50 Eur (be PVM);

- Numatoma papildomų darbų vertė 16804,25 Eur (be PVM);

- Pakeisti Sutarties 5.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „5.1. Pradinės sutarties vertė yra 1 798 105,55 (vienas milijonas septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas penki eurai 55 ct) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 2 175 707,72 (du milijonai šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai 72 ct) EUR su PVM.

- Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildytas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.

- Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. liepos 7 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-1069.

- Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedas. 2022 m. rugsėjo 15 d. darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (reg. 2022 m. rugsėjo 21 d. Nr. A32-1925).

Užsakovo vardu                                                                    Rangovo vardu

| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai Kodas 188773688 A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 AB Luminor bankas Banko kodas 40100 Tel. (8 46) 21 11 16 El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt |  | UAB „Inkomsta & Co“ Akmenų g. 10 LT- 92347 Klaipėda Kodas: 302545454 PVM mokėtojo kodas: LT100005809519 A. s. Nr. LT76 7180 5000 2746 7837 AB Šiaulių bankas Banko kodas: 71800 Tel. (8 46) 481335 El. paštas: company@inkomsta.lt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius |  | Direktorius |  |
| ______________________ (Parašas) |  | ______________________ (Parašas) |  |