STATYBOS RANGOS SUTARTIS

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA | 2025-05-15 | SUTARTIES NR. | 77-VP-3648-2025 |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 132340880 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT323408811 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT38 7300 0101 5381 2980 |  |
|  | - Adresas | Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 5 273 4021 El. p. info@vmu.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas | UAB „Darvia" |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 304919121 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT100011883612 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT22 4010 0510 0589 1877 |  |
|  | - Adresas | Mėtų g. 104, Bajorų k., 14182 Vilniaus r. |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas | UAB „Atamis“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300564438 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. 370 5 2728334 El .paštas info@atamis.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas | UAB „Atamis“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300564438 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Žirmūnų g. 139A, 09120 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. 370 5 2728334 El .paštas info@atamis.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas | AB „Viamatika“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 120721845 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Granito g. 3-101, 02300 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +370 5 2644785 El. paštas info@viamatika.lt |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas | Bus įvardytas Užsakovo rašytiniame pranešime Rangovui, kuris bus laikomas Sutarties priedu. |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  | Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbai |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | Netaikoma (Rangovas atlieka Darbus pagal pateiktą aprašą) |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | 38 952,00 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt du eurai, 00 ct) be PVM; PVM (21 proc,) 8 179,92 Eur (aštuoni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni eurai, 92 ct); 47 131,92 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt vienas euras, 92 ct) su PVM. |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☒ – fiksuoto įkainio |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - AVANSAS: |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11 p.): |  |  |  |
| - Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) |  | 5 (penkios) darbo dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos kaip nurodyta sutarties Specialiųjų sąlygų 2 priede „ Valstybinės reikšmės krašto kelio nr. 107 Trakai–Vievis paprastojo remonto, remontuojant nuovažą kelio 16,97 km kairėje pusėje, darbų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) |  |
| - Darbų terminai |  | Terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - DRAUDIMAS |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 10 proc. nuo neatliktų darbų sumos Eur be PVM |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Subrangovai) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 0,03 proc. nuo neatliktų darbų sumos (Eur be PVM) už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos (Eur be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  | Netaikoma |  |
| - SUTARTIES GALIOJIMAS: |  | Statybos rangos sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Statybos rangos sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  | Papildomos Sutarties Bendrosios sąlygos: „27.8. Tiekėjas prieš pradedant vykdyti sutartį susipažįsta ir laikosi reikalavimų nustatytų patvirtintame VMU tiekėjų elgesio kodekse (https://vmu.lt/wp-content/uploads/2025/01/Tiekeju-elgesio-kodeksas-1.pdf).“ |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos; |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Remonto aprašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Netaikoma |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 15 | Pranešimas (pridedamas po Sutarties pasirašymo). |  |  |

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija pasirašyta el. parašu | Rangovas UAB „Darvia" pasirašyta el. parašu |
| --- | --- |