PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE

prie 2024 m. rugsėjo 11 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų

2024 m. gruodžio  d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

- Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2024 m. rugsėjo 11 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 1 237 510,17 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 17 ct) be PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 priedas) ir kurių vertė yra 229 720,78 Eur (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų 78 ct) be PVM, (277 962,14 Eur su PVM).

2.2.2. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (2 priedas) ir kurių vertė yra 281 247,50 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 50 ct) be PVM, (340 309,48 Eur su PVM).

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 1 395 341,96 Eur (vienas milijonas trys šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt vienas euras 96 ct) be PVM, 1 688 363,77 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai 77 ct) su PVM.

2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.5 p. (2 priedas), o nevykdomų darbų įkainis nustatomas, vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20.1 p. (1 priedas).

3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 17 p.; 17.1. p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.5p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

3.1. Atsisakyti ir nevykdyti darbų, kurių vertė yra 229 720,78 Eur (du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt eurų 78 ct) be PVM, (277 962,14 Eur su PVM) pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (1 priedas), kuris kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

3.2. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra 281 247,50 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 50 ct) be PVM, (340 309,48 Eur su PVM), pagal pridedamą kiekių žiniaraštį (2 priedas), kuris kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 22,73 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.4. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.6. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

- Kiekių žiniaraštis Nr.1, 1 lapas;

- Kiekių žiniaraštis Nr.2, 1 lapas;

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, Tel. +370 345 60 750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT39 4010 0421 0006 0059 AB Luminor bank, kodas 40100 Administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis _____________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ Juridinio asmens kodas 135007799 Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas Tel. +370 37 397555 El. paštas statyba@autokausta.lt Direktorius Juozas Kriaučiūnas _________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas - V. |
| --- | --- |