| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| --- | --- |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-140, 2024-07-03, „Šakių raj.sav., Gelgaudiškio m., Lauko gatvės (Nr.Gel-10) kapitalinio remonto darbai“ |  |
| Objekto pavadinimas „Šakių raj.sav., Gelgaudiškio m., Lauko gatvės (Nr.Gel-10) kapitalinio remonto darbai“ |  |

OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2024-09-04

- Komisijos sudėtis

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projekto dalies vadovas UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandravas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

- Faktinės aplinkybės

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) atlikdamas darbus pagal projektą UL-23-0132, turi atlikti papildomus darbus Užsakovo prašymu: patikslinti asfalto dangos ribą sankryžoje, kur susikerta  Lauko g. su Sodų g. ir nuovažoje PK 1+38d.p įrengti plastikinę pralaidą D300mm.

- Problema

- Sankryža yra gana siaura ir didesnių gabaritų mašinoms apsunkintas pravažumas. Suprojektuota vingiuota linija, blogas matomumas išvažiuojant iš sodų kelių.

- Prie nuovažos PK 1+38d.p lietaus vanduo neturės kur ištekėti ir laikui bėgant pažeis naujai projektuojamo asfalto dangos konstrukciją.

- Siūlymas

- Užsakovas prašo, kad sodų g. kelio atkarpa nebūtų sumažinta ir kelio asfalto danga būtų paklota tiesia linija, kaip esama kelio danga (Priedas Nr.01,02).

- Užsakovas pageidauja nuovažoje PK 1+38d.p (Priedas Nr.03) įrengti naują plastikinę pralaidą D300mm su pralaidų antgaliais.

Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pasižadėjo Rangovui UAB „Parama“ , kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką. Užsakovas garantuoja Rangovui pagal pateiktą sąmatą papildomai apmokėti už atliktus papildomus darbus.

Priedai:

- Priedas Nr. 01 (Fotofiksacija)

- Priedas Nr. 02 (Fotofiksacija)

- Priedas Nr. 03 (Fotofiksacija)

- Parašai