PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE

prie 2024 m. rugsėjo 11 d. Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinės sutarties  Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų

2024 m. gruodžio  d.

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, iš vienos pusės ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš kitos pusės,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“:

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi:

- Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas, įvykdęs atnaujintą tiekėjų varžymosi procedūrą, 2024 m. rugsėjo 11 d. su Rangovu sudarė Šakių rajono kelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir darbų pirkimo pagrindinę sutartį Nr. VPS-224 dėl Ūkininkų g. Giedručių k., Šakių raj., kapitalinio remonto projektavimo ir darbų (toliau – Pagrindinė sutartis). Pradinės sutarties vertė yra 1 237 510,17 Eur (vienas milijonas du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 17 ct) be PVM.

2. Šalys   į v e r t i n o    a p l i n k y b e s, kad:

2.1. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 17 punktu, Pagrindinėje sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Pagrindinės sutarties 17.1 punkte;

2.2. Pagrindinės sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

2.2.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti kiekių žiniaraštyje (1 ir 2 prieduose) ir kurių vertė yra 9 287,56 be PVM, 11 237,95 su PVM.

2.2.2. Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 1 404 629,52 Eur (vienas milijonas keturi šimtai keturi tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 52 ct) be PVM, 1 699 601,72 Eur (vienas milijonas šeši šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai vienas euras 72 ct) su PVM.

2.3. Vadovaujantis Pagrindinės sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainis nustatomas pritaikant Pagrindinės sutarties 20.1 p. (priedas Nr.1) ir 20.5 p. (priedas Nr. 2).

3. Šalys   s u t i n k a   ir   s u t a r i a, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, bei Pagrindinės sutarties 17 p.; 17.1 p.; 20 p.; 20.1 p; 20.5p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

3.1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė yra  už 9 287,56 Eur (devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 56 ct) be PVM, (11 237,95 Eur su PVM) pagal pridedamus kiekių žiniaraščius (1 ir 2 priedai), kurie kartu nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Pakeitimo vertė sudaro 0,75 proc. nuo pradinės sutarties vertės.

3.2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.3. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

PRIDEDAMA:

- Kiekių žiniaraštis Nr.1, 1 lapas;

- Kiekių žiniaraštis Nr.2, 1 lapas;

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, Tel. +370 345 60 750 El. paštas savivaldybe@sakiai.lt A. s. LT39 4010 0421 0006 0059 AB Luminor bank, kodas 40100 Administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis _____________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) A. V. | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Autokausta“ Juridinio asmens kodas 135007799 Marvelės g. 199B, LT-46204, Kaunas Tel. +370 37 397555 El. paštas statyba@autokausta.lt Direktorius Juozas Kriaučiūnas _________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas V. |
| --- | --- |