PASLAUGŲ teikimo sutartis

2025 m. gegužės 27 d. Nr. V7-

Vilnius

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (toliau – Paslaugos gavėjas), įmonės kodas 290982710, buveinės adresas Filaretų g. 36, Vilnius, atstovaujamas direktorės Svetlanos Beniušienės veikiančios pagal Centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-147 Centro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-147, ir UAB “A.Z.S. Projektai“ (toliau – Paslaugos tiekėjas), atstovaujamas direktoriaus Martyno Plado, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šioje paslaugų pirkimo – pardavimo Sutartyje vadinama „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarėme šią paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį, įvykdyto pirkimo neskelbiamos apklausos būdu toliau vadinama „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų:

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1. Mokyklos (pastato unikalus Nr. 1096-1007-5035, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2101-7747) Filaretų g. 36, Vilniuje, patalpų paprastojo remonto techninio projekto ir skaičiuojamosios sąmatos parengimo paslaugos, projekto vykdymo priežiūra (toliau – Paslaugos).

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

2. Pradinė sutarties vertė yra 14 600 Eurų (keturiolika tūkstančių šeši šimtai Eur.). PVM 0 proc. sudaro 0 Eur(0 Eur.).

2.1. Paprastojo remonto techninio projekto ir skaičiuojamosios sąmatos parengimo paslaugos -12 100 Eurų (dvylika tūkstančių šimtas Eur.).

2.2. Projekto vykdymo priežiūra - 2 500 Eurų (du tūkstančiai penki šimtai Eur.).

3. Pradinė sutarties vertė yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Į Pradinę sutarties vertę įtraukti visi mokesčiai, taip pat ir PVM, ir visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos. Paslaugos tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties 2 punkte nurodytą kainą. Paslaugos gavėjas įsipareigoja Sutartyje nustatytą kainą sumokėti Paslaugos tiekėjui už faktiškai tinkamai suteiktą Paslaugą.

4. Pradinės sutarties vertės peržiūra:

4.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu Pradinė sutarties vertė perskaičiuojama, kai teisės aktais pakeičiamas Sutartyje nurodytai Paslaugai taikomo PVM tarifo dydis. Pradinės sutarties vertės pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Pradinė sutarties vertė neperskaičiuojama;

4.2. perskaičiuota Pradinė sutarties vertė įforminama Šalių pasirašomu susitarimu. Perskaičiuota kaina taikoma tik tai Paslaugai, kuri bus teikiama po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Paslaugos teikėjas vėluoja suteikti Paslaugą pagal Sutartyje nurodytą terminą. Dėl kainų lygio pasikeitimo Pradinė sutarties vertė neperskaičiuojama.

III SKYRIUS

MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKA

5. Paslaugos tiekėjui tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikus paslaugas, atitinkančias pirkimo dokumentus, pagal suderintą ir Paslaugų gavėjo pasirašytą paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą, Paslaugų teikėjas per 10 dienų pateikia sąskaitą faktūrą, kurią Paslaugų gavėjas apmoka per 20 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Bendra suma, sumokėta už suteiktas paslaugas, negali viršyti Sutarties 2 punkte nurodytos sumos. Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS). Jeigu nepateikia sąskaitos Sąskaitų administravimo bendrojoje informacinėje sistemoje (SABIS), mokėjimas neatliekamas.

6. Paslaugų apmokėjimo tvarka:

6.1. Paslaugų tiekėjui atlikus bet kurią projekto dalį, kurios nurodytos Techninėje užduotyje, Paslaugų gavėjas apmoka Paslaugų tiekėjui Pasiūlymo dokumente įvardintus projekto dalių įkainius.

6.2. Projekto vykdymo priežiūros (toliau PVP) darbai apmokami pradėjus statybos darbus, kiekvieno einamojo mėnesio paskutinę dieną, visą PVP sumą išskaidžius lygiomis dalimis planuojamų statybos darbų laikotarpyje.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Paslaugos tiekėjas įsipareigoja:

7.1. vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais parengti projektą, suderinti su Paslaugų gavėju. Be papildomo apmokėjimo pataisyti projektą pagal Paslaugų gavėjo raštiškas pretenzijas per 10 kalendorinių dienų nuo raštiškų pastabų gavimo dienos.

7.2. nedelsdamas informuoti (raštu, el. paštu ar telefonu) Paslaugos gavėją apie aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Paslaugos teikėjui suteikti Paslaugą, atitinkančią pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, nurodyti aplinkybių priežastis ir jų numanomą trukmę. To nepadaręs, Paslaugos teikėjas negali remtis tomis aplinkybėmis kaip atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės Paslaugos gavėjui dėl netinkamai ar laiku nesuteiktos Paslaugos;

7.3. pateikti Paslaugų gavėjui 4 (keturis) egzempliorius projekto popierinių dokumentų rinkinius ir 1 (vieną) egzempliorių skaitmenine forma kompiuterinėje laikmenoje;

8. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:

8.1. organizuoti parengto projekto peržiūrą;

8.2. nedelsdamas bet ne vėliau kaip per 5 d. perdavimo ir priėmimo aktu perduoti Paslaugų tiekėjui projektą nurodytiems trūkumams šalinti;

8.3. pagal paslaugų perdavimo ir priėmimo aktą priimti Paslaugos tiekėjo suteiktą ir suderintą Paslaugą per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo dienos;

8.4. sumokėti Paslaugos tiekėjui už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka, neviršydamas Sutarties 2 punkte nustatytos kainos.

V SKYRIUS

ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

9. Šalys atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

10. Paslaugos gavėjas turi teisę:

10.1. sustabdyti Paslaugų teikėjo Paslaugų teikimą ir reikalauti per nurodytą terminą pašalinti trūkumus, jeigu Paslaugų teikėjas nukrypsta nuo teikiamoms Paslaugoms keliamų reikalavimų;

10.2. nemokėti už nekokybiškai teikiamas Paslaugas, kol trūkumai nebus pašalinti;

10.3. vienašališkai nutraukti Sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, laikantis minėto straipsnio 2 dalyje ir Sutarties 23 punkte nurodytų reikalavimų;

11. Paslaugos gavėjas atsako už atsiskaitymą su Paslaugos tiekėju Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka.

12. Paslaugos tiekėjas turi teisę:

12.1. reikalauti iš Paslaugos gavėjo mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sąskaitoje faktūroje nurodytos neapmokėtos sumos, jei Paslaugos gavėjas nevykdo Sutarties 5 punkte nurodyto įsipareigojimo;

13. Jei Paslaugų tiekėjas uždelsia pradėti teikti paslaugas arba vėluoja perduoti parengtą projektą iki paslaugų teikimo grafike nurodyto termino pabaigos arba nepašalina nustatytų trūkumų per 7.2 papunktyje numatytą terminą, moka Paslaugų gavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo 2 punkte nurodytos kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina Paslaugų gavėjui visus dėl to patirtus nuostolius.

VI SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

14. Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti.

15. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

16. Šalis turi nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

17. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

18. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) abi Sutarties Šalys. Sutartis galioja 6 mėnesius.

19. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

20. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

21. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų. Šalims tarpusavyje nesusitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Paslaugų gavėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

22. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

23. Paslaugos gavėjas, įspėjęs prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai dėl esminių pažeidimų ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Paslaugos teikėjas:

23.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties;

23.2. nesilaiko paslaugų teikimo grafike nustatytų terminų;

23.3. nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

23.4. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

24. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas Paslaugos gavėjui, kitas – Paslaugos teikėjui.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šios Sutarties sąlygomis.

26. Ginčus, kilusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Šalys sprendžia derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal Sutartį tretiesiems asmenims be kitos šalies išankstinio raštiško sutikimo.

28. Šalys įsipareigoja per 3 darbo dienas informuoti viena kitą pasikeitus jų juridiniams adresams bei bankų rekvizitams.

29. Paslaugos gavėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja Neringa Narušytė, tel. 0 606 52518, el. paštas: neringa.narusyte@lknuc.lt.

30. Paslaugos tiekėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą – atestuotas architektas Ignius Pupinis, tel. 0 691 99465, el. paštas: archi@pladesta.eu

31. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

31.1. Pasiūlymas, 1 psl.;

31.2. Techninė užduotis – 7 psl.

31.3. Visi techninėje užduotyje išvardinti dokumentai – 18 psl.

31.4. Paslaugų teikimo grafikas – 1 psl.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

PASLAUGOS GAVĖJAS		              PASLAUGOS TIEKĖJAS

| Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Filaretų g. 36, 01210, Vilnius Įmonės kodas 290982710 Tel. / faks. 0 5 2154427 El. p. adresas: rastine@lknuc.lt Mokėtojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansų įstaigos kodas 40400 Biudžetinė sąskaita LT734040063610001462 Direktorė Svetlana Beniušienė A.V. | UAB „A. Z. S. Projektai“ J. Jasinskio g. 16, 03163 Vilnius Įmonės kodas: 301910537 PVM mokėtojo kodas: ne PVM mokėtojas A. s. LT36 7290 0990 8545 8635 Citadelė bankas Banko kodas 72900 Tel. +370 664 35845 El. p. info@sivesta.eu Direktorius Martynas Pladas A.V. |
| --- | --- |