**PAŽYMA APIE TINKAMĄ STATYBOS DARBŲ ATLIKIMĄ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pažymos data** | 2025-02- | | |
| **Užsakovas** | AB „VIA LIETUVA“ | | |
| **Rangovas (atsakingasis jungtinės veiklos partneris)** | UAB „Parama“ | | |
| **Sutarties data** | 2022-09-07 | **Sutarties Nr.** | S- 1130 |
| **Objekto (-ų) pavadinimas** | **„Rajoninio kelio Nr. 5014 Varėna–Rudnia–Katra ruožų nuo 7,600 iki 13,904 km ir nuo 14,304 iki 18,030 km kapitalinis remontas“** | | |
| **Bendra atliktų darbų vertė Eur be PVM** | 4 831 934,85 | | |
| **Rangovo jėgomis atliktų darbų vertė Eur be PVM** | 4 225 070,63 | | |
| **Rangovo grupės partnerio arba subtiekėjo atliktų darbų vertė Eur be PVM** | 606 864,22 | | |
| **Darbų vykdymo pradžios data** | 2022-09-20 | | |
| **Darbų vykdymo pabaigos data (sutarties terminas)** | 2023-11-09 | | |
| **Darbų vykdymo pabaigos data (Darbų priėmimo (galutinio) akto)** | 2025-01-14 | **Darbų priėmimo (galutinio) akto Nr.** | KTA-25-3 |
| **Užsakovo patvirtinimas** | Užsakovas patvirtina, kad:   1. Rangovas tinkamai atliko svarbiausius šioje pažymoje nurodytoje (-ose) sutartyje (-yse) numatytus darbus pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus; 2. Svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami; 3. Darbai yraužbaigti bei užsakovo priimti šioje pažymoje numatytu (-ais) galutiniu (-iais) darbų priėmimo – perdavimo aktu (-ais). | | |
| **Pažymos pasirašymas** | *Kitų projektų valdymo skyriaus vadovas Darius Dapkus* | | |