PRIEDAS NR. 14

SUSITARIMO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS S6-84

| Susitarimo data | 2025-10-24 | Susitarimo Nr. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Utenos Dauniškio gimnazijos stadiono ir sporto aikštynų sutvarkymas Vaižganto g. 48, Utenoje“ A laidos III etapo darbai |  |  |
| Sutarties data | 20-06-27 | Sutarties Nr. | S6-48 |
| Užsakovas | Utenos rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | MB PRO GOV |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.2. p. (Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinių sąlygų. 2025-10-21 Rangovo raštas Dėl darbų vykdymo sustabdymo. |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - Sustabdyti Statybos darbus, per žiemos pertrauką (nuo spalio 24 d. iki balandžio 15 d.) |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | Sutarties kaina po susitarimo nesikeičia |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 10.1. p. visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) 2026-04-22 |  |  |
| Susitarimo priedai: | - |  |  |

Šalių atstovų parašai