ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2024-11-12 SUTARTIES NR. LP24003/482

PAKEITIMO

2025-05-21

Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, įmonės kodas 250135860, adresas: Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus, Lietuva, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Aurimo Uldukio, iš vienos pusės

ir

Linas Puteikis, gyvenantis .........................., Vilniuje, veikiantis kaip fizinis asmuo, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą Nr. ..........., toliau vadinama Vykdytoju, iš kitos pusės,

vadovaudamiesi Sutarties Nr. LP24003/482, sudarytos 2024 m. lapkričio 12 d. (toliau – Sutartis), 14 punktu, nustatančiu, kad Sutartis gali būti papildyta, pakoreguota arba nutraukta abipusiu susitarimu ir atsižvelgdami į tai, kad kilo poreikis atnaujinti Sutarties 1 ir 2 priedus „Techninės projektavimo užduotys“ bei esant Vykdytojo 2025-05-14 prašymui Nr. 25/003 pratęsti sutartį iki 2025-07-14 (pridedama) Sutarties šalys s u s i ta r i a:

- Pakeisti Sutarties priedus Nr. 1 ir Nr. 2 (pridedama).

- Pratęsti Sutarties 4 p. nurodytą Sutarties vykdymo terminą iki 2025 m. liepos 14 d.

- Pakeisti Sutarties 24 p. nurodytą už Sutarties vykdymą atsakingą asmenį į – Renatą Jomantienę, aplinkosaugos inžinierę, tel.

- Šis šalių susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir negali būti aiškinamas atskirai nuo jos.

- Sutarties šalys šį susitarimą perskaitė, suprato jo turinį bei esmę ir tai paliudydamos pasirašė šį Susitarimą aukščiau nurodytą dieną dviem egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią.

|  | Šalių rekvizitai: |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Vilniaus g. 31 LT-62112, Alytus Į/k. 250135860 PVM kodas LT100001596812 Atsisk. sąsk. LT 307300010129791336 Swedbank AB, banko kodas 73000 Direktorius Aurimas Uldukis |  | Vykdytojas: Linas Puteikis |