2025-05-    Miškininkystės

paslaugų sutartis Nr. 52-VP-

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025 m. gegužės       d.

Biržai

Paslaugų teikėjo MB Woodirana Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Biržų regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Medynų ir krūmynų pertvarkymo kirtimai šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją | ha | 7 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Šiukšlių rinkimo paslaugos | val. | 350 |  |  |  |  | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninis padalinys |  | MB Woodirana |
| --- | --- | --- |