2025-05-    Miškininkystės

paslaugų sutartis Nr. 52-VP-

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2025 m. gegužės       d.

Biržai

Paslaugų teikėjo MB Woodirana Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Biržų regioniniam padaliniui 2025 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 30 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |  |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdijos Biržų regioninis padalinys |  | MB Woodirana |
| --- | --- | --- |