SUSITARIMAS NR. 3 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-971 2024-09-22

2025-05-26

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-09-22 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-971 (toliau – Sutartis), projekte „Kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,55 iki 56,83 km kapitalinis remontas įrengiant apjungiamąjį kelią dešinėje kelio pusėje“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu nustatyta, kad projekto susisiekimo dalyje Nr. A5(56,55-56,83)-00-TDP-S sąnaudų kiekių žiniaraščio skyriaus „3. Vandens nuvedimas“ pozicijoje „3.1.3. Plastikinių apžiūros šulinėlių Ø315 mm įrengimas“ yra padaryta techninė klaida. Vietoje 5 vnt. ketaus dangčių turėtų būti: ketaus dangčiai – 3 vnt., gelžbetoniniai dangčiai – 2 vnt. Projekto susisiekimo dalies techninės specifikacijos A5(56,55-56,83)–00–TDP–S.TS–01 papildytos reikalavimais betoniniams (gelžbetoniniams) dangčiams ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje A5(56,55- 56,83)–00–TDP–S.SŽ–02 patikslintas įrengiamų dangčių tipas bei kiekiai, dėl šių faktinių aplinkybių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 47,60 Eur (be PVM);

- Sutarties vykdymo metu kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 115,00 Eur (be PVM);

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 131 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 131 punktu sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - iš viso papildomų darbų kaina su PVM yra 57,60 Eur (penkiasdešimt septyni eurai ir 60 ct);

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 47,60 Eur (keturiasdešimt septyni eurai ir 60 ct);

  - 21 proc. PVM yra 10,00 Eur (dešimt eurų ir 00 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - iš viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 139,15 Eur (vienas šimtas trisdešimt devyni eurai ir 15 ct);

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 115,00 Eur (vienas šimtas penkiolika eurų ir 00 ct);

  - 21 proc. PVM yra 24,15 Eur (dvidešimt keturi eurai ir 15 ct).

- Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina sumažėja toliau nurodyta suma: 81,55 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 1.199.879,72 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 2

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM kodas LT496727113 Telefonas +370 315 77755 El. paštas info@alkesta.lt A. s. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |