PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m.                   d. Nr. A26-

Molėtai

(Prie statybos rangos darbų 2024 m. birželio 28 d. sutarties Nr. A26-156 „Įvažiavimo prie Liepų g. 27, 29 Molėtų mieste naujos statybos darbų sutartis“)

Molėtų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188712799, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Sigito Žvinio, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

Uždaroji akcinė bendrovė "MELINGOS" KELIAI, juridinio asmens kodas 167600971, kurios registruota buveinė yra Molėtuose, Vilniaus g. 102, 33114, faktinė buveinė yra 	Molėtuose, Vilniaus g. 102, 33114, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaujantis 2024 m. birželio 28 d. sutarties Nr. A26-156 9.2.3 punkto nuostatomis, VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis sudarė šį papildomą susitarimą:

- Susitarimo dalykas yra „Įvažiavimo prie Liepų g. 27, 29 Molėtų mieste naujos statybos“ rangos darbų sutarties Nr. A26-156 (toliau Sutartis) Sutarties kainos koregavimas.

- Šalys sutaria, kad šiuo Susitarimu koreguojama Sutarties kaina ir Sutarties 3.1 punktas išdėstomas nauja redakcija:

„3.1 Pradinė Sutarties vertė, tai Sutarties kaina, kuri yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, nurodytai už visus perkamus darbus ir paslaugas, yra 240 837,66 eurų be PVM. PVM sudaro 50 575,91 eurų. Sutarties kaina su PVM 291 413,57 eurų. Sutariama, kad Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam šioje Sutartyje aptartų darbų ir (ar) paslaugų vykdymui ir užbaigimui.

2024 metais Rangovas turi atlikti Darbų už 120000,00 Eur su PVM. Jeigu Rangovas 2024 metais atliks darbų daugiau kaip už 120000,00 Eur su PVM, šie darbai Rangovui bus apmokėti 2025 metais. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.

2024 metais Rangovas privalo įrengti įvažiavimą nuo Liepų g. iki 27, 29 daugiabučių gyvenamų namų. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.“

- Sutariama, kad šis papildomas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties Nr. A26-156 dalis ir jam galioja visos 2024 birželio 28 d. rangos darbų Sutarties Nr. A26-156 nuostatos, reikalingos sutartinių darbų atlikimui ir papildomos nuostatos, numatytos šiame papildomame Susitarime.

- Šis Susitarimas įsigalioja, kai Šalys pasirašo šį papildomą susitarimą.

- Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašais.

PRIDEDAMA:

- Apžiūros aktas, 1 lapas;

- Lokalinė sąmata, 1 lapas.

| Užsakovo atstovas |  | Rangovo atstovas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Sigitas Žvinys | Vardas, pavardė | Gediminas Pranskūnas |
| Pareigos | Administracijos direktorius | Pareigos | Direktorius |
| Parašas: |  | Parašas: |  |