TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS NR.

2025 m. vasario d.

Prienų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288742590, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau –Užsakovas), ir
MB „Statybų biuras“, juridinio asmens kodas 304604428, atstovaujama direktorės Indrės Marčiukonės, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Vykdytojas),
sudarė šią Techninės priežiūros sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Klevų g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., statybos darbų techninę priežiūrą, (toliau tekste – statinių techninė priežiūra), o Užsakovas – už Vykdytojo atliktą statinių techninę priežiūrą sumokėti šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis.

2. SUTARTIES DALYKO TERMINAI

2.1. Statinių techninės priežiūros paslaugos teikimo pradžios data yra šios sutarties pasirašymo diena. Paslaugos turės būti teikiamos iki Rangos darbų visiško įvykdymo. Užsitęsus darbams ir pratęsus Rangos sutarties terminą, pratęsiama ir paslaugos sutartis.

3. SUTARTIES DALYKO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Bendra paslaugų kaina 10800,00 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai eurų).
3.2. Sutartyje numatyta Paslaugos kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
3.3. Už Vykdytojo faktiškai atliktas paslaugas ir Užsakovo priimtą statinio techninę priežiūrą, apmokama Vykdytojui pateikus suteiktų paslaugų aktus, Pažymą apie suteiktų paslaugų vertę, bei PVM sąskaitą – faktūrą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo minėtų dokumentų gavimo dienos.

4. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKIMO KOKYBEI

4.1. Statinių techninės priežiūros kokybė turi atitikti visus galiojančius įstatymus ir teisės aktus.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Vykdytojas įsipareigoja:
5.1.1. Padėti Užsakovui spręsti administracinius klausimus ir valdyti Rangos sutarties įgyvendinimą;
5.1.2. Teikti informaciją Užsakovui jam rengiant mokėjimo prašymus Įgyvendinančiajai institucijai apie Rangos sutarties vykdymo eigą;
    1. Teikti Užsakovui informaciją, susijusią su Rangos sutarties įgyvendinimu, kuri būtina Projekto finansinių srautų planavimui;
    2. Teikti nepriklausomą konsultaciją Užsakovui ir Įgyvendinančiai institucijai dėl ginčų, kylančių tarp Užsakovo, iš vienos pusės, ir Rangovo iš kitos pusės;
    3. Kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei sutartyje numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Rangovus juos pratęsti;
    4. Dalyvauti Užsakovui perduodant (priimant) statybvietę bei pasirašyti Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą;
    5. Kontroliuoti statybos leidimo, statinio projekto, statinio projektavimo sąlygų (tarp jų ir projektavimo sąlygų statybos laikotarpiui) galiojimo terminus, informuoti Užsakovą apie jų pratęsimo (pakeitimo) būtinumą;
    6. Nuolatos kontroliuoti, kaip Rangovas laikosi parengto ir pasirašyto darbų grafiko (Grafiko), informuoti Rangovą ir Užsakovą dėl nukrypimo;
    7. Dalyvauti Projekto (vadybiniuose) susirinkimuose, jei to prašo Užsakovas, teikti ataskaitas, informaciją.
    8. Kontroliuoti, kad visa pagal Rangos sutarties nuostatas Rangovui privaloma dokumentacija (pažymos, garantijos, ataskaitos, bandymų programos ir kt.), būtų parengta ir pateikta Užsakovui pagal nustatytus reikalavimus;
    9. Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai tikrinti ir kontroliuoti statinių statybos darbų ir įrenginių montavimo darbų kokybę bei, glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas;
    10. Statybos laikotarpiu nuolatos arba periodiškai užtikrinti statinio statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas: tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas ir juos fiksuoti fotonuotaukuose;
    11. Dalyvauti visuose atliekamuose bandymuose, kurių rezultatai atspindi paslėptų darbų kokybę (pvz. hidrauliniai, dangų pagrindų bandymai ir pan.) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;
    12. Kontroliuoti ir tvirtinti Rangovo įrašus statybos darbų žurnaluose;
    13. Registruoti darbų pažangą ir tikrinimų bei medžiagų ir įrenginių bandymų rezultatus, o taip pat visą su statyba susijusią veiklą, ir teikti pastabas / konsultacijas Užsakovui;
    14. Tikrinti, teikti pastabas bei tvirtinti visus projektus ir brėžinius, įskaitant rangovų ruoštus statybinius brėžinius, įrenginių gamintojų ir tiekėjų ruoštus darbo brėžinius;
    15. Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovų siūlomų techninių sprendimų, jų reikalingumo, pagrįstumo, apimčių;
    16. Kontroliuoti medžiagų ir įrenginių pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas bei įrenginius ir, jei būtina, stebėti darbams naudojamų medžiagų ir įrenginių bandymus, atliekamus gamintojo teritorijoje;
    17. Patvirtinti pagal sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti visas Rangovų pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Užsakovui, ir užtikrinti, kad jos atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus.
    18. Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal sutarties sąlygas;
    19. Vykdyti kitas numatytas statybos techninės priežiūros vadovo funkcijas, numatytas LR Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kituose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose statybos techninę priežiūra reglamentuojančiuose teisės aktuose;
    20. Pagal LR teisės aktus, statinio statybos techninis prižiūrėtojas už pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.
    21. Vykdytojas turi pateikti paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios paslaugos buvo suteiktos per ataskaitinį laikotarpį. Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas gali būti pasirašomas tik tuomet, kai pateiktai ataskaitai yra pritarta.
5.2. Užsakovas įsipareigoja:
5.2.1. teikti Vykdytojui visą turimą informaciją, reikalingą darbų techninei priežiūrai vykdyti, įskaitant ir statinio projektinę dokumentaciją (techninį, darbo projektą), kurį Užsakovas pateiks Vykdytojui kartu su užduotimi ir/ar objektų sąrašu arba sudarant Papildomus susitarimus.
5.2.2. apmokėti už Vykdytojo faktiškai atliktą ir Užsakovo priimtą statinio techninę priežiūrą, Vykdytojui pateikus suteiktų paslaugų aktus, Pažymą apie suteiktų paslaugų vertę, bei PVM sąskaitą –faktūrą.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
6.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Vykdytojui priklausančias sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Vykdytojui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos.
6.3. Laiku neįvykdęs prisiimtų pagal Sutartį sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas moka Užsakovui 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties numatytos sumos.
6.4. Netesybų (baudų, delspinigių) pagal Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.
6.5. Už sutarties vykdymą atsakinga Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Ramanauskienė, el. p. ilona.ramanauskiene@prienai.lt. Tel. Nr. (8319)61128.

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Užsakovo ir Vykdytojo ginčai dėl Sutarties bus sprendžiami Užsakovo ir Vykdytojo susitarimu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. SUTARTIES GALIOJIMAS NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.
8.2. Sutartis gali būti nutraukta:
8.2.1. Šalių susitarimu šalims ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu įspėjus viena kitą;
8.2.2. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.

9. ŠALIŲ PARAŠAI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS	VYKDYTOJAS
Prienų rajono savivaldybės administracija	MB „Statybų biuras“
Laisvės a. 12, 59126 Prienai	Iždo g.15, Vilnius
Juridinio asmens kodas 288742590	Juridinio asmens kodas 304604428
Ne PVM mokėtojas	Ne PVM mokėtojas
A. s. LT087300010076935559	A.s.Nr. LT50 4010 0510 0401 6654
AB bankas „Swedbank“	Bankas Luminor Bank AB
Banko kodas 73000	Banko kodas 40100
Tel. +370 319 61 105	Tel.: +370 615 39894
El. p. administracija@prienai.lt	El. p. info@statybubiuras.lt

Administracijos direktorė	Direktorė
Jūratė Mickevičienė	Indrė Marčiukonė