Sutarties priedas Nr. 1
Techninė specifikacija

MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ (1C2P2, 2C2P IR 4C1P) VEIVERIŲ TOMO ŽILINSKO GIMNAZIJOS KAUNO G. 29 VEIVERIUOSE, PRIENŲ R. SAV. KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą
1.	Projekto pavadinimas	Mokslo paskirties pastatų (1C2p2, 2C2p ir 4C1p) Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos Kauno g. 29 Veiveriuose, Prienų r. sav. kapitalinio remonto techninis darbo projektas
2.	Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	2.1. Statinių paskirtis – mokslo: / 1C2p unikalus. Nr. 6994-0020-1017; / 2C2p unikalus. Nr. 6994-0020-1028; / 4C1p unikalus. Nr. 6994-0020-1040. / 2.2. Bendrieji pastato rodikliai: / 1C2p 2C2p 4C1p / Statybos metai 1940 1966 1980 / Rekonstravimo metai 2011 2011 2011 / Paprastojo remonto metai 2017 2017 2017 / Bendrasis pastato plotas 1050,5 m2 839,29 m2 277,56 m2 / Tūris 5276 m3 4287 m3 2248 m3 / Aukštų skaičius 2 1 / Rūsys 133,15 m2 / 514 m3 nėra 250,82 m2 / 803 m3
3.	Žemės sklypas	Kitos paskirties (naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos; 3.1063 ha ploto; žemės sklypo kadastro Nr. 6962/0004:296; unikalus Nr. 4400-1967-5497).
4.	Statinio statybos rūšis	Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
5.	Statinio kategorija	Neypatingasis statinys
6.	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis	6.1. Esamos konstrukcijos: / Pamatai – gelžbetonis; / Sienos – plytų mūras (rūsiuose – gelžbetonio blokai); / Stogas – šlaitinis su asbestcemento danga (1C2p), sutapdintas su ruberoido danga (2C2p ir 4C1p); / Perdanga – g/b plokštės; / Pertvaros – tinkuotas plytų mūras; / Grindys – lentos, PVC ant monolitinių grindų (1C2p rūsyje monolitas); / Vidaus apdaila – dažai. / Patalpa Grindys Lubos / 1-1 Plytelės (naujos) Medinės lentelės (ant sienų taip pat) / 1-4 PVC dažytos / 1-7 PVC dažytos / 1-8 PVC dažytos / 1-13 PVC dažytos / 1-14 PVC dažytos / 1-15 PVC dažytos / 1-16 PVC dažytos / 1-19 PVC dažytos / 1-21 PVC dažytos / 2-1 PVC (nauja) dažytos / 2-9 medis dažytos / 2-10 PVC (nauja) pakabinamos / 31 PVC dažytos / 32 PVC dažytos / 54 PVC pakabinamos / 55 PVC pakabinamos / 102 laminatas dažytos / 103 medinės dažytos / 104 PVC dažytos
7.	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus	7.1. Numatoma įrengti 2 keltuvus, pandusą. / 7.2 Visos apdailos medžiagos turi būti pritaikytos visuomeniniams pastatams.
8.	Projekto rengimo etapas	Techninio darbo projekto parengimas (toliau – projektas)
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė
9.	Perkamų paslaugų apimtis:
9.1.	Projektavimo paslaugos	9.1.1. Šiuo projektu numatoma mokslo paskirties pastatuose (1C2p, 2C2p ir 4C1p) suremontuoti specialistų kabinetus (5 vnt.), įrengti patalpas jungiančias erdves (7 vnt.), klases skirtas visos dienos mokyklai (11 vnt.), įrengti pandusą ir 2 keltuvus. / 9.1.2. Numatyti remontą patalpose: / Patalpa Paskirtis Darbai / 1-1 Jungianti erdvė demontuoti medines lenteles nuo lubų ir sienų; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą. / 1-4 Jungianti erdvė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą. / 1-7 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti internetinį ryšį ,elektros instaliaciją ir apšvietimą. / Įrengti po 1 praustuvę; / 1-8 Klasė / 1-13 Spec. kabinetas / 1-14 Spec. kabinetas / 1-15 Jungianti erdvė pakeisti grindų dangą; / išlyginti sienas, nudažyti plaunamais dažais; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą. / 1-16 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti internetinį ryšį ,elektros instaliaciją ir apšvietimą. / įrengti po 1 praustuvę; / 1-19 Jungianti erdvė pakeisti grindų dangą; / išlyginti sienas, nudažyti plaunamais dažais; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą; / pakeisti duris (3 vnt.). / 1-21 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją ir apšvietimą. / įrengti 1 praustuvę; / pakeisti duris (1 vnt.). / laiptinė iš 1-4 į 2-1 Laiptinė atnaujinti laiptus ir aikštelės; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti turėklus; / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą. / 2-1 Jungianti erdvė sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą; / Pakeisti duris (2 vnt.) į 2-3 ir 2-14 patalpas. / 2-9 Spec. kabinetas pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją ir apšvietimą. / įrengti 1 praustuvę; / pakeisti duris (1 vnt.). / 2-10 Spec. kabinetai (2 vnt.) įrengti pertvarą (pagal galimybes išsaugant esamą grindų dangą); / sienas išlyginti ir nudažyti (pagal poreikį); / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją ir apšvietimą. / įrengti po 1 praustuvę; / įrengti naujas ir pakeisti esamas duris (2 vnt.). / 31 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją ir apšvietimą. / įrengti po 1 praustuvę; / pakeisti duris (2 vnt.) / 32 Klasė / 34 Laiptinė atnaujinti laiptus ir aikštelės; / išlyginti sienas, nudažyti plaunamais dažais; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti turėklus; / pakeisti esamas duris (I aukšte); / atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimą. / 54 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją; / atnaujinti praustuvę; / pakeisti duris tarp patalpų 54 ir 55 (1 vnt.). / 55 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją. / 102 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją ir apšvietimą; / įrengti po 1 praustuvę (2 vnt.) / 103 Klasė / 104 Klasė pakeisti grindų dangą; / sienas išlyginti ir nudažyti; / įrengti pakabinamas lubas; / atnaujinti internetinį ryšį, elektros instaliaciją ir apšvietimą; / praustuvę atnaujinti arba perkelti į kitą vietą. / 9.1.3. Numatyti keltuvus: / 1C2p pastate – iš 1-4 į 2-1 prie sienos su 1-3 ir 2-2 patalpomis; / 2C2p pastate – iš 32 į 103 su išėjimu į patalpą 24 arba patalpą 33 arba iš 33 į 104. / 9.1.4. Suprojektuoti pandusą prie įėjimo priestate 1c1p; / 9.1.5. Numatyti sklandų patekimą į remontuojamas patalpas, tarpai turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys. / 9.1.6. Visose remontuojamose patalpose numatyti ryšių (interneto) ir elektros instaliacijos (įskaitant apšvietimą) atnaujinimą. Sienose elektros kabeliai turi būti klojami po tinku, lubose – virš pakabinamų lubų. / 9.1.7. Remontuojamose patalpose turi būti sudaryta galimybė reguliuoti / kontroliuoti patalpos apšvietimo lygį (t. y. įrengiami būvio, šviesos davikliai, jungikliai atskiroms šviestuvų grupėms ar pan.); / 9.1.8. Specialistų kabinetuose ir klasėse numatyti po 1 praustuvą su plytelių danga drėgnoje zonoje. Numatyti maišytuvai turi būti taupantys vandenį. / 9.1.9. Kartu su praustuvų įrengimu numatyti naujų vamzdynų įrengimą ir esamų vamzdynų atnaujinimą. / 9.1.10. Remontuojamų patalpų vidaus apdaila: / - grindys – heterogeninė danga (atsparumo klasė neprastesnė nei 43 min. storis 2 mm, dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,7 mm, atsparumas slydimui – R9, antistatinė); / - sienos – dažytos plaunamais dažais, dažnai 15-20 metų neturi keisti savo savybių, dažų atsparumo klasė – 5; / - lubos – HN reikalavimus atitinkančios pakabinamos lubos. / 9.1.11. Laiptinėse numatyti pakopų, sienų, turėklų remontą ar keitimą, numatyti pakabinamas lubas. / 9.1.12. Numatyti išėjimus žyminčius ženklus. / 9.1.13. Suprojektuoti kitus elementus būtinus statybą leidžiančio dokumento gauti ir teigiamam ekspertizės aktui. / 9.1.14. Numatyti, kad atliekant statybos darbus, statybvietėje būtų taikomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo, laikomasi žiedinės ekonomikos nuostatų, keliami reikalavimai atliekų prevencijai ir perdirbimui. / Visi būtini atlikti darbai ir jų kiekiai tikslinami projektavimo metu. / 9.1.15. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, projekto bendrajai ekspertizei atlikti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką, tačiau Projektuotojas turi parengti ne mažiau kaip šias projekto dalis: / Bendroji; / Sklypo sutvarkymo; / Architektūros; / Konstrukcijų; / Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; / Elektrotechnikos; / Elektroninių ryšių; / Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; / Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. / * esant poreikiui parengti kitas projekto dalis. / 9.1.16. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Taip pat projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams taisymas, jei dėl projekte netinkamai parinktų sprendinių ar neesminių sprendinių pasikeitimo kyla poreikis projekto pakeitimams, naujos projekto laidos išleidimas; / 9.1.17. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. / 9.1.18. Paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama statinio būkle; / 9.1.19. Projektuotojas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Užsakovu.
9.2.	Kitos paslaugos susijusios su projektavimo paslaugomis	9.2.1. Atlikti visus reikiamus tyrimus (topografijos planą, geologiją ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka); / 9.2.2. Parengti projektinius pasiūlymus teisės aktų nustatyta tvarka (prieš tai suderinus sprendinius su Savivaldybe); / 9.2.3. Informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus teisės aktų nustatyta tvarka; / 9.2.4. Gauti specialiuosius reikalavimus, specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos reikalavimus teisės aktų nustatyta tvarka; / 9.2.5. Gauti prisijungimo sąlygas; / 9.2.6. Gauti statybą leidžiantį dokumentą; / 9.2.7. Gauti teigiamą bendrosios projekto ekspertizės išvadą.
10.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	10.1. Projekto rengimas, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo pradžios, nustatytos sutarties sąlygose, trukmė – 8 mėnesiai, iš jų; / 1 mėn. – visų būtinųjų tyrimų atlikimas; / 4 mėn. – projektinių pasiūlymų parengimas su visuomenės informavimo procedūromis; / 2 mėn. – techninio darbo projekto parengimas. / 10.2. Projekto ekspertizės ir statybą leidžiančio dokumento gavimas į sutarties trukmę neįskaičiuojamas, tačiau: / Projekto pataisymai pagal bendrosios projektų ekspertizės pastabas turi būti atlikti ir teigiamas ekspertizės aktas turi būti gautas ne per ilgesnį nei 20 k. d. laikotarpį. Šis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmųjų pastabų gavimo iki vėliausiai pataisytos projekto dalies pateikimo ekspertams dienos, po kurios gautas teigiamas bendrosios projektų ekspertizės aktas. / Statybą leidžiantis dokumentas turi būti gautas ne per ilgesnį nei 30 k. d. Laikotarpis gali būti pratęstas derinančioms institucijoms atmetimus projektą. Per 3 k.d. projektas turi būti pataisytas ir pateiktas į „Infostatybą“ pakartotinai. / 10.3. Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai, projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams taisymas, neesminių projekto pakeitimų atlikimas – ne ilgiau nei 2 savaitės; / 10.4. Naujos laidos (jei būtina) išleidimas dėl 10.3 išvardintų priežasčių – ne ilgiau nei 4 savaitės; / 10.5. Naujos laidos pataisymas pagal projektų ekspertizės pastabas – ne ilgiau nei 1 savaitė po paskutinių projekto ekspertizės pastabų pateikimo.
11.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio projekto dokumentams parengti, kopijos	11.1. Perkančioji organizacija pateikia šiuos dokumentus: / Žemės ir pastatų nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus: registro pažymos, Pastato kadastrinė byla su aukštų planais; / Projektavimo techninė užduotis; / Esant poreikiui kitų dokumentų (prisijungimo sąlygų ir pan.), juos išsiima projektuotojas.
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	12.1. Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymai, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ir statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas nuostatoms ir reikalavimams. Tiekėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją. / 12.2. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: / Lietuvos Respublikos įstatymais; / Statybos techniniais reglamentais; / Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, priešgaisriniais reikalavimais, saugos ir sveikatos reikalavimais ir kt.
13.	Aplinkos, visuomenės, sveikatos saugos, kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos)	13.1. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ir asmenų su negalia poreikius; / 13.2. Projekto sprendiniai turi atitikti universalaus dizaino principus. / 13.3. Projekto sprendinius turi atitikti horizontaliuosius principus: vandens tausojimo, atliekų tvarkymo, oro, vandens ir žemės taršos prevencijos ir kontrolės.
14.	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	14.1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties rasės tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principus. / 14.2. Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems; / 14.3. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių, paslaugų tiekėjų, rangovų). / 14.4. Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti statybos darbų pirkimo metu arba turi būti pridėta „arba lygiavertis“.
15.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	15.1. Projektuotojas prieš teikdamas Užsakovui tvirtinti projektą, pristato parengtą projektą Užsakovui, pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. / 15.2. Tarpiniai projekto sprendiniai pateikiami ne mažiau nei 2 kartus per visą projektavimo laikotarpį. Pirmas projektinių sprendinių pateikimas ne vėliau nei 20 k. d. nuo pritarimo projektiniams sprendiniams. / 15.3. Galutinis projekto variantas derinimui užsakovui pateikiamas likus ne mažiau nei 4 d. d. iki techninio darbo projekto parengimo termino pabaigos.
16.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai	Projektas rengiamas valstybine kalba
17.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Užsakovui pateikiamas 2 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai ir jo skaitmeninė forma su *.dwg formatu.
18.	Ekspertizės atlikimas	Projekto ekspertizę organizuoja Užsakovas, o Projektuotojas privalo laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus techninio darbo projekto trūkumus pateiktus ekspertizės išvadose.
19.	Statybos leidimo gavimas	19.1. Pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Projektuotojas turi suderinti techninį projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą. / 19.2. Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ Projektuotojas pateikia prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento gavimo per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ Statytojo vardu. / 19.3. Projektuotojas patalpina techninį projektą į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
20.	Projekto finansavimas	2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos ir Savivaldybės biudžetas
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai
21.	Statinio projekto vykdymo priežiūra	Pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus nuostatas statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma.

____________________