PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2024 M. BIRŽELIO 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S6-30 „VIEŠOJO NAUDOJIMO POILSIO IR LAISVALAIKIO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMAS PRIE TAURAGNO EŽERO BEI PRITAIKYMAS VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“

2025 m. birželio 20 d. Nr. S6-44

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir BUAB „Meleksas“, atstovaujama nemokumo administratoriaus Arūno Gedeikio (toliau – „Rangovas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, 2024 m. birželio 25 d. Rangos darbų sutarties Nr. S6-30 „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ (toliau – Sutartis) 3.3, 3.4, 6.4. ir 6.4.1. papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:

- Pratęsti darbų ir paslaugų atlikimo terminą su išpildomosios ir užbaigiamosios techninės dokumentacijos parengimu 1 mėnesiui, t. y. iki 2025 m. rugpjūčio 24 d.

- Pakoreguoti Sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinis darbų ir paslaugų atlikimo grafikas“ jame patikslinant 4, 5, ir 6 pozicijas.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

PRIDEDAMA:

- Sutarties priedas Nr. 3 „Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtojas Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT 954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. +370 389 61620, El. paštas: info@utena.lt Paulius Čyvas Administracijos direktorius Parašas .................... Data ........................ | Rangovas BUAB „Meleksas“ Kodas 155494396 PVM mokėtojo kodas LT554943917 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Parko g. 2, 30235, Vidiškės, Ignalinos raj. - s. Nr. LT864010043700020184 Luminor Bank AB Banko kodas 40100 Tel.: +370 687 72631 El. paštas: meleksas@gnalina.lt Arūnas Gedeikis Bankroto administratorius Parašas .......................... Data............................. |
| --- | --- |