SUSITARIMO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025-06-26 | Susitarimo Nr. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Marijampolės sporto centro sporto salės, esančios adresu Gamyklų g. 1, Marijampolė vidaus patalpų ir lauko panduso remonto darbai |  |  |
| Sutarties data | 2025-05-15 | Sutarties Nr. | SP- 55 |
| Užsakovas | Marijampolės sporto centras |  |  |
| Rangovas | Uždaroji akcinė bendrovė „Prospectum“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | 2025 m. gegužės 15 d. sutarties Nr. SP-55 10.7.3. punktu, 10.9 punktu, 10.9.1 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Papildomų darbų lokalinė sąmata (pridedama, 1 Priedas). |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: Atlikti papildomus Darbus nurodytus 1 priede. Papildomų darbų vertė 16182,00 Eu + PVM (19580,22 Eur su PVM); |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 89232,56 EUR + 19580,22 Eur viso: 108812,78 Eur |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Papildomi darbai turi būti atlikti iki 2025-08-29 |  |  |
| Susitarimo priedai: | Lokalinė sąmata, 1 lapas. |  |  |

Šalių atstovų parašai