SUSITARIMAS NR. 2 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-1253 2024-11-18

2025-06-26

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2024-11-18 Šalys sudarė Viešojo pirkimo sutartį Nr. S-1253 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Vykdant Sutartį pagal projekto susisiekimo dalies Nr. 23080-01-TDP-S sprendinius ties Pk 542+16 buvo suprojektuota demontuoti esamą pralaidą ir įrengti naują Ø1600 mm metalinę vandens pralaidą, kurios ilgis 23,0 m, tačiau, pradėjus vykdyti esamos pralaidos demontavimo darbus ir nuėmus pralaidos antgalius, nustatyta, kad esamos pralaidos konstrukcija yra neįprasto tipo - ji stačiakampė, sienos iš storo gelžbetonio, yra perdanga. Esamą pralaidą būtina išardyti įgyvendinant minėtus projektinius sprendinius, tačiau ardymo darbai yra specifiniai, padidėja išardomo gelžbetonio kiekis, susidaro statybinės atliekos. Projektinėje dokumentacijoje buvo įtraukta žiedinės betoninės d1500 pralaidos demontavimo kiekiai, o ne pagal faktą aptiktos mišraus tipo (žiedinės ir stačiakampės 1,5x1,5 su perdanga) pralaidos ardymas. Rangovas negalėjo įvertinti stačiakampės pralaidos ardymo, kadangi ji nebuvo pažymėta projektinėje dokumentacijoje, vizualinės apžiūros metu nebuvo galima nustatyti neatitikimų, todėl gelžbetoninės stačiakampio tipo pralaidos ardymas yra laikomas papildomais darbais (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių kaina sudaro 28.707,81 Eur (be PVM);

- Sutarties vykdymo metu nustatyta, kad projektinėje dokumentacijoje buvo įtraukta žiedinės betoninės d1500 pralaidos demontavimo kiekiai, o ne pagal faktą aptiktos mišraus tipo (žiedinės ir stačiakampės 1,5x1,5 su perdanga) pralaidos ardymas. Projekto sprendiniai patikslinti pagal faktą aptiktos mišraus tipo pralaidos (žiedinės ir stačiakampės 1,5x1,5 su perdanga) ardymo kiekiais, eliminuoti žiedinės betoninės d1500 pralaidos demontavimo kiekiai. Dėl šių aplinkybių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti Priede Nr. 1), kurių vertė sudaro 9.647,97 Eur (be PVM);

- Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 139 punktu Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 139 punktu sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:

  - iš viso papildomų darbų kaina su PVM yra 34.736,45 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši eurai ir 45 ct);

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 28.707,81 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyni eurai ir 81 ct);

  - 21 proc. PVM yra 6.028,64 Eur (šeši tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai ir 64 ct).

- Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:

  - iš viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 11.674,04 Eur (vienuolika tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 4 ct);

  - neatliekamų darbų kaina be PVM yra 9.647,97 Eur (devyni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai ir 97 ct);

  - 21 proc. PVM yra 2.026,07 Eur (du tūkstančiai dvidešimt šeši eurai ir 7 ct).

- Dėl aukščiau Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 23.062,41 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 3.822.364,63 Eur (su PVM).

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 PVM kodas LT100009270611 Telefonas +370 5 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A. s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM kodas LT496727113 Telefonas +370 315 77755 El. paštas info@alkesta.lt A. s. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |