2022-07-01 Projektavimo ir projekto sprendinių

įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-25

# PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. balandžio     d. Nr. 2/TPS-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujama

direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Projektuotoju, ir

Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija, įstaigos kodas 191270330, atstovaujama

klebono Rimanto Rimkaus, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau vadinamas Statytoju, visos trys šalys kartu, toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą.

# 1. Papildomo susitarimo objektas – Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios

# statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios (u. k. KVR 43738), Bažnyčios g. 28, Salako mstl., Salako sen., Zarasų r. sav., tyrimų, tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos

# grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo sustabdymas.

2.  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2025 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ĮV- 145 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2025-2027 metų programos patvirtinimo“ ir 2022 m. liepos 1 d. Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-25 (toliau – Sutartis) 2.16.1 papunkčiu, kultūros ministro sprendimu 2025 m. neskyrus šiam objektui valstybės biudžeto lėšų, Užsakovas neturėdamas finansinių galimybių, stabdo Paslaugų teikimo terminą iki kol bus atnaujinti tvarkybos darbai objekte.

3.  Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4.  Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis arba gali būti pasirašoma Šalių atstovų saugiais elektroniniais parašais.

5.  Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 618 45564, el. p. info@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Gedimino pr. 21, Vilnius, tel.

+370 5 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, įmonės kodas 124563175, PVM mokėtojo kodas LT245631716,

a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.

Statytojas: Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapija, Bažnyčios g. 20, Salakas, Zarasų

raj., tel. +370 385 59350, +370 611 18351, el. p. salakoparapija@gmail.com, juridinio asmens kodas

191270330, a. s. LT18 4010 0403 0006 1119, Luminor Bank, AB.

Kultūros infrastruktūros centro

direktorius                                                                                                                  Šarūnas Šoblinskas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“

direktorius                                                                                                                  Leonas Timaitis

Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios parapijos

klebonas                                                                                                                     Rimantas Rimkus