## Papildomas susitarimas DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR KAINOS KOREGAVIMO prie 2025 m. GEGUŽĖS 16 d. STATYBOS RANGOS sutartIES Nr. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2025 m. birželio 27  d. Nr. S6-47

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios administracijos direktorių, Editos Geleževičienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2025 m. gegužės 16 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. S6–31 ,,Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis);

- atsižvelgiant į 2025 m. birželio 17 d. objekto apžiūros aktą Nr. 1 (pridedama), atliekant Maironio g., Utenos m., ruožo paprastojo remonto darbus, buvo nustatytos šios aplinkybės, dėl kurių būtina atlikti papildomus darbus: važiuojamojoje dalyje nustatytas nepakankamas asfaltbetonio sluoksnio storis (plotas – 320 m²), kurį siekiant ištaisyti būtina įrengti papildomą 20 tonų asfaltbetonio išlyginamąjį sluoksnį; taip pat būtina pakeisti 7 susidėvėjusius šulinių dangčius, užtaisyti prietiltyje atsivėrusių duobę ir pakeisti vieno šulinio perdangos plokštę. Šiems darbams atlikti parengta lokalinė sąmata, kurios vertė – 4632,71 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, 71 ct) be PVM.

- vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 9.1.4, 9.2.3, 9.3.2 ir 9.4 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie Sutarties, kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:

  - atlikti papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių bendra vertė – 4632,71 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt du eurai, 71 ct) be PVM, kuri sudaro 0,78 procento nuo Pradinės sutarties vertės;

  - Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip:

| Sutarties kaina, | 8.1. | 721878,68 (septyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 68 ct) Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| iš kurių PVM sudaro | 8.1. | 125284,73 (vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 73 ct) Eur |

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Susitarimo priedas. 2025 m. birželio 17 d. objekto apžiūros aktas Nr. 1, 3 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: +370 389 616 20 El. paštas: info@utena.lt Edita Geleževičienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti administracijos direktorių | Rangovas UAB „MELINGOS“ KELIAI Kodas 167600971 PVM mokėtojo kodas LT676009716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai A. s. Nr. LT497300010002550856 Bankas AB Swedbank Banko kodas 73000 Tel.: +370 618 81533 El. paštas: info@melingoskeliai.lt Gediminas Pranskūnas Direktorius |
| --- | --- |