## Papildomas susitarimas DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO IR KAINOS KOREGAVIMO prie 2025 m. GEGUŽĖS 16 d. STATYBOS RANGOS sutartIES Nr. S6-31 „UTENOS MIESTO GATVIŲ REMONTO DARBAI“

2025 m. liepos 4 d. Nr. S6-51

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Pirkėjas“), ir UAB „MELINGOS“ KELIAI, įmonės kodas 167600971, atstovaujama direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad:

- 2025 m. gegužės 16 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. S6–31 ,,Utenos miesto gatvių remonto darbai“ (toliau – Sutartis).

- 2025 m. birželio 27 d. sudarė susitarimą Nr. S6-47 „Papildomas susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie 2025 m. gegužės 16 d. statybos rangos sutarties Nr. S6-31 „Utenos miesto gatvių remonto darbai“ papildomiems darbams atlikti Maironio g. Utenos m. (toliau - Susitarimas Nr. 1).

- Pagal Naujasodžio g. Utenos mieste dalies nuo Kupiškio g. iki Naujasodžio g. 82 paprastojo remonto aprašą buvo numatyti atlikti papildomi darbai, kurie nenumatyti pagal statybos darbų pirkimo techninę specifikaciją – užduotį: perkelti vieną gatvės apšvietimo stulpą toliau nuo esamos važiuojamos dalies, praplatinti 2 įvažiavimus, įrengiant asfalto dangos (plotas – 100 m²) ir šaligatvio trinkelių dangos (plotas – 10 m²) konstrukcijas. Šiems darbams atlikti parengta lokalinė sąmata, kurios vertė – 3778,08 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 08 ct) be PVM.

- Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir Sutarties 9.1.4, 9.2.3, 9.3.2 ir 9.4 papunkčių nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo ir kainos koregavimo prie Sutarties, kuriuo susitariama dėl toliau nurodytų sąlygų:

  - atlikti papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurių bendra vertė – 3778,08 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 08 ct) be PVM. Susitarimo Nr. 1 ir šiuo susitarimu numatomų papildomų darbų bendra vertė sudaro 1,42 procento pradinės sutarties vertės;

  - Pakeisti Sutarties 3.4 papunktyje nurodytą Sutarties kainą ir ją išdėstyti taip:

| Sutarties kaina, | 8.1. | 726450,16 (septyni šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 16 ct) Eur su PVM |
| --- | --- | --- |
| iš kurių PVM sudaro | 8.1. | 126078,13 (vienas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai septyniasdešimt aštuoni eurai, 13 ct) Eur |

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Susitarimo priedas. Naujasodžio g. papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Utenos rajono savivaldybės administracija Kodas 188710442 Nėra PVM mokėtoja Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Utenio a. 4, 28503 Utena A. s. Nr. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel.: +370 389 616 20 El. paštas: info@utena.lt Paulius Čyvas Administracijos direktorius | Rangovas UAB „MELINGOS“ KELIAI Kodas 167600971 PVM mokėtojo kodas LT676009716 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai A. s. Nr. LT497300010002550856 Bankas AB Swedbank Banko kodas 73000 Tel.: +370 618 81533 El. paštas: info@melingoskeliai.lt Gediminas Pranskūnas Direktorius |
| --- | --- |