2025 m. liepos   d. „Europos Sąjungos investicijų informacinės sistemos INVESTIS priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugos“ sutarties Nr. 14P-25/

1 priedas

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS INVESTIS PRIEŽIŪROS, PALAIKYMO IR VYSTYMO PASLAUGŲ

FUNKCINĖ–TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

BENDRA INFORMACIJA	3

Sąvokos	3

1.1.	Pirkimo objektas	5

2.	ESAMA SITUACIJA	5

2.1.	INVESTIS tikslai, uždaviniai ir funkcijos	5

2.2.	Reglamentuojantys teisės aktai	6

2.3.	Organizacinė struktūra ir administruojamos programos, tvarkomi duomenys, funkcinė struktūra	8

2.4.	INVESTIS veiklos procesai	9

2.5.	Kiti funkciniai reikalavimai	11

2.6.	Sąsajos su kitais registrais ir IS	18

2.7.	INVESTIS naudojama techninė ir programinė įranga	21

2.8.	Kiti INVESTIS naudojami programiniai komponentai	26

2.9.	INVESTIS realizuoti nefunkciniai reikalavimai	26

3.	PROJEKTO METU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ REIKALAVIMAI	35

3.1.	INVESTIS priežiūros paslaugos	35

3.2.	INVESTIS vystymo ir palaikymo paslaugos.	35

3.3.	Kiti INVESTIS reikalavimai	38

4.	PROJEKTO METU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ EIGA	40

4.1.	Bendrosios nuostatos	40

4.2.	Projekto organizacinė struktūra ir komunikavimas	40

4.3.	Projekto valdymo planas	41

4.4.	INVESTIS priežiūros paslaugų teikimas	43

4.5.	INVESTIS vystymo paslaugų eiga	44

4.6.	Apimčių vertinimo metodika	48

4.7.	INVESTIS palaikymo paslaugų eiga	50

4.8.	Atsiskaitymas už projekto pažangą	50

Techninės specifikacijos priedas.	51

INVESTIS dokumentacijos sąrašas	51

- BENDRA INFORMACIJA

- Sąvokos

Sąvokos ir sutrumpinimai

| Sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| ADMI | Administruojanti institucija |
| ADMIN | Institucija vykdanti INVESTIS administratoriaus funkcijas ir deklaravimo EK funkciją |
| AI | Audito institucija |
| BNR | 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060 kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės |
| CPVA | Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra |
| DB | Duomenų bazė |
| DMS | INVESTIS duomenų mainų svetainė skirta INVESTIS el. paslaugų teikimui |
| ESF | Europos Socialinis fondas |
| ES | Europos Sąjunga |
| ESFIPS | 2021-2027 m. ES fondų investicijų programos svetainė |
| IA | Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra |
| INVESTIS | Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinė sistema |
| IS | Informacinė sistema |
| JAR | Juridinių asmenų registras |
| IMIS | Integruota mokesčių informacinė sistema |
| Mantis | Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros administruojamas INVESTIS priežiūros registras |
| MMR | Mokesčių mokėtojų registras |
| NTDT IS | Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinė sistema |
| NORIS | 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinė sistema |
| Paslaugų teikėjas | Paslaugų teikėjas, su kuriuo sudaryta sutartis dėl paslaugų teikimo |
| Perkančioji organizacija | Lietuvos Respublikos finansų ministerija |
| Projektas | INVESTIS priežiūros, vystymo, palaikymo paslaugos |
| PPK | Projekto priežiūros komitetas – tarpinstitucinė Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu |
| PVDG | INVESTIS tvarkytojo CPVA sudaryta Projekto vykdymo darbo grupė |
| SFMIS | Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistema |
| SOAP | Duomenų mainų protokolas skirtas tinklinėms paslaugoms |
| SODRA registras | Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras |
| SVDPT | Saugusis valstybinis duomenų perdavimo tinklas |
| VI | Vadovaujančioji institucija |
| VBAMS | Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma |
| WS | Tinklinės paslaugos (angl. Web Services) |
| WSDL | Tinklinių paslaugų aprašymo kalba (angl. Web Services Description Language) |
| XML | Išplečiama aprašymo kalba (angl. Extensible Markup Language) |

## Pirkimo objektas

2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir ES Tarybos reglamento (ES) 2021/1060  ir 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241 kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė  yra nustatytas reikalavimas tam tikrus duomenis kaupti ir tam tikrus duomenis perduoti elektroniniu būdu. Lietuva ir jos atsakingos institucijos, vykdydamos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, privalo tinkamai įgyvendinti ir administruoti šias programas, užtikrinti skaidrų lėšų panaudojimą bei veiksmų atsekamumą, todėl BNR ir  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241 nuostatų pagrindu buvo priimtas sprendimas dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo.

INVESTIS buvo įsteigta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo“.

2022 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir UAB „ATEA“ pasirašė INVESTIS kūrimo, vystymo ir palaikymo paslaugų sutartį, kurios įgyvendinimo metu buvo sukurti INVESTIS funkcionalumai. Detali informacija apie INVESTIS steigimo dokumentus, jo sukūrimo projekto eigą bei projektinius dokumentus pateikiama https://cpva.lt/dokumentai?_sfm_programa=2335.

Pirkimo tikslas – užtikrinti INVESTIS veiklos tęstinumą, tinkamą priežiūrą, vystymą ir palaikymą.

Pirkimo objektas – INVESTIS funkcionalumų priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugos.

Detalūs reikalavimai INVESTIS priežiūros, palaikymo ir vystymo paslaugoms pateikti šioje techninėje specifikacijoje.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# ESAMA SITUACIJA

## INVESTIS tikslai, uždaviniai ir funkcijos

INVESTIS tikslai, uždaviniai, funkcijos nustatyti INVESTIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo“ (toliau – INVESTIS nuostatai).

INVESTIS keliami šie pagrindiniai lūkesčiai:

- sistema turi būti patogi ir intuityvi naudoti;

- mažinti rankinio darbo apimtis ir administracinę naštą tiek ES investicijų projektų vykdytojams, tiek administruojančioms institucijoms;

- saugiai kaupti ir teikti patikimus duomenis.

## Reglamentuojantys teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis kuriama ir tvarkoma INVESTIS:

- 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė,

- 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės,

- 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

- Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;

- Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas;

- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

- Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (taikyta iki pripažinimo netekusiu galios);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (taikyta iki pripažinimo netekusiu galios);

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ (planuojama atlikti INVESTIS atitikties teisės aktui vertinimą);

- Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

- Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“;

- Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“;

- Valstybės informacinių išteklių svarbos nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-418 „Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos nustatymo metodikos patvirtinimo“;

- Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

- Asmens duomenų saugumo pažeidimo Finansų ministerijoje tyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1K-262 „Dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo Finansų ministerijoje tyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“;

- 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos įgyvendinimo Lietuvoje bendrieji nuostatai, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašas, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“;

- Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas ir Duomenų teikimo per Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos mainų svetainę tvarkos aprašas, patvirtinti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 2023/8-307 „Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo ir duomenų teikimo per Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos mainų svetainę tvarkos aprašo patvirtinimo“;

- Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos nuostatai, Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas,  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinėje sistemoje tvarkos aprašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo“.

## Organizacinė struktūra ir administruojamos programos, tvarkomi duomenys, funkcinė struktūra

Šiuo metu INVESTIS naudojasi virš 800 naudotojų, virš 8000 DMS naudotojų. Tvarkomi >6000 projektų duomenys. Projektų skaičius augs.

INVESTIS organizacinė ir funkcinė struktūra, administruojamos programos ir INVESTIS tvarkomi duomenys detaliai išvardinti INVESTIS nuostatuose.

INVESTIS tvarkomi duomenys įvedami per INVESTIS modulius, gaunami iš kitų susijusių INVESTIS modulių, teikiami per DMS modulius ar importuojami iš kitų IS.

INVESTIS sudaro išoriniai ir vidiniai moduliai:

- vidinės aplikacijos moduliai, kuriuos naudoja INVESTIS naudotojai;

- išorinės DMS aplikacijos moduliai, kuriuos naudoja DMS naudotojai;

- išorinis duomenų mainų modulis, naudojamas INVESTIS integracijoms su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais.

INVESTIS moduliai ir jų funkcionalumai detaliai aprašyti INVESTIS dokumentacijoje, kurios sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos priedo „INVESTIS dokumentacijos sąrašas“ lentelėje.

## INVESTIS veiklos procesai

Šiame poskyryje pateikiama veiklos procesų diagrama ir aprašymai realizuoti ir planuojami realizuoti INVESTIS:

1 paveikslas. Veiklos procesų diagrama

Pateiktoje diagramoje matoma, kad finansuojamas projektas turi du arba tris etapus, priklausomai nuo papildomų reikalavimų projekto veiklų tęstinumui po projekto finansavimo pabaigos. Toliau paaiškinami etapų ir jų procesų ryšiai.

Visų procesų parengtumo apžvalga pateikiama lentelėje žemiau:

INVESTIS veiklos procesai

| Nr. | Proceso pavadinimas | Proceso parengtumo automatizuoti įvertinimas |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Kvietimų teikti projektų įgyvendinimo planus planavimo ir skelbimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| 1.2. | Projekto įgyvendinimo plano teikimo ir vertinimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| 2.1. | Projektų įgyvendinimo stebėsenos procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| 2.1.1. | Jungtinių projektų valdymo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| 2.2. | Pirkimų priežiūros procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| 2.3. | Dalyvių administravimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| 2.4. | Mokėjimo paraiškų Europos Komisijai ir sąskaitų Europos Komisijai teikimo procesas | Procesas realizuojamas INVESTIS. |
| 3.1. | Projektų priežiūros poprojektiniu laikotarpiu procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.0 | Veiklos procesų administravimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.1 | Sutarties administravimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.2. | Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo procesas | Procesas realizuojamas INVESTIS. |
| H.3. | Patikrų vietoje vykdymo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.4. | Pažeidimų administravimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.5. | Audito ir kitų institucijų atliktų patikrinimų administravimas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.6. | Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių administravimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.7. | Stebėsenos rodiklių administravimo procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.8 | Valstybės pagalbos kontrolės procesas | Procesas realizuotas pilna apimtimi INVESTIS. |
| H.9 | Europos investicijų banko paskolos vertinimo procesas | Procesas patvirtintas. Apibrėžti dalyviai ir jų rolės, atliekami veiksmai INVESTIS. Parengtos formos. |
| H.10 | Dotacijų taikant sąlygas administravimo procesas | Procesas parengtas. Apibrėžti dalyviai ir jų rolės, atliekami veiksmai INVESTIS. Parengtos formos. |

Procesų schemos ir aprašymai tvirtinami Tarpinstitucinės darbo grupės 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ investicijų administravimo procesams kurti, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219 „Dėl tarpinstitucinės darbo grupės sudarymo“, sprendimais.

## Kiti funkciniai reikalavimai

Šiame poskyryje pateikiami kiti INVESTIS realizuoti funkciniai reikalavimai:

INVESTIS vidinių ir DMS modulių bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sukurtos prisijungimo lango formos, nukreipiančios į VIISP autentifikacijos paslaugą. |
|  | Prisijungimo langų formose įdėtos nuorodos į tinklapius, kuriuose patalpinta metodinė informacija INVESTIS ir DMS naudotojams. |
|  | Prisijungus DMS ir INVESTIS naudotojams, sukurti jų duomenų profiliai. |
|  | Prisijungimui naudojama VIISP autentifikacijos paslauga. |
|  | INVESTIS turi galimybę formuoti ir siųsti el. laiškus, susijusius su pateiktais duomenų objektais ir atliktais veiksmais. |
|  | Prisijungusiam INVESTIS ar DMS naudotojui suteikta galimybė susipažinti su taisyklėmis ir dokumentais pirmą kartą prisijungus arba po dokumentų pasikeitimo, kol naudotojas nepatvirtins susipažinimo, sistema neleidžia tęsti darbo. |
|  | Modulių antraštėse nurodyti INVESTIS logotipas, prisijungusio naudotojo duomenys, atsijungimo, profilio nustatymų, suteiktų teisių ir pagalbos funkciniai mygtukai. |
|  | Moduliuose parinkčių juostoje nurodyti funkciniai moduliai, rodomi priklausomai nuo prisijungusio naudotojo teisių. |
|  | Jei INVESTIS ar DMS moduliai neveikia, rodomas atitinkamas pranešimas. |
|  | INVESTIS ir DMS naudotojai turi galimybę teikdami duomenų formas ar INVESTIS duomenų objektus pridėti kelias rinkmenas vienu metu. |
|  | Modulių duomenų formos sudaro antraštę, parinkčių juostą, navigacijos kelio nuorodą, formos mygtukus ir laukus. |
|  | INVESTIS ir DMS naudotojai turi galimybę parsisiųsti rinkmenas, prikabintas prie INVESTIS duomenų objektų, nurodytą rinkmenų skaičių vienu metu. |

INVESTIS tenkinami vidinių modulių bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS vidinių modulių pagrindinio lango formoje atvaizduojami priskirtų „Mano projektai“ projektų duomenys: bendras projektų skaičius ir jų bendra vertė, vertinamų projektų skaičius ir jų bendra vertė, ruošiamų projektų skaičius ir jų vertė, įgyvendinamų projektų skaičius ir jų vertė ir baigtų projektų skaičius ir jų vertė. |
|  | INVESTIS vidinių aplikacijų modulių pagrindinio lango formoje įdiegta galimybė peržiūrėti prisijungusio naudotojo gautus pranešimus (įvykius, priminimus) ir visus jam priskirtus nebaigtus INVESTIS duomenų objektus (aktyvius patikros lapus) ir jų atlikimo terminus. |
|  | INVESTIS vidiniai moduliai sukurti kelių lygių, apimantys tiek konkretaus projekto lygio, tiek visų INVESTIS projektų duomenų objektų tvarkymą. Ekraninių formų ir modulių detalus skaičius suderintas sutarties vykdymo metu. |
|  | INVESTIS naudotojams suteikta galimybė registruoti DMS naudotojų teikiamus duomenis per INVESTIS vidinius modulius, kai duomenys nepateikiami per DMS modulius. |

Tenkinami DMS modulių bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | DMS paslauga užregistruota epaslaugos.lt portale https://www.epaslaugos.lt/portal/service/130842/36847?searchId=07a6652d-27f8-4c5c-af72-9013156169aa |
|  | Yra galimybė peržiūrėti projekto pateiktų projekto įgyvendinimo planų/projektų, aktyvių kvietimų, jungtinių projektų (toliau – JP)JP paraiškų, aktyvių jungtinių projektų kvietimų sąrašus ir pasirinkti su kuriuo objektu bus dirbama priklausomai nuo DMS naudotojui suteiktų teisių. |
|  | Projekto formoje yra galimybė peržiūrėti projekto gautus pranešimus ir visus jam priskirtus nebaigtus INVESTIS duomenų objektus. |
|  | DMS naudotojams yra galimybė peržiūrėti su projektu susijusius bendruosius duomenis. |
|  | DMS naudotojai turi galimybę tiesioginiu (angl. online) būdu pildyti nustatytas INVESTIS duomenų formas/objektus (projekto įgyvendinimo planui, pirkimams, projekto veiklos ataskaitos, sutarties keitimui, kt.) ir jas pateikti tikrinimui/vertinimui ir, esant poreikiui, tokiu pat būdu patikslinti. |
|  | Baigus pildyti nustatytą formą ir ją pateikus, DMS naudotojai informuojami apie sėkmingą jos pateikimą. |
|  | Yra galimybė atlikti visų teikiamų ir/ar pateiktų duomenų peržiūrą (su galimybe rūšiuoti, filtruoti, ieškoti) ir suformuoti jų ataskaitas. |
|  | DMS naudotojas turi galimybę prie kiekvieno pateikto INVESTIS duomenų objekto matyti būseną bei būsenos pokyčio datą, administruojančios institucijos darbuotojo, tikrinusio nustatytos formos ar tipinius dokumentus, kontaktinius ir kitus duomenis. |
|  | Turintys teisę DMS naudotojai turi galimybę administruoti kitus DMS naudotojus. |
|  | Naudotojams rodomi administruojančios institucijos darbuotojų, atsakingų už jo projektą kontaktiniai duomenys. |

Tenkinami INVESTIS vidinių modulių atsakingų asmenų valdymo reikalavimai

| Eil. Nr. |  | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | INVESTIS yra galimybė priskirti atsakingus asmenis (INVESTIS naudotojus) šiems INVESTIS duomenų objektams: -kvietimo; -projekto. |  |
|  | Pagal nustatytas taisykles INVESTIS objektui sukurta galimybė sukurti patikros lapą ir priskirti jį pasirinktam naudotojui. |  |
|  | Įdiegta galimybė peržiūrėti INVESTIS duomenų objekto priskirtų atsakingų naudotojų istoriją. |  |
|  | INVESTIS duomenų objekto nagrinėjimo terminas (patikros lapas) nustatomas automatiškai pagal atitinkamame patikros lape nustatytas taisykles su galimybe naudotojui redaguoti patikros lapo registravimo ir redagavimo formose. |  |
|  | Atsakingi INVESTIS naudotojai gauna el. laiškus apie jiems priskirtus INVESTIS duomenų objektus. |  |
|  | Atsakingi INVESTIS naudotojai gauna pranešimus apie įvykius priminimus ir yra informuojami el. paštu apie paskirtą patikros lapą ir terminą. |  |
|  | Vienam INVESTIS duomenų objektui galima priskirti kelis atsakingus naudotojus, pvz., projekto vadovas, finansininkas, kurių sprendimus tvirtina vadovai ar kiti atsakingi asmenys. Detalizuotos atlikimo būsenų sekos ir saugomi veiksmai nustatyti pagal procesų analizę. |  |

Tenkinami informavimo/pranešimų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Įdiegta galimybė generuoti dviejų tipų pranešimus: pusiau automatiniai ir laisvos formos, kuriuos kuria INVESTIS ir DMS modulių naudotojai bei automatiniai pranešimai, informuojantys apie veiksmus, kuriuos turi atlikti naudotojai, ir įvykius, susijusius su INVESTIS duomenų objektais. |
|  | INVESTIS ir DMS naudotojai gali gauti ir siųsti pranešimus, susijusius su duomenų objektais ir formomis, taip pat turi galimybę peržiūrėti pranešimus bei suformuoti pranešimo ataskaitas pagal nustatytas pranešimų formas. |
|  | INVESTIS administravimo modulyje sukurta ir įdiegta sistema taisyklių kūrimui ir tvarkymui, pagal kurias siunčiami pranešimai INVESTIS ir DMS naudotojams. |
|  | Įdiegta galimybė siųsti atsakingiems INVESTIS naudotojams pranešimus apie naujai įvestus ar pakeistus INVESTIS duomenų objektus. |
|  | Įdiegta galimybė pasirinkti, su kokiais INVESTIS duomenų objektais susijusius pranešimus INVESTIS naudotojas nori gauti, o kurių ne. Sukurta galimybė naudotojui užsisakant pranešimus pasirinkti modulius, iš kurių norėtų gauti pranešimus. |
|  | Visi INVESTIS generuojami pranešimai yra tekstiniai ir suformuluoti lietuvių kalba. |
|  | INVESTIS pranešimai turi tipą, numerį, pavadinimą, tekstą, susijusį INVESTIS duomenų objektą ir kitus su procesais suderintus duomenis. |
|  | Pranešimuose įdiegta galimybė prikabinti rinkmenas ir gauti jas su pranešimu. |
|  | Įdiegta galimybė sukurti ir tvarkyti taisykles, pagal kurias INVESTIS ir DMS naudotojams siunčiami el. laiškai apie gautus INVESTIS pranešimus, naudotojo nurodytu el. pašto adresu. |

INVESTIS tenkinami patikros lapų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Įdiegta galimybė INVESTIS administratoriui kiekviename modulyje patalpinti patikros lapus INVESTIS duomenų objektams, naudojant iš anksto parengtus šablonus. |
|  | Sukurtas funkcionalumas, leidžiantis INVESTIS administratoriui kurti patikros lapo šablonus pagal pageidaujamą dydį ir turinį. |
|  | Įdiegta galimybė rengiant patikros lapo šabloną pridėti, naikinti ir suvesti klausimus su įvairiais atsakymų variantais (taip, ne, netaikoma, balai), taip pat įtraukti pastabų skiltį bei kurti šablono dalis ir praleidžiamus klausimus. |
|  | Sukurta galimybė kurti papildomų patikros lapų šablonus ir nustatytam patikros lapo tipui pridėti papildomus klausimus kvietime. |
|  | Įdiegta galimybė grupuoti klausimus į blokelius, kas palengvina klausimų organizavimą ir struktūrizavimą patikros lapuose. |
|  | INVESTIS naudotojams suteikta galimybė atsakyti į klausimus patikros lape, tiesiogiai susijusiuose su atitinkamais duomenų objektais vidiniuose moduliuose. |
|  | Įdiegta galimybė naudotojams redaguoti suvestus atsakymus, kol patikros lapas dar nėra patvirtintas. |
|  | Sukurtas funkcionalumas, kad pildant patikros lapą su balais, INVESTIS automatiškai sumuotų balus pagal dalis ir pateiktų bendrą visų dalių balų sumą. |
|  | Įdiegta galimybė automatiškai perkelti duomenis iš patikros lapų pastabų laukų į siunčiamų pranešimų laukus, atlikus perkėlimo iniciavimo veiksmus. |
|  | Įdiegta galimybė tvirtinti arba grąžinti patikros lapus koreguoti, su galimybe pateikti pastabas grąžinimo atveju. |

INVESTIS tenkinami administravimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis INVESTIS administratoriui peržiūrėti prisijungusių INVESTIS ir DMS naudotojų skaičių administravimo modulyje. |
|  | Sukurtas terminų skaičiavimo kalendorius, kuriame administratoriaus priemonėmis galima nurodyti šventines ir nedarbo dienas. |
|  | Įdiegta galimybė INVESTIS administratoriams kurti ir modifikuoti klasifikatorius per grafinę naudotojo sąsają. |
|  | Sukurtas funkcionalumas, leidžiantis INVESTIS administratoriui kurti, redaguoti ar šalinti klasifikatorių grupes ir jų elementus. |
|  | Įdiegta sistema, kuri siunčia el. laišką sukūrus ar pakeitus INVESTIS ar DMS naudotojo teises. |
|  | INVESTIS naudotojų teisės priskiriamos naudotojo lygiu, teisės suskirstytos ne mažiau kaip į INVESTIS duomenų objektų registravimą, redagavimą, šalinimą, peržiūrą ir dokumentų peržiūrą. |
|  | Kvietimo, projekto ir projekto duomenų objektų duomenų tvarkymas apribotas pagal to projekto kvietimo plane ar aukštesnio lygio programos žinyno objektui priskirtą administruojančią instituciją (duomenų tvarkymo pagal instituciją ribojimas). |
|  | INVESTIS naudotojų duomenų tvarkymas ir teisių administravimas valdomas centralizuotai. |
|  | Naudotojui sukurta galimybė suteikti teises neriboti projektų ir jų objektų peržiūros, tačiau ši teisė nesuteikia galimybės atlikti kitų projekto duomenų tvarkymo veiksmų (kūrimo, redagavimo, šalinimo, dokumentų peržiūros). |
|  | INVESTIS ir DMS naudotojų skaičius nėra ribojamas. |
|  | INVESTIS leidžia lanksčiai (pagal išskirtus INVESTIS duomenų objektus) administruoti priėjimo teises prie atskirų INVESTIS objektų ir jų rinkmenų. Objektai ir jų duomenys, prie kurių naudotojas neturi prieigos teisių, naudotojui nėra pateikiami. |
|  | Įdiegta galimybė registruoti ir priskirti pavienes teises arba kelis teisių rinkinius INVESTIS naudotojams. |
|  | INVESTIS yra galimybė laikinai blokuoti INVESTIS ir DMS naudotojus nurodant priežastį. |
|  | INVESTIS sukurta galimybė nustatyti dienų skaičių, kuriam praėjus nesijungę/nesinaudoję INVESTIS naudotojai automatiškai būtų blokuojami ir nurodoma blokavimo priežastis. Dienų skaičius yra apibrėžtas parametru. Sukurta galimybė keisti parametro reikšmę. |
|  | Įdiegta galimybė siųsti pranešimus apie INVESTIS planinį neveikimą el. paštu. |
|  | Įdiegta galimybė administratoriui patalpinti įspėjamąjį pranešimą INVESTIS ir DMS prisijungimo ir pagrindiniuose languose. |
|  | Sukurtas funkcionalumas, leidžiantis administratoriui nustatyti įkeliamų rinkmenų dydį ir rodyti įspėjimus dėl per didelio dydžio prieš įkeliant rinkmeną. |
|  | Įdiegta galimybė naudotojams su specialiomis teisėmis peržiūrėti DMS modulių formas atskirame lange. |
|  | Įdiegta galimybė administratoriui atjungti visus INVESTIS ir DMS naudotojus prieš atliekant INVESTIS programinės įrangos atnaujinimą. |
|  | Įdiegta galimybė naudotojams su specialiomis teisėmis peržiūrėti visus per DMS pateiktus INVESTIS duomenų objektus vienoje formoje. |
|  | Pasikeitus taisyklėms ar kitiems INVESTIS naudojimo dokumentams, su kuriais supažindinami INVESTIS ar DMS naudotojai, administratorius gali įkelti jų atnaujintas versijas, nepanaikinant anksčiau galiojusių. |

Tenkinami Duomenų kaupimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis kaupti ir peržiūrėti istorinius duomenis. |
|  | Vykdomas INVESTIS ir DMS naudotojų atliekamų veiksmų kaupimas. Atliekant duomenų išsaugojimą duomenų bazėje, turi būti saugoma, kas atliko duomenų įterpimą/atnaujinimą/pašalinimą (naudotojo ID) ir kada atliko veiksmą (data ir laikas). |
|  | Sukurtos istorinės DB lentelės, kuriose saugomi visi istorinių duomenų įrašai, užtikrinant jų prieinamumą ir peržiūrą. |
|  | Įdiegta funkcija, leidžianti peržiūrėti, kurie naudotojai ir kada parsisiuntė dokumentų rinkmenas. |
|  | Nustatyti bendri privalomi ir neprivalomi metaduomenys visoms INVESTIS kaupiamoms rinkmenoms, užtikrinant jų tinkamą apdorojimą ir naudojimą. |
|  | Kiekviena duomenų pakeitimo operacija užfiksuojama INVESTIS duomenų bazėje, taip pat išsaugant ir istorinius (iki tol buvusius) duomenis. |
|  | Užtikrintas duomenų vientisumas, kai pasikeičia INVESTIS objektų duomenys, išsaugant pradinius duomenis, naudojamus objekto sukūrimo metu. |
|  | Įdiegta funkcija, kuri leidžia sukurti papildomus įrašus, kad atnaujinti duomenys nesunaikintų senųjų ir išsaugotų galimybę atstatyti ankstesnę informaciją. |
|  | Sukurtas funkcionalumas keisti būsenas procesuose. Pvz. patikros vietoje (planuojama, vykdoma, atlikta), pažeidimuose (įtariamas pažeidimas, ištaisomas pažeidimas, ištaisytas pažeidimas, neištaisomas pažeidimas) ir kt. |

INVESTIS tenkinami asmens duomenų tvarkymo  reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Programinės įrangos kūrimas atliekamas atskiroje aplinkoje, kuri fiziškai ir logiškai nesusijusi su IT sistemomis, kuriose apdorojami INVESTIS asmens duomenys. |
|  | Testavimo aplinkose naudojami tik testiniai duomenys. Jei reikia naudoti asmens duomenis, taikomos griežtos asmens duomenų apsaugos procedūros, užtikrinant jų saugumą. |
|  | Sukurtas administravimo funkcionalumas kurti, peržiūrėti ir blokuoti INVESTIS ir DMS naudotojų paskyras. |
|  | INVESTIS duomenų bazėje visa įmanoma prieigų prie asmens duomenų informacija (kas atliko veiksmą (naudotojo vardas, pavardė, IP adresas), kada atliko veiksmą data ir laikas (hh-mm-ss), kokius duomenis atnaujino, kokius duomenis įterpė, kokius duomenis pašalino, kokius duomenis peržiūrėjo, Žurnalo saugojimo terminas – ne trumpiau kaip 6 mėnesiai. |
|  | Duomenų bazės duomenis galima eksportuoti į ataskaitą. |
|  | Duomenų bazės įrašai turi laiko žymas ir apsaugoti nuo galimo sugadinimo, suklastojimo ar neautorizuotos prieigos. INVESTIS naudojami laiko apskaitos mechanizmai sinchronizuoti pagal bendrą valstybės debesijos infrastruktūros laiko atskaitos šaltinį. |
|  | Visi INVESTIS administratorių veiksmai (taip pat ir jų atliekamas naudotojo teisių papildymas, panaikinimas, keitimas) registruojami duomenų bazėje ir atvaizduojami duomenų pakeitimo naudotojo istorijoje. |
|  | INVESTIS duomenų bazė yra apsaugota nuo keitimo ir ištrynimo, o prieiga prie turi tik INVESTIS administratoriai. |
|  | Programinės įrangos serveriai sukonfigūruoti taip, kad naudotojai naudotų atskiras paskyras su žemiausiomis operacinės sistemos privilegijomis, užtikrinant saugumą. |
|  | Programinės įrangos serveriuose apdorojami tik tie asmens duomenys, kurie būtini duomenų tvarkymo tikslams, užtikrinant duomenų minimalizavimą. |
|  | Konkretiems INVESTIS duomenų bazėje saugomiems asmens duomenims apsaugoti naudojamas šifravimas |
|  | Duomenų bazėse asmens duomenys nėra naudojami kaip identifikatoriai sąsajoms su kitais duomenimis. |

## Sąsajos su kitais registrais ir IS

Dalis INVESTIS duomenų gaunami iš kitų registrų ir informacinių sistemų, duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Taip pat INVESTIS duomenys teikiami ESFIPS ir kietiems duomenų gavėjams. Realizuoti INVESTIS išorinių duomenų srautai pateikiami 12 lentelėje ir INVESTIS nuostatuose.

INVESTIS duomenų srautai

| Eil. Nr. | Sąsaja | Duomenys | Periodiškumas | Duomenų formatas | Perdavimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIISP->INVESTIS | naudotojų autentifikacijos duomenys. | Kiekvieną kartą jungiantis INVESTIS | Tinklinės paslaugos (WS) | Pusiau automatinis |
|  | VBAMS->INVESTIS | mokėjimo paraiškų būsenos. | Nustatomas pagal poreikį | Tinklinės paslaugos (WS) | Automatinis |
|  | VBAMS->INVESTIS | pareiškėjų, projektų vykdytojų, partnerių, pirkimų subjektų, tiekėjų, galutinių naudos gavėjų, jungtinių projektų veiklos vykdytojų – juridinių asmenų duomenys. | Nustatomas pagal poreikį | DB procedūromis | Automatinis |
|  | SFMIS->INVESTIS | 2014–2020 ES struktūrinių fondų posistemio finansuojamų projektų duomenys. | Nustatomas pagal poreikį | CSV rinkmenomis | Rankinis |
|  | IMIS->INVESTIS | per WS teikiami įsiskolinimo duomenys. | Veiklos procesuose nustatytuose žingsniuose ir veiksmuose | Tinklinės paslaugos (WS) | Pusiau automatinis |
|  | SODRA registras->INVESTIS | pareiškėjo skolos duomenys; pareiškėjo apdraustųjų skaičius; projektų mokymų dalyvių anketų duomenys. | Veiklos procesuose nustatytuose žingsniuose ir veiksmuose arba Nustatomas pagal poreikį | Tinklinės paslaugos (WS) | Pusiau automatinis |
|  | NDNT IS ->INVESTIS | projektų mokymų dalyviui (asmeniui) nustatyto darbingumo lygio ar neįgalumo lygio duomenys. | Veiklos procesuose nustatytuose žingsniuose ir veiksmuose | Tinklinės paslaugos (WS) | Pusiau automatinis |
|  | JAR->INVESTIS | juridinio asmens finansinių ataskaitų duomenys. | Veiklos procesuose nustatytuose žingsniuose ir veiksmuose | Tinklinės paslaugos (WS) | Pusiau automatinis |
|  | NORIS->INVESTIS | finansuojamų projektų duomenys. | Nustatomas pagal poreikį | CSV rinkmenomis | Rankinis |
|  | INVESTIS->VBAMS | mokėjimo paraiškų duomenys. | Nustatomas pagal poreikį | Tinklinės paslaugos (WS) | Automatinis |
|  | INVESTIS->ESFIPS | - pažangos priemonių duomenys; - kvietimų duomenys; - projekto duomenys; - projekto įgyvendinimo plano duomenys; - projekto sutarčių duomenys; - žinynų ir klasifikatorių duomenys; - projekto pirkimų duomenys; - Jungtinių projektų kvietimų duomenys; - Jungtinių projektų projektų duomenys. | Nustatomas pagal poreikį | Tinklinės paslaugos (WS) | Automatinis |
|  | INVESTIS->Institucijų turinčių gauti duomenis IS | pažangos priemonių duomenys; kvietimų duomenys; projekto duomenys; projekto įgyvendinimo plano duomenys; projekto sutarčių duomenys; žinynų ir klasifikatorių duomenys; projekto pirkimų duomenys; mokėjimų duomenys; projekto grąžintinų lėšų duomenys. | Nustatomas pagal poreikį | Tinklinės paslaugos (WS) | Automatinis |

INVESTIS tenkinami reikalavimai duomenų mainams

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS duomenų mainų priemonės yra pagrįstos tinklinių paslaugų standartais: XML, SOAP, WSDL, REST WS. |
|  | Realizuota galimybė perduoti INVESTIS duomenis į kitas informacines sistemas, naudojant tinklines paslaugas (Web Services). |
|  | Keičiantis duomenimis su informacine sistema, esant klaidoms, INVESTIS pateikia informatyvius pranešimus apie nustatytas klaidas. |
|  | INVESTIS suteikia galimybę matyti pilną sąsajų su informacine sistema užklausų ir atsakymų peržiūrą, ją filtruoti ir rūšiuoti. |
|  | INVESTIS suteikia galimybę matyti pilną klaidų, nustatytų keičiantis duomenimis su informacine sistema, aprašymų sąrašą, kurį galima filtruoti ir rūšiuoti. |
|  | Duomenų apsikeitimo dažnumas gali būti nustatytas periodiškai ir šis periodas gali būti keičiamas. |
|  | INVESTIS administratorius gali nustatyti ir keisti integracijos su išorinėmis sistemomis nustatymus, įjungti ar išjungti integracijas, valdyti periodiškumą ir kitus parametrus. |
|  | INVESTIS duomenų mainai su visomis išorinėmis informacinėmis sistemomis yra atliekami per išorinius aplikacijų serverius. |
|  | Esant teisingai sukonfigūruotiems INVESTIS parametrams ir korektiškai veikiant išorinėms sistemoms, INVESTIS veikia pilnai. Neveikiant VIISP, VBAMS ar kitoms integruotoms sistemoms, INVESTIS funkcijos veikia korektiškai, išskyrus funkcijas, kurių pilnas veikimas priklauso nuo išorinių sistemų. |

## INVESTIS naudojama techninė ir programinė įranga

INVESTIS tenkinami aplinkų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS patalpinta valstybinio duomenų centro serveriuose (debesijos paslaugose), kuriuos administruoja CPVA. |
|  | INVESTIS techninę ir programinę įrangą sudaro gamybinė (PROD), testinė (TEST), kūrimo (DEV) ir papildoma (AUX) aplinkos: - Gamybinė aplinka yra skirta INVESTIS ir DMS naudotojų darbui, prieiga paslaugų teikėjui gali būti suteikiama tik išskirtiniais atvejais; - Testinė aplinka naudojama INVESTIS tvarkytojų darbuotojų bandymams, eksploatavimo ir priežiūros veikloms vykdyti; - Kūrimo aplinka skirta INVESTIS kūrimo ir vystymo etapų, palaikymo užduočių testavimui ir bandymams. |
|  | Perkančioji organizacija turi parengtą techninės ir programinės įrangos architektūrą visoms INVESTIS aplinkoms, nubraižytas diagramas, aprašytus techninės ir programinės įrangos tarpusavio ryšius. |
|  | Visoms INVESTIS aplinkoms parengta techninės ir programinės įrangos architektūrą, nubraižytos ir aprašytos techninės ir programinės įrangos išpildomosios schemas. Taip pat architektūroje pavaizduoti visi būtinos įrangos tarpusavio sąryšiai ir priklausomybės. |
|  | Testinės, kūrimo ir papildomos aplinkų duomenų bazėse gali būti periodiškai (pagal poreikį) atstatomi gamybinės aplinkos duomenys. Atstatyti duomenys skriptais paruošiami ir pritaikomi aplinkoms nuasmeninant duomenis, sukuriant reikiamus naudotojus ir kt. Perkančioji organizacija turi parengtą administravimo instrukciją. |
|  | Gamybinės ir testinės INVESTIS aplinkos programinės įrangos ir funkcionalumo atžvilgiu yra identiškos, skiriasi tik naudojamų serverių skaičiumi, resursais bei duomenimis saugomais DB. |
|  | Gamybinės, testinės ir kūrimo INVESTIS aplinkų el. laiškų siuntimui naudojamas perkančiosios organizacijos nuomojamas pašto serveris. Nurodyta techninės architektūros dokumento 2 skyriuje. |
|  | Visą INVESTIS aplinkų paruošimą, konfigūravimą, stebėseną atlieka paskirti PVDG nariai, pagal paslaugų teikėjo pateiktus reikalavimus. |

INVESTIS techninės įrangos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS techninę įrangą sudaro virtualūs serveriai, kurie pritrūkus resursų gali būti nesunkiai praplėsti papildomais atminties, procesorių ir diskų resursais. |
|  | INVESTIS sukūrimo metu visoms aplinkoms taikomi maksimalūs virtualių serverių resursai: • 24 vnt. skaičius; • 192 procesorių branduolių skaičius; • 512 GB operatyviosios atminties. |
|  | Siekiant užtikrinti saugos reikalavimus, gamybinė, testinė ir kūrimo aplinkos veikia nepriklausomai, ir yra viena kitai neprieinamos (atskiruose potinkliuose). |

2 paveikslas. INVESTIS techninės įrangos schema

INVESTIS techninė ir programinė įranga

| Eil. Nr. | Serveris | Aplinka | Serverių skaičius | CPU | RAM kiekis | Disko talpa | Programinė įranga** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INVESTIS proxy serveriai | Prod | 2 | 8 | 16GB | 300GB | Windows Server 2022, Apache 2.4.54, Visual C++ 14.32.31326, OpenSSL 3.0.3 |
|  | INVESTIS vidiniai aplikacijų serveriai | Prod | 2 | 12 | 24GB | 300GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | DMS išoriniai aplikacijų serveriai | Prod | 2 | 16 | 32GB | 300GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | INVESTIS integracijų aplikacijų serveriai | Prod | 2 | 8 | 24GB | 300GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | INVESTIS DB ir failų serveriai | Prod | 3 | 20 | 72GB | 5TB | Windows Server 2022, MS SQL Server 2022 Enterprise |
|  | Backup serveris | Prod | 1 | 4 | 8GB | 4TB | Windows Server 2022 |
|  | INVESTIS proxy serveriai | Test | 1 | 4 | 8GB | 150GB | Windows Server 2022, Apache 2.4.54, Visual C++ 14.32.31326, OpenSSL 3.0.3 |
|  | INVESTIS vidiniai aplikacijų serveriai | Test | 1 | 8 | 16GB | 150GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | DMS išoriniai aplikacijų serveriai | Test | 2 | 16 | 32GB | 300GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | INVESTIS integracijų aplikacijų serveriai | Test | 1 | 4 | 16GB | 150GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | INVESTIS DB ir failų serveriai | Test | 1 | 8 | 32GB | 450GB | Windows Server 2022, MS SQL Server 2022 Developer |
|  | INVESTIS proxy serveriai | Dev | 1 | 4 | 8GB | 150GB | Windows Server 2022, Apache 2.4.54, Visual C++ 14.32.31326, OpenSSL 3.0.3 |
|  | INVESTIS vidiniai aplikacijų serveriai | Dev | 1 | 8 | 16GB | 150GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | DMS išoriniai aplikacijų serveriai | Dev | 2 | 8 | 32GB | 300GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | INVESTIS integracijų aplikacijų serveriai | Dev | 1 | 4 | 16GB | 150GB | Windows Server 2022, IIS 10.0, ASP.NET Core 6.0 Runtime (v6.0.16) - Windows Hosting Bundle, Web Deploy v3.6 |
|  | INVESTIS DB ir failų serveriai | Dev/Aux | 1 | 8 | 32GB | 450GB | Windows Server 2022, MS SQL Server 2022 Developer |

Reikalavimai licencijoms pateikti  17 lentelėje.

INVESTIS licencijos ir programinė įranga

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS programinė įranga veikia pasaulyje naudojamų naujausių technologinių komponentų pagrindu, nurodytų Techninės specifikacijos 2.8 poskyryje. |
|  | - Programinės įrangos sprendimas realizuotas taip, kad atitiktų atvirus standartus, orientuojantis į kuo platesnį jų pritaikymą. |
|  | Perkančioji organizacija naudoja MS Windows 2022 serverių operacinę sistemą. |
|  | Perkančioji organizacija naudoja MS SQL Server 2022 Enterprise duomenų bazių valdymo programinę įrangą. |
|  | INVESTIS turi galimybę duomenų bazę ir programinę įrangą laikyti tiek viename, tiek atskiruose serveriuose. |
|  | INVESTIS licencijos yra nuolatinės (angl. perpetual) ir Perkančioji organizacija turi kitus būtinus leidimus naudoti programinę įrangą, nepriklausomai nuo to, ar įsigyta programinės įrangos gamintojo, ar sukurta trečiųjų šalių. |

## Kiti INVESTIS naudojami programiniai komponentai

INVESTIS architektūra realizuota daugiasluoksnės architektūros principu. Naudojamos technologijos:

Atvaizdavimo lygmuo – Kendo UI v2022.1.412, jQuery v3.6.0, EntityFrameworkCore 6.0, HTML, JS, CSS;

Verslo logikos lygmuo –.NET Core 6.0, ASP.NET Core Web API, ASP.NET Core MVC,  Quartz.NET v3.4.0;

Duomenų lygmuo – Entity Framework Core 6.0, MS SQL Server 2022

## INVESTIS realizuoti nefunkciniai reikalavimai

Šiame poskyryje aprašyti realizuoti INVESTIS modulių nefunkciniai reikalavimai.

INVESTIS bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | - INVESTIS įgyvendintas naudojant daugiasluoksnę architektūrą, kur kiekvienas sluoksnis atlieka specifines funkcijas, užtikrinant gerą sistemos modularumą ir skalabilumą. |
|  | - Kliento sluoksnis apima DMS ir INVESTIS naudotojus ir kitas išorines IS, kurios teikia ar gauna iš INVESTIS duomenis panaudojant tinklines paslaugas. |
|  | - INVESTIS duomenų apdorojimas vyksta veiklos ir duomenų sluoksniuose, naudojant aplikacijų lygmens programas, kad būtų išvengta pernelyg didelio priklausomumo nuo duomenų bazės procedūrų, ir užtikrinant gerąją programavimo praktiką. |
|  | - INVESTIS sistema suprojektuota ir įdiegta taip, kad ateityje galėtų būti lengvai plečiama ir pritaikoma prie naujų reikalavimų ir pasikeitusių poreikių. |
|  | - INVESTIS naudoja reliacinę duomenų bazę, kuri centralizuotai saugo visus duomenis ir užtikrina efektyvų jų valdymą. |
|  | - INVESTIS duomenys saugomi atskirose duomenų bazės rinkmenų grupėse, kurios suskirstytos pagal duomenų loginę priklausomybę, užtikrinant optimizuotą duomenų valdymą ir saugojimą. |
|  | - Visos INVESTIS moduliuose naudojamos rinkmenos saugomos atskiroje failų sistemoje, atskirai nuo duomenų bazės, užtikrinant duomenų struktūrinį atskyrimą. |
|  | - Duomenų perdavimui iš DMS modulių į INVESTIS duomenų bazę naudojamas eilių valdymo mechanizmas, kuris leidžia saugiai perduoti duomenis, nesuteikiant DMS moduliams teisės rašyti į INVESTIS duomenų bazės struktūras. |
|  | - INVESTIS programinė įranga ir dokumentacija sukurta taip, kad perkančioji organizacija galėtų savarankiškai palaikyti ir modifikuoti sistemą ateityje, nepriklausomai nuo konkretaus paslaugų teikėjo. |
|  | - INVESTIS įgyvendinta pagal paslaugų orientuotos architektūros (SOA) principus, užtikrinant aukštą komponentų nepriklausomybę ir lankstumą. |
|  | - Visi INVESTIS moduliai tarpusavyje integruoti. Visi duomenų pasikeitimai viename modulyje atsispindi susijusiuose moduliuose be papildomų naudotojų veiksmų (klasifikatorių ar kitų INVESTIS naudojamų duomenų apsikeitimai vykdomi realiu laiku, visuose moduliuose duomenys atsinaujinti tuo pačiu metu). |
|  | - INVESTIS leidžia naudotojams vienu metu dirbti su keliais modulių deriniais (INVESTIS ir DMS), užtikrinant sklandų ir efektyvų darbą su įvairiomis sistemų dalimis. |
|  | - VISI INVESTIS funkciniai komponentai palaiko Unicode (UTF-8) standartą, užtikrinant platų kalbų ir simbolių palaikymą. |
|  | - INVESTIS programinės įrangos išeities tekstai rašomi su komentarais ir atitinka gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | - Išeities tekstas perduotas PVDG. Paslaugų teikėjas naudoja vidinį GIT ir nesuteikia teisių prieiti iš išorės. |
|  | - PVDG perduoti pilni, korektiški, nešifruoti sukurtos programinės įrangos išeities tekstai kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, kartu nurodant viešai prieinamas standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Naudojant standartines priemones turi būti kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, perduodamos PVDG, kad jis be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |
|  | - Išeities kodai ir autorinės turtinės teisės priklauso perkančiajai organizacijai. Paslaugų teikėjas garantuoja nuostolių atlyginimą perkančiajai organizacijai dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, susijusio su sukurtos programinės įrangos naudojimu, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl perkančiosios organizacijos kaltės. |
|  | - Pateikiamos vystymo ar palaikymo versijos naujiems funkcionalumams diegti ar esamiems modifikuoti, neteikiamos kartu su garantinės priežiūros klaidų taisymo versijomis, išskyrus kai to prašys PVDG nariai, dėl apjungimo vertinama kiekviena situacija atskirai. |

INVESTIS tenkinami duomenų įvedimo ir apdorojimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS sistema užpildo tam tikrus duomenų įvedimo laukus pagal išankstines sąlygas, o jeigu duomenys yra integruoti registruose ar valstybinėse informacinėse sistemose, jie nebereikalauja būti įvedami pakartotinai. |
|  | Sudėtingos formos yra suskaidytos į smulkesnes ir jų duomenys suskirstyti, o formų ar grupių loginis tikrinimas yra derinamas su projekto vykdymo darbo grupe, užtikrinant atitikimą visiems reikalavimams. |
|  | INVESTIS formose, kuriose pateikiami duomenys sąrašų pavidalu, yra įdiegta galimybė filtruoti juos pagal stulpelių reikšmes. |
|  | INVESTIS įgyvendino duomenų teisingumo patikrinimus kiekviename lauko, formos ar formų grupės lygmenyje visose duomenų įvedimo formose. |
|  | INVESTIS sistemoje įdiegta dviejų lygmenų duomenų įvedimo kontrolė, kur pirmasis lygmuo apibrėžia laukų tipą, o antrasis naudoja loginės taisyklės duomenų korektiškumo patikrinimui. |
|  | INVESTIS privalomi saugojimui laukai yra aiškiai išskiriami kitomis spalvomis arba kitais vizualiniais žymėjimais. |
|  | INVESTIS pateikia informaciją apie reikalingus įvesties formatus, tokius kaip datos, telefono numerio, el. pašto ir kitų laukų formatai. |
|  | INVESTIS gavus objekto patikslinimą iš DMS, kartu turi būti pateikiamas DMS lydraštis, kuriame atvaizduojama duomenų keitimo istorija. |
|  | INVESTIS sistema leidžia įvesti ir importuoti duomenis į tam tikras formas naudojant XML, XLS(X), CSV rinkmenas. |
|  | INVESTIS suteikia galimybę pasirinkti duomenis iš reikšmių klasifikatorių. |
|  | INVESTIS riboja pildomų laukų simbolių kiekį ir duomenų tipus, taip pat rodo likusių simbolių skaičių ir leidžia išsiplečiančius komentarų laukus. |
|  | INVESTIS matavimo vienetai nurodomi šalia duomenų įvedimo laukų, o ne įvedami naudotojų. |
|  | Jei naudotojas įveda neteisingus duomenis ar atlieka klaidingą veiksmą, sistema pateikia pritaikytus ir informatyvius (ne sisteminis) klaidos pranešimus. Klaidų aprašymai yra dokumentuoti, aprašymai klasifikuoti pagal jų pobūdį. |
|  | Naudotojui sėkmingai įvedus duomenis, sistema pateikia pranešimus apie sėkmingus veiksmus (pvz., išsaugotą, ištrintą ar redaguotą įrašą). Sėkmės pranešimai yra dokumentuoti, aprašymai klasifikuoti pagal jų pobūdį. |
|  | Jei įvestuose ar importuotuose duomenyse yra klaidų, tokie įrašai žymimi kaip klaidingi ir prie kiekvieno klaidingo įrašo pateikiamas išsamus klaidos (–ų) apibūdinimas (pvz., pateikiamas aprašymas, nusakantis klaidos šaltinį, aprašymas pateikiamas pilnais sakiniais). Klaidų aprašymą galima keisti administravimo modulyje. |
|  | Naudotojai gali peržiūrėti ir atsispausdinti klaidingus įrašus su išsamiu klaidos apibūdinimu. |
|  | Atskiriems INVESTIS duomenų objektams sukurta galimybė realizuoti dvigubą patikrinimą: vienas naudotojas įveda duomenis, o kitas patvirtina. Duomenys negalioja, kol jie nepatvirtinti. |
|  | INVESTIS suteikia galimybę tikrinti įvestų duomenų korektiškumą lyginant juos su kitose informacinėse sistemose ar registruose esančiais duomenimis. |
|  | INVESTIS leidžia keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus, tačiau neleidžia keisti ir šalinti jau patvirtintų įrašų. |
|  | INVESTIS suteikia unikalų kodą kiekvienam duomenų objektui pagal sutarties metu suderintas taisykles. |
|  | INVESTIS sistema patvirtina duomenis tik tada, kai visi privalomi laukai užpildomi ir patikrinamos loginės klaidos, kol formose galima atlikti tarpinį išsaugojimą. |
|  | Kiekvienam formos laukui pateikiama papildoma informacija (tooltip), kurią galima redaguoti naudojant administravimo įrankius. |
|  | INVESTIS formose rinkmenos prisegamos įkeliant/nutempiant (angl. drag and drop) principu, vienu metu galima įkelti kelias rinkmenas papildomai jų neaprašant, rodant failo ikonėles (pagal tipą MS Word, Excel, kt.). INVESTIS rinkmenos atvaizduojamos prie INVESTIS objekto, eilutės ir kt. |
|  | Visos duomenų įvedimo formos tikrina, ar nėra neleistinų simbolių ir informuoja apie klaidas. |
|  | INVESTIS sistema užtikrina, kad duomenų tvarkymas atitiktų Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo” (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), įskaitant skaitmenų ir datų formatus. |

INVESTIS tenkinami reikalavimai duomenų paieškai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojai dabar gali pasiekti visus reikalingus duomenis naudodamiesi nuolat ekrane matoma įrankių juosta ir skirtukais. |
|  | INVESTIS sistemoje įgyvendinta galimybė atlikti duomenų paiešką pagal naudotojo pasirinktus filtrus, užtikrinant tikslų ir greitą paieškos procesą. |
|  | INVESTIS sistemoje įdiegta duomenų paieška realiu laiku, todėl naudotojai gauna paieškos rezultatus iš karto po užklausos pateikimo. |
|  | INVESTIS sistema leidžia eksportuoti paieškos rezultatus į ataskaitas, kad naudotojai galėtų lengvai juos išsaugoti ir dalintis. |
|  | Paieškos rezultatų sąrašai INVESTIS sistemoje gali būti rūšiuojami pagal pasirinktas lauko (stulpelio) reikšmes, tiek didėjimo, tiek mažėjimo tvarka. |
|  | INVESTIS suteikia galimybę išvalyti visus pasirinktus filtrus formoje, užtikrinant lengvą ir patogią duomenų peržiūrą. |
|  | INVESTIS sistema padalija didelį duomenų kiekį į puslapius pagal naudotojo pasirinkimus, taip neapsunkinant darbo, bet leidžiant matyti visus reikiamus duomenis viename puslapyje. |
|  | INVESTIS sistema rodo tik tuos užklausų rezultatus, kuriuos naudotojas turi teisę peržiūrėti, užtikrinant duomenų saugumą ir teisingą prieigą. |
|  | INVESTIS sistema nereikalauja, kad naudotojai paisytų didžiųjų ir mažųjų raidžių rašybos, tačiau, jei tai būtina, naudotojui aiškiai pranešama. Be to, sistema leidžia ieškoti tik pagal žodžio dalį. |

INVESTIS tenkinami ataskaitų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS sistemoje įgyvendinta galimybė generuoti ataskaitas įvairiais formatais, tokiais kaip PDF, XLSX, DOCX suteikiant naudotojams lankstumą pasirenkant reikiamą formatą. |
|  | Pagal nutylėjimą INVESTIS sistema generuoja ataskaitas A4 formatu. |
|  | Ataskaitose įdiegtas funkcionalumas, kuriame poraštėje pateikiama puslapio numeracija formatu „x iš y“, nurodant einamąjį puslapį ir bendrą puslapių skaičių. |
|  | Ataskaitų antraštės ir poraštės atitinka nustatytą šabloną, ir pagal nutylėjimą jos yra matomos. |
|  | Ataskaitose pateikiama visa reikiama informacija: ataskaitos pavadinimas, suformavimo data ir laikas, naudoti filtrai bei naudotojo, suformavusio ataskaitą, duomenys. |
|  | Jei ataskaitos duomenys (tekstas ar skaičiai) nebetelpa į stulpelio plotį, eilutės aukštis automatiškai pritaikomas taip, kad visi duomenys būtų matomi, be nereikalingų tarpų ar nematomų simbolių. |
|  | Ataskaitose kiekviename lape kartojami stulpelių pavadinimai ir numeracija, užtikrinant nuoseklumą per visus puslapius. |
|  | Ataskaitose skaičiai išlygiuoti pagal dešinįjį kraštą, tekstas – pagal kairįjį kraštą, o stulpelių pavadinimai yra centruoti, užtikrinant aiškų ir tvarkingą duomenų pateikimą. |
|  | Ataskaitose datos išvedamos pagal nustatytą formatą YYYY–MM–DD, užtikrinant nuoseklumą ir aiškumą. |
|  | Ataskaitų formos atitinka Dokumentų rengimo taisykles ir oficialias patvirtintas formas, užtikrinant atitiktį teisės aktams. |
|  | Eksportuojant ataskaitas į XLSX formatą, skaičiai ir datos yra tinkamai formatuojami pagal operacinės sistemos regioninius nustatymus, užtikrinant teisingą duomenų perdavimą. |

INVESTIS tenkinami naudotojo sąsajos reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS naudotojo sąsajos dizainas ir visi vizualiniai komponentai buvo sukurti atsižvelgiant į PVDG reikalavimus, įskaitant spalvas, šriftus, elementų išdėstymą, piktogramas, ikonų naudojimą ir klaidų pranešimus. |
|  | Sukurtos unikalios ir modernios prisijungimo bei pagrindinio lango formos tiek DMS, tiek INVESTIS moduliuose, kurios leidžia pereiti prie kitų modulių. |
|  | Meniu struktūra ir veiksmų paspaudimų skaičius yra optimizuoti, kad būtų pasiektas minimalus meniu punktų ir paspaudimų skaičius. |
|  | INVESTIS sistema yra sukurta pirmiausia atsižvelgiant į naudotojo patogumą, užtikrinant patogią ir efektyvią sąsają. |
|  | INVESTIS naudotojo sąsaja yra pritaikyta įvairiems ekrano rezoliucijų dydžiams nuo 1366x768, derinant su PVDG reikalavimais. |
|  | INVESTIS sistemoje optimizuoti valdymo mechanizmai ir funkcijos taip, kad jie būtų lengvai prieinami ir būtų efektyviai išnaudojama ekrano skiriamoji geba. |
|  | INVESTIS sistema užtikrina, kad naudotojas teisingai įvestų duomenis, o klaidos atveju naudotojas greitai kompiuterio ekrane informuojamas apie problemą. |
|  | Meniu punktai aiškiai pažymėti kaip paspaudžiami, ir visas meniu valdomas vien tik paspaudimais, be jokių kitų interakcijos metodų. |
|  | Naudotojo sąsaja ir valdymo elementai yra suvienodinti visoje sistemoje, užtikrinant nuoseklumą ir paprastumą. |
|  | Visos naudotojo sąsajos antraštės, pavadinimai ir pranešimai yra pateikiami lietuvių kalba, užtikrinant kalbinį atitikimą. |
|  | Visose formose yra rodomas nuorodų kelias (breadcrumb), kuriame nuorodos į ankstesnes formas yra aktyvios ir suteikia reikšmingą informaciją. |
|  | INVESTIS leidžia vartotojams kopijuoti laukų pavadinimus ir skaitinę informaciją. |
|  | Kiekvienoje formoje prieš trinant įrašą pateikiamas perspėjimas, kad naudotojas galėtų apgalvoti veiksmą. |
|  | INVESTIS sistema veikia pagal „vieno prisijungimo“ principą, todėl naudotojas gali dirbti su visais moduliais, nepriklausomai nuo to, kuriuose moduliuose dirba, be papildomos autentifikacijos. |
|  | INVESTIS sistema leidžia naudotojams vienu metu dirbti su keliais vidiniais ir DMS moduliais, užtikrinant geresnį darbo efektyvumą. |
|  | Sistema rodo progresą atliekant veiksmus, kad naudotojai galėtų matyti, kaip vyksta jų veiksmai. |
|  | INVESTIS sistema suteikia kontekstinę pagalbą, kuri yra integruota tiesiogiai į formas, kuriose naudotojas dirba. |
|  | INVESTIS sistema remiasi pelės navigacija grafinėje sąsajoje, kad naudotojai galėtų patogiai valdyti sistemos funkcijas. |
|  | Mygtukai yra aiškiai pavadinti taip, kad jų funkcija būtų iš karto suprantama. |
|  | Mygtukų padėtis ir paryškinimas atspindi jų prioritetą. Jeigu vienas iš kelių eilės tvarka sudėliotų mygtukų yra naudojamas dažniau nei kiti, jis yra pirmas eilėje. Mygtukai išdėstyti taip, kad naudotojas įvedęs duomenis galėtų iš karto paspausti mygtuką, ir nereikėtų grįžti į formos viršų. |
|  | Lentelių antraštės ir pavadinimai yra aiškiai išryškinti, kad vartotojui būtų lengviau suprasti duomenų struktūrą. |
|  | Nauji įrašai sąrašuose pagal nutylėjimą yra rodomi viršuje. |
|  | Jei vykdomas kelių formų redagavimas, sistema užtikrina, kad vienos formos duomenų saugojimas išsaugo ir kitų tuo metu redaguojamų formų duomenis. |
|  | INVESTIS sistema remiasi intuityviais ir visuotinai priimtais klaviatūros valdymo metodais, tokiais kaip TAB, SHIFT+TAB ir ENTER klavišai. |
|  | Duomenų įvedimo formos yra suprojektuotos taip, kad naudotojas galėtų įvesti duomenis nuosekliai ir paprastai, naudodamas tiek klaviatūrą, tiek pelę. |
|  | Duomenų laukų pavadinimai yra nuoseklūs ir vienodi visoje sistemoje. |
|  | INVESTIS naudoja aiškius ir visuotinai suprantamus terminus duomenų laukų pavadinimuose. |
|  | Dvigubas nuorodos paspaudimas nekelia nepageidaujamų pasekmių ir neatsiranda klaidų. |
|  | Sistemoje, kai pasirinkimų skaičius viršija 5-7, naudojami išskleidžiamieji sąrašai ir paieškos sąrašai. |
|  | INVESTIS ir DMS naudotojo sąsaja buvo sukurta ir suprojektuota vadovaujantis EN ISO 9241–210:2010 standartų „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 210 dalis. Į žmogų orientuotas sąveikiųjų sistemų projektavimas“ reikalavimais. |

INVESTIS tenkinami reikalavimai saugai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Naudotojai negali atlikti tiesioginių operacijų su duomenų baze. |
|  | Naudotojo darbo sesija automatiškai baigiama, kai nustatytas neveikimo laiko limitas yra viršijamas. |
|  | Administratorius gali nustatyti naudotojo darbo sesijos trukmę, kad užtikrintų saugumą ir kontrolę. |
|  | Klaidų įvykiai registruojami atskirame sąraše, audito informacijos žurnaluose ir duomenų bazėje. Klaidos pranešimuose rodomuose naudotojui neturi matytis sisteminė informacija, galinti padėti įsilaužėliui rinkti informaciją. |
|  | Prisijungus naudotojui, aiškiai pateikiama informacija apie jam suteiktas teises sistemoje. |
|  | Naudotojui suteikiama galimybė peržiūrėti ir keisti tik tuos įrašus, kuriems jis turi reikiamas teises. |
|  | Visi pridedami failai yra tikrinami paslaugų teikėjo antivirusine programine įranga prieš juos įkeliant į INVESTIS. |
|  | Prisijungimo formose pateikiami aiškūs įspėjimai, kad tik teisę turintys asmenys gali naudotis INVESTIS. |
|  | Visi prisijungimai naudojami tik per HTTPS protokolą su stipriu šifravimu (ne mažiau nei 256 bitų) ir SSL/TLS protokolu. |
|  | INVESTIS saugumas paremtas dažniausiai praktikoje naudojamais įrankiais bei protokolais tokiais kaip PGP, SSH ir SSL/TLS, S/MIME, IPSEC ir kitais. INVESTIS, kur tai yra įmanoma, naudoja šiuos įrankius ir protokolus komunikacijai su kitais sistemos komponentais bei galutiniais vartotojais užtikrinti. |
|  | Sistema seka ir kaupia visus duomenis apie naudotojo prisijungimus ir atsijungimus. |
|  | Prisijungus naudotojui pateikiama informacija apie paskutinį žinomą prisijungimą kaip prevencinę priemonę. |
|  | Visi veiksmai su įrašais yra saugomi kartu su atlikimo laiku ir naudotojo duomenimis. |
|  | Visi administravimo modulio parametrų pakeitimai yra registruojami sistemoje. |
|  | INVESTIS kūrimas buvo vykdomas laikantis OWASP TOP10 rekomendacijų, visi trūkumai buvo ištaisomi prieš bandomąją eksploataciją. |
|  | Pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą INVESTIS priskirta - svarbiems valstybės informaciniams ištekliams. |
|  | INVESTIS atitinka nuostatuose ir saugos nuostatuose apibrėžtus reikalavimus naudotojų prieigai ir informacinėms sistemoms. |
|  | INVESTIS įdiegta galimybė, leidžianti apriboti prieigą prie INVESTIS, naudojant tinklo IP adresų šablonus. Juos valdyti ir koreguoti nustatant draudimus ir leidimus prisijungimams (pvz., nurodant 123.*.*.* bus draudžiama arba leidžiama prieiga tiems, kurie jungiasi iš šio potinklio). |

INVESTIS tenkinami rezervinio kopijavimo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS turi įdiegtą automatinį atsarginio duomenų kopijavimo procesą, kuris veikia nepriklausomai nuo sistemos veiklos. Atsarginių kopijų darymas gali būti konfigūruojamas, kad būtų užtikrintas efektyvumas, atsižvelgiant į duomenų apimtis. |
|  | Sukurtas automatinis duomenų bazės atsarginis kopijavimas, o virtualių mašinų lygmeniu atsarginės kopijos atliekamos valstybės debesijos infrastruktūroje. |
|  | Suderinti duomenų bazės atsarginių kopijų darymo procesai, priemonės ir taisyklės, kurios įtrauktos į INVESTIS administravimo instrukciją. |
|  | INVESTIS turi atsarginio kopijavimo įvykių žurnalą, kuriame registruojami visi atsarginių kopijų procesai, ir suteikiama galimybė šį žurnalą peržiūrėti bei eksportuoti į ataskaitas. |
|  | Atsarginių kopijų darymo procesai atitinka III kategorijos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėms sistemoms keliamus reikalavimus. |

INVESTIS tenkinami našumo ir patikimumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS veikia realaus laiko režimu, užtikrinant greitą duomenų apdorojimą ir atsakymų teikimą vartotojams. |
|  | INVESTIS užtikrina, kad navigacijos tarp formų ir duomenų pateikimo laikas neviršytų 5 sekundžių, užtikrinant greitą sistemos reakciją. |
|  | INVESTIS vidiniai moduliai suprojektuoti taip, kad atlaikytų iki 150 konkurencinių naudotojų apkrovą, o DMS moduliai iki 500 naudotojų. Sistema gali būti plečiama be architektūros keitimo pridedant papildomas technines ir programines priemones. |
|  | Specifiniai veiksmai, kurie apima didelius duomenų kiekius, turi ilgesnę trukmę, tačiau šie veiksmai buvo suderinti su PVDG projektavimo etape. |
|  | Veiksmai, kurių trukmė yra ilgesnė, įgyvendinti taip, kad jie galėtų vykti foniniame režime, leisdami naudotojui pereiti į kitus modulius ar net baigti sesiją, nepertraukdamas veiksmo vykdymo. |
|  | INVESTIS efektyviai naudoja sisteminius išteklius, tokius kaip diskas, atmintis ir tinklo pralaidumas, užtikrinant našumą ir resursų taupymą. |
|  | Atliekami INVESTIS ir DMS naudotojų veiksmai neblokuoja kitų naudotojų veiksmų ir nedaro įtakos INVESTIS greitaveikai (išskyrus atvejus, kai dėl duomenų integralumo, INVESTIS ar DMS naudotojams blokuojama prieiga prie tuo metu kitų naudotojų tvarkomų tų pačių duomenų). |
|  | Įvykus incidentui, dėl kurio INVESTIS programinė įranga paleidžiama iš naujo (pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimas), programinės įrangos paleidimas vykdomas automatiškai be žmogaus įsikišimo, neprarandant incidento metu apdorojamų duomenų ar programinės įrangos konfigūracijos duomenų. |
|  | Duomenų rezervinio kopijavimo procesai įgyvendinami taip, kad neturėtų jokios įtakos bendram INVESTIS sistemos greitaveikos lygmeniui. |
|  | INVESTIS našumo ar patikimumo problemos sprendžiamos DB replikavimo ir INVESTIS aplikacijų dubliavimo sprendimais, užtikrinančiais sistemos stabilumą ir patikimumą. |

INVESTIS tenkinami darbo vietų reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | INVESTIS veikia per interneto naršyklę be poreikio įdiegti papildomą programinę įrangą |
|  | INVESTIS naudotojo grafinė sąsaja veikia visuose oficialiai Microsoft palaikomuose Windows (10 ir naujesnėse) bei Linux operacinėse sistemose. |
|  | INVESTIS yra suderinama su visomis oficialiai Microsoft palaikomomis Edge versijomis, taip pat su Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Prisijungimas su kitomis naršyklėmis yra uždraustas. |

# PROJEKTO METU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ REIKALAVIMAI

## INVESTIS priežiūros paslaugos

INVESTIS priežiūros paslaugos – tai INVESTIS esamų ir sukurtų INVESTIS vystymo metu funkcionalumų priežiūros paslaugos, teikiamos sutarties vykdymo metu. Preliminariai numatoma, kad INVESTIS priežiūros paslaugos bus įsigyjamos 36 mėnesius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso numatomo INVESTIS priežiūros paslaugų kiekio.

INVESTIS priežiūros paslaugos apima:

- INVESTIS naudotojų atliktų veiksmų ar netinkamos eksploatacijos pasekmių, veikimo klaidų šalinimas ir duomenų tvarkymai, neatitikimų funkciniams reikalavimams nurodytiems INVESTIS sudarančių funkcinių modulių ir komponentų dokumentacijoje, techninės specifikacijos 32 lentelėje nurodytais terminais;

- išgadintų (sugadintų) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra paslaugų teikėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas;

- INVESTIS naudotojų konsultavimas INVESTIS naudojimo, veikimo, administravimo ir kitais priežiūros bei eksploatacijos klausimais (įskaitant ir konsultacijas darbo vietoje);

- INVESTIS techninės ir programinės įrangos veikimo problemų, klaidų sprendimas, pagalbos teikimas, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams;

- INVESTIS darbingumo atkūrimas (jei sutrikimas įvyko ne dėl paslaugų teikėjo kaltės);

- Metodinė ir praktinė pagalba Perkančiajai organizacijai INVESTIS funkcinių ir technologinių komponenčių licencijų naudojimo legalumo užtikrinimo klausimais;

- INVESTIS technologinių komponentų veikimo sutrikimų aprašymų pateikimas gamintojui, kad sutrikimai būtų pašalinti ir būtų įmanoma šalinimo eigos stebėsena, gamintojo paslaugos kokybės atitikties stebėsena, ir problemų eskalavimas.

INVESTIS priežiūros paslaugų vykdymo eiga aprašyta techninės specifikacijos 4.4. poskyryje.

## INVESTIS vystymo ir palaikymo paslaugos.

Perkančioji organizacija preliminariai planuoja įsigyti 8000 INVESTIS vystymo ir palaikymo paslaugų valandų. Šis preliminarus INVESTIS vystymo ir palaikymo paslaugų kiekis gali būti padidintas iki 30%, neviršijant pirkimui skirto biudžeto. Paslaugos bus užsakomos dalimis, teikiant užsakymą pagal PVDG suformuluotus poreikius, apmokant pagal faktiškai sugaištą laiką pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį arba fiksuotą kainą. Perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti viso (preliminaraus) vystymo ir palaikymo paslaugų kiekio.

Taip pat ketinama įsigyti Techninės specifikacijos 27-30 lentelėse nurodytas INVESTIS vystymo paslaugas.

3.2.1. INVESTIS vystymo paslaugų eiga aprašyta techninės specifikacijos 4.5 poskyryje. INVESTIS vystymo paslaugas apima:

3.2.1.1. PVDG projekto įgyvendinimo metų suformuluotų ir užsakytų INVESTIS vystymo poreikių, įskaitant reikalingų užtikrinti INVESTIS atitiktį naujų teisės aktų reikalavimams,  realizavimas.

3.2.1.2. Techninės specifikacijos 27-30 lentelėse aprašytų poreikių realizavimas.

Mokėjimo prašymų išlaidų duomenų importas

| Reikalavimas | Projekto Veiklos ataskaitos Mokėjimo prašymų išlaidų duomenų importas |
| --- | --- |
| Sistema | INVESTIS, DMS |
| Modulis | Veiklos ataskaita |
| Navigacija | Meniu >> [Projektai] >> Norimo peržiūrėti projekto [Pavadinimas] >> [VA] >> Norimos peržiūrėti veiklos ataskaitos [Numeris] >> [Duomenys] >> Vedlio žingsnis [Bendra informacija] >> [Redaguoti] >> Vedlio žingsnis [MP] |
| Funkcionalumas | Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų duomenų įkėlimas |
| Tikslas | Importuoti prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų duomenis |
| Laukiami rezultatai | F-PRJ-VA-8 Veiklos ataskaitos peržiūra. MP realizuotas funkcionalumas įkelti Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų duomenis Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąraše užpildant susijusias išlaidų formas (F-PRJ-VA-8.1 Veiklos ataskaitos peržiūra. MP. Išlaidos, F-PRJ-VA-8.2 Veiklos ataskaitos peržiūra. MP. Darbo užmokesčio išlaidos, F-PRJ-VA-8.3 Veiklos ataskaitos peržiūra. MP. SAI). Turi būti galimybė nurodyti importuojamą rinkmeną ir pradėti nurodytos el. formos importavimą atliekant validacijas. Tiekėjas turi įvertinti susijusių scenarijų ir formų pakeitimus. Galutinis sprendimas turi būti suderintas su užsakovu analizės metu. |

Galutinių gavėjų duomenų importas

| Reikalavimas | Projekto Veiklos ataskaitos Galutinių gavėjų duomenų importas |
| --- | --- |
| Sistema | INVESTIS, DMS |
| Modulis | Veiklos ataskaita |
| Navigacija | Meniu >> [Projektai] >> Norimo peržiūrėti projekto [Pavadinimas] >> [VA] >> Norimos peržiūrėti veiklos ataskaitos [Numeris] >> [Duomenys] >> Vedlio žingsnis [Bendra informacija] >> [Redaguoti] >> Vedlio žingsnis [GG duomenys] |
| Funkcionalumas | Galutinių gavėjų įkėlimas |
| Tikslas | Importuoti galutinių gavėjų duomenis |
| Laukiami rezultatai | F-PRJ-VA-12 Veiklos ataskaitos redagavimas. GG duomenys realizuotas funkcionalumas įkelti galutinių gavėjų duomenis Galutinių gavėjų sąraše užpildant susijusias galutinių gavėjų formas (F-PRJ-VA-12.1 Galutinio gavėjo peržiūra). Turi būti galimybė nurodyti importuojamą rinkmeną ir pradėti nurodytos el. formos importavimą atliekant validacijas. Tiekėjas turi įvertinti susijusių scenarijų ir formų pakeitimus. Galutinis sprendimas turi būti suderintas su užsakovu analizės metu. |

Jungtinio projekto paraiškų duomenų importas

| Reikalavimas | Jungtinio projekto paraiškų duomenų importas |
| --- | --- |
| Sistema | INVESTIS, DMS |
| Modulis | JP paraiškos |
| Navigacija | Meniu >> [Projektai] >> Norimo peržiūrėti projekto [Pavadinimas] >> [JP]>>[Paraiškos] |
| Funkcionalumas | JP paraiškų duomenų įkėlimas |
| Tikslas | JP paraiškų duomenų importas |
| Laukiami rezultatai | F-JP.PRJ-PRS-1 Jungtinio projekto paraiškų sąrašas realizuotas funkcionalumas įkelti JP paraiškų duomenis JP paraiškų sąraše užpildant susijusias formas: F-JP.PRJ-PRS-3 Jungtinio projekto paraiškos peržiūra. Namukas F-JP.PRJ-PRS-4 Jungtinio projekto paraiškos peržiūra. Bendrieji duomenys F-JP.PRJ-PRS-5 Jungtinio projekto paraiškos peržiūra. JP projekto veikla F-JP.PRJ-PRS-6 Jungtinio projekto paraiškos peržiūra. Pareiškėjo deklaracija. Turi būti galimybė nurodyti importuojamą rinkmeną ir pradėti nurodytos el. formos importavimą atliekant validacijas. Importo metu užpildžius sukurtą JP paraiškų duomenų formą turi būti galimybė vykdyti tolimesnių veiksmų su JP paraiškos duomenimis scenarijus automatiškai. Tiekėjas turi įvertinti susijusių scenarijų ir formų pakeitimus. Galutinis sprendimas turi būti suderintas su užsakovu analizės metu. |

Projekto dalyvių duomenų importas

| Reikalavimas | Projekto dalyvių duomenų importas |
| --- | --- |
| Sistema | INVESTIS, DMS |
| Modulis | Dalyvių duomenys |
| Navigacija | Meniu >> [Projektai] >> Norimo peržiūrėti projekto [Pavadinimas] >> [Dalyviai] |
| Funkcionalumas | Dalyvių duomenų įkėlimas |
| Tikslas | Dalyvių duomenų importas |
| Laukiami rezultatai | F-PRJ-DA-1 Dalyvių duomenų sąrašas realizuotas funkcionalumas įkelti dalyvių duomenis dalyvių sąraše užpildant susijusias dalyvių formas (F-PRJ-DA-3 Dalyvio duomenų peržiūra). Turi būti galimybė nurodyti importuojamą rinkmeną ir pradėti nurodytos el. formos importavimą atliekant validacijas. Importo metu užpildžius sukurtą dalyvių duomenų formą turi būti galimybė vykdyti tolimesnių veiksmų su dalyvių duomenimis scenarijus automatiškai. Tiekėjas turi įvertinti susijusių scenarijų ir formų pakeitimus. Galutinis sprendimas turi būti suderintas su užsakovu analizės metu. |

3.2.2. INVESTIS palaikymo paslaugos. Šių paslaugų eiga aprašyta techninės specifikacijos 4.7 poskyryje.

INVESTIS palaikymo paslaugas apima INVESTIS veikimui užtikrinti reikalingos paslaugos, kurių neapima INVESTIS priežiūra ir vystymas. INVESTIS palaikymo paslaugas sudaro:

- technologinių komponenčių (programinės įrangos) gamintojų teikiamų pataisymų, naujų versijų diegimas;

- INVESTIS naudotojų atliktų veiksmų ar netinkamos eksploatacijos pasekmių ar sutrikimų dėl trečiųjų šalių veiksmų šalinimas ir duomenų tvarkymai techninės specifikacijos 32 lentelėje nurodytais terminais;

- papildomi INVESTIS ar DMS naudotojų mokymai (įskaitant ir mokymų medžiagos bei aplinkos mokymams paruošimą);

- INVESTIS techninės ir programinės įrangos veikimo problemų, klaidų sprendimas, pagalbos teikimas, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės arba atskirų jos komponentų darbų sutrikimams;

- INVESTIS darbingumo atkūrimą (jei sutrikimas įvyko ne dėl paslaugų teikėjo kaltės);

- metodinė ir praktinė pagalba PVDG INVESTIS funkcinių ir technologinių komponenčių licencijų naudojimo legalumo užtikrinimo klausimais.

## Kiti INVESTIS reikalavimai

Projekto vykdymo metu turi būti užtikrinami/išlaikomi esami funkciniai, duomenų sąsajų, techninės ir programinės įrangos reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos 2.5 – 2.9 poskyriuose.

Pažymėtina, jog priežiūros, vystymo ir palaikymo paslaugų tipai esant poreikiui privalo būti įgyvendinami lygiagrečiai, todėl paslaugų teikėjas turi užtikrinti reikiamus resursus.

Paslaugų teikimui kaip pagrindas turės būti naudojama ir pagal poreikį atnaujinama INVESTIS kūrimo metu parengta projektinė dokumentacija, nurodyta Techninės specifikacijos priede „INVESTIS dokumentacijos sąrašas“, ir išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą.

INVESTIS kiti bendrieji projekto vykdymo reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad INVESTIS duomenys ir jų kopijos, jei suteikta prieiga, nėra prieinami neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. |
|  | Perkančiajai organizacijai turės būti perduoti pilnas, korektiškas sukurtos programinės įrangos programinis kodas kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, kartu nurodant viešai prieinamas standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą. Naudojant standartines priemones turi būti kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. Visos priemonės, reikalingos naujai versijai parengti, turi būti perduodamos Perkančiajai organizacijai, kad ji be papildomų priemonių galėtų sukompiliuoti naują versiją. |
|  | Programinis kodas ir autorinės turtinės teisės priklauso Perkančiajai organizacijai. |
|  | Paslaugų teikėjas techniniam administratoriui turės suteikti prisijungimą prie INVESTIS programinio kodo versijavimo ir revizavimo kontrolės sistemos (SVN, GIT ar lygiavertės) kodo parsisiuntimui. |
|  | Projekto metu sukurtos / modernizuotos programinės įrangos programinis kodas turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Esant poreikiui Perkančiajai organizacijai pateikiamos atnaujinimų versijos naujiems palaikymo funkcionalumams diegti ar esamiems modifikuoti, negali būti teikiamos kartu su priežiūros/klaidų taisymo versijomis. |
|  | Esant pasikeitimams gamybinės aplinkos konfigūracijoje paslaugų tiekėjas turi parengti reikiamos programinės įrangos sąrašą, gamybinės aplinkos paruošimo, programinės įrangos instaliavimo ir konfigūravimo instrukcijas, testavimo planą. |
|  | Jeigu projekto veikloms įgyvendinti būtina papildoma programinė įranga arba licencijos, dėl jų reikalingumo sprendimus priima PVDG. |
|  | Paslaugų teikėjas privalo pateikti visą papildomą programinę įrangą ir jos licencijas reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai, jeigu tokia programinė įranga ar licencijos yra būtinos projekto veikloms įgyvendinti. |
|  | Visa papildoma programinė įranga ir jos licencijos reikalingos siūlomo sprendimo realizacijai, turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
|  | Nelicencijuojamos programinės įrangos naudojimas neturi būti apmokestinamas papildomai. |
|  | Visos reikalingos papildomos licencijos turi būti įgyjamos perkančiosios organizacijos vardu. Perkančiajai organizacijai turi būti perduotos visos sprendimo veikimui reikalingos licencijos kartu su INVESTIS pirmos iteracijos rezultatais, pasirašant atskirą licencijų priėmimo-perdavimo aktą. |
|  | Paslaugų teikėjas turi atitikti TIS2 direktyvos reikalavimus tokia apimtimi, kiek tai susiję su paslaugų teikimu perkančiajai organizacijai. |
|  | INVESTIS naudotojo sąsaja turi būti šiuolaikiška, greita, stabili, patogi ir į naudotoją orientuota (angl. user-centric), turinti prisitaikantį dizainą |
|  | INVESTIS naudotojo sąsajos dizainas turi būti akivaizdus ir reikalaujantis kuo mažiau paaiškinimų. |
|  | INVESTIS objektai, kuriems INVESTIS ar DMS naudotojas neturi teisių, turi būti visai neatvaizduojami, o naudotojo sąsaja turi išlikti aiški bei vientisa; |
|  | Pagrindiniai veiksmai kaip, pvz. paieška, objekto sukūrimas, turi būti atliekami minimaliomis pastangomis; |
|  | Naudotojos sąsaja turėtų koncentruoti naudotojo dėmesį į tuo metu atliekamą veiksmą išskyrus priminimus ir klaidų pranešimus, kurie visad turi atkreipti dėmesį į save; |
|  | Ten, kur tinka ir įmanoma turi būti maksimaliai išnaudojami vedlio, vieno lango ir paprastumo principai; |
|  | Naudotojo sąsajos mygtukai, formų laukai, tekstai visomis suderintomis raiškomis turi būti tinkamo dydžio ir lengvai skaitomi; |

# PROJEKTO METU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ EIGA

## Bendrosios nuostatos

Šioje techninėje specifikacijoje naudojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi turėti galimybę“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad paslaugų teikėjas šio pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad paslaugų teikėjas šio pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą. Jei techninėje specifikacijoje ar techninės specifikacijos prieduose sutarties vykdymo metu randami prieštaravimai, juos aiškina ir sprendimą dėl prieštaravimų priima perkančioji organizacija kartu su PVDG.

Šioje techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai turi būti įgyvendinti. Jei Techninėje specifikacijoje yra nurodoma, kad reikalavimai yra preliminarūs, jie gali būti detalizuojami/tikslinami/papildomi sutarties vykdymo metu.

Techninės specifikacijos reikalavimai gali būti koreguojami/tikslinami/keičiami tik esant visoms žemiau išdėstytoms sąlygoms:

- pakeitus reikalavimus nesumažėja teikiamų paslaugų apimtis ar kitaip nepažeidžiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principai;

- reikalavimai keičiami į lygiaverčius, siekiant tą pačią funkciją įgyvendinti kitokiu būdu, tačiau su vienodu automatizavimo lygiu arba reikalavimas keičiamas dėl pasikeitusių arba naujai priimtų teisės aktų reikalavimų;

- reikalavimų pakeitimą gali inicijuoti tiek perkančioji organizacija, tiek paslaugų teikėjas. Sprendimą priima perkančioji organizacija.

Visos techninėje specifikacijoje ir jos priede esančios diagramos, iliustracijos, procesų aprašymai yra skirti padėti lengviau suprasti proceso eigą ir pobūdį, todėl gali nebūtinai tiksliai atspindėti visus procesų aspektus.

Pagal pateiktus reikalavimus paslaugų teikėjas turi įsipareigoti be papildomo mokesčio realizuoti visus detalizuotinus reikalavimus detalios analizės ir projektavimo metu suderintu būdu.

## Projekto organizacinė struktūra ir komunikavimas

Projekto priežiūrai ir įgyvendinimui perkančioji organizacija sudarys Projekto priežiūros komitetą. CPVA sudarys Projekto vykdymo darbo grupę. PVDG funkcijos:

- projekto valdymo plano ir jo pakeitimų derinimas ir tvirtinimas;

- projekto valdymas, vykdymas ir kokybės iš perkančiosios organizacijos pusės užtikrinimas;

- preliminarios perkančiosios organizacijos poreikių analizės atlikimas;

- projekto įgyvendinimo pažangos ir rezultatų kontrolė;

- bendros projekto įgyvendinimo pažangos vertinimas ir ataskaitų tvirtinimas;

- rezultatų įvertinimas ir patvirtinimas;

- projekto pakeitimų įvertinimas ir patvirtinimas;

- kitų projektui tinkamam įgyvendinimui reikiamų funkcijų, kurios bus suderintos projekto valdymo plane bei nurodytos PVDG, vykdymas.

Esant poreikiui, projekto vykdymui, atsižvelgiant į jo sudėtingumą ir  paslaugų apimtis, gali būti sudaromi smulkesni darbo pogrupiai, atskirų projekte vykdomų veiklų ribose. Funkcinių darbo pogrupių kiekis ir sudėtis priklausys nuo vienu metu sprendžiamų lygiagrečių uždavinių. Projekto organizacinė struktūra gali būti keičiama projekto įgyvendinimo metu atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos poreikius. PVDG gali pritraukti ir daugiau ekspertų - susijusių institucijų specialistus, galutinius naudotojus.

PPK kontroliuos projekto vykdymo eigą ir spręs PVDG eskaluojamus klausimus.

Projekto metu numatomi šie komunikavimo tipai:

- susitikimai, nuotoliniai susitikimai, kuriuos protokoluos paslaugų teikėjas ir derins su PVDG ar PPK;

- Mantis registras;

- el. pašto grupės;

- pokalbiai telefonu.

Komunikavimas su paslaugų teikėju turi vykti lietuvių kalba. Jei paslaugų teikėjas paskiria darbuotojus nekalbančius lietuvių kalba, paslaugų teikėjas savo lėšomis privalo užtikrinti vertimo paslaugas.

Siekiant išlaikyti projekto veiklų operatyvumą atsakymų / komentarų pateikimo terminas yra 3 darbo dienos. Detalesni projekto valdymo ir komunikavimo reikalavimai bus derinami rengiant projekto valdymo planą.

## Projekto valdymo planas

INVESTIS projekto valdymui bus taikoma projekto valdymo metodikos (PRINCE2, IT Project+ ir Agile) arba šių metodikų derinys ir komunikavimo metu vartojamos šių metodikų apibrėžiamus projekto valdymo terminus.

Per 20 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas turi parengti ir suderinti su PVDG Projekto valdymo planą, kuriame įvertinus techninės specifikacijos reikalavimus projekto valdymui, taip pat kitus techninės specifikacijos reikalavimus bei derinant su jais labiausiai tinkamus sprendimus, bus apibrėžti ir detalizuoti:

- projekto organizacinė struktūra (joje turi būti matoma visų paslaugų teikėjo ir užsakovo darbo grupių funkcijos ir narių atsakomybės);

- projekto komunikavimo procedūra;

- projekto vykdymo planas (sukūrimui);

- reikalavimų surinkimo ir identifikavimo procedūra;

- reikalavimų apimčių nustatymo procedūra;

- palaikymo paslaugų užsakymo ir realizavimo procedūra;

- techninės specifikacijos reikalavimų pakeitimų valdymo procedūra;

- rizikos ir trukdžių valdymo procedūra;

- kokybės valdymo procedūra;

- atsiskaitymo apie projekto eigą procedūra;

- projekto užbaigimo ir galutinių rezultatų perdavimo procedūra;

- paslaugų kalendorinio plano (grafiko) kontrolės procedūra;

- vystymo užduočių kalendorinis planas (grafikas);

- susitarimai dėl programinės įrangos versijų ir diegimo;

- susitarimai dėl projekto dokumentų ir jų versijų kontrolės;

- susitarimai dėl projekto dokumentų formato kontrolės;

- garantinės priežiūros procedūra (defektų šalinimas);

- projekto valdymo plano keitimo procedūra;

Taip pat projekto valdymo plano rengimo metu turi būti suderintos šių dokumentų formos:

- vystymo ir palaikymo paslaugų užsakymo;

- vystymo ir palaikymo užduoties įgyvendinimo projekto;

- projekto pažangos ataskaitos.

Projekto valdymo plano derinimo metu išaiškėjus papildomų procedūrų ar dokumentų formų poreikiui, paslaugų teikėjas turi atsižvelgti ir jas suderinti su PVDG. Pirmiausia, derinama projekto valdymo plano struktūra, jai pritarus rengiama pilna versija. Paslaugų teikėjas derindamas privalo atsižvelgti į PVDG reikalaujamą detalumo lygį.

Visos sutartyje numatytos paslaugos gali būti pradėtos teikti tik paslaugų teikėjui ir PVDG suderinus projekto valdymo planą.

Projekto valdymo planą ir jo priedus paslaugų teikėjas turi nuolat aktualizuoti, galimi keitimo tikslai, rolės ir tvarka turi būti suderinami projekto valdymo plano keitimo procedūroje.

Projekto metu paslaugų teikimui kaip pagrindas turės būti naudojama ir atnaujinama INVESTIS sukūrimo ir vystymo projekto metu parengta projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų specifikavimas pagal esamą funkcinių modulių struktūrą. INVESTIS dokumentacijos sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos  priedo „INVESTIS dokumentacijos sąrašas“ lentelėje. Viešai prieinamą INVESTIS dokumentaciją galima rasti tinklapyje https://cpva.lt/dokumentai?_sfm_programa=2335. Su neviešinama dokumentacijos dalimi paslaugų teikėjas, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos IS duomenų saugos nuostatų reikalavimus, gali būti supažindintas tik po sutarties sudarymo pasirašius konfidencialumo dokumentus.

Perkančioji organizacija preliminariai planuoja į tam tikrų INVESTIS dalių vystymo  paslaugas įtraukti INVESTIS tvarkytojo funkcijas vykdančios institucijos darbuotojus, t. y. iš dalies taikyti mišrų INVESTIS vystymo modelį, remiantis Agile projektų valdymo metodikos principais. Tokiu atveju PVDG ir paslaugų teikėjas pagal Agile projektų valdymo metodiką parengs ir į projekto valdymo planą įtrauks šio vystymo modelio taikymui būtinus dokumentus, išlaikant pagrindinę nuostatą, kad dėl mišraus INVESTIS vystymo modelio taikymo jokie pagal šią techninę specifikaciją ir sudarytą paslaugų teikimo sutartį prisiimti paslaugų teikėjo įsipareigojimai nesikeis jokia apimtimi.

Perkančiajai organizacijai nusprendus į tam tikrų INVESTIS dalių vystymo paslaugas  įtraukti INVESTIS tvarkytojo funkcijas vykdančios institucijos darbuotojus, Perkančioji organizacija arba jos įgaliota institucija pateiks paslaugų teikėjui derinimui projekto valdymo planą papildančius dokumentus, aprašančius tam tikrų INVESTIS dalių mišraus vystymo modelio procesus, kurie turi būti suderinti paslaugų teikėjo per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jų pateikimo.

## INVESTIS priežiūros paslaugų teikimas

INVESTIS priežiūros paslaugos pradedamos teikti iškart po projekto valdymo plano suderinimo ir teikiamos visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Visi (tiek paslaugų teikėjo nustatyti, tiek perkančiosios organizacijos pastebėti) INVESTIS veikimo incidentai turi būti registruojami registre Mantis.

INVESTIS priežiūros paslaugos turi būti teikiamos darbo dienomis darbo laiku, t. y. nuo aštuntos (8.00 val.) iki septynioliktos valandos (17.00 val.) pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais ir nuo aštuntos (8.00 val.) iki penkioliktos valandos keturiasdešimt penkių minučių (15.45 val.) – penktadieniais.

INVESTIS incidentų prioritetai ir reakcijos laikas – laikas, per kurį paslaugų teikėjas įsipareigoja sureaguoti į registruotą INVESTIS veikimo incidentą ir jį pašalinti per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau nei numatyta Techninės specifikacijos 32 lentelėje. Visi incidentai skirstomi į keturių prioritetų sutrikimus, atsižvelgiant į jų poveikį perkančiosios organizacijos galimybėms sėkmingai vykdyti kasdienę veiklą. Kokio prioriteto incidentas sprendžia perkančiosios organizacijos atstovai.

Incidentų reakcijos ir sprendimo terminai

| Eil. Nr. | Prioritetas | Paaiškinimas | Reakcijos laikas nuo užregistravimo momento | Išsprendimo laikas nuo reakcijos laiko termino pabaigos iki sprendimo perdavimo diegimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blokuojantis | Incidentas, dėl kurio INVESTIS dalinai arba visiškai neveikia, jeigu neprieinama visiems INVESTIS ar DMS naudotojams, arba naudotojai negali naudotis INVESTIS funkcionalumais. | ne ilgiau kaip 2 darbo valandos | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos |
| 2. | Kritinis | INVESTIS veikimas nėra apribotas arba apribotas dalinai, tačiau nėra galimybės atlikti veiksmo iki galo pagal tipinę seką. | ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | ne ilgiau kaip 16 darbo valandų |
| 3. | Svarbus | INVESTIS veikimas nėra apribotas, tačiau neveikia konkretus funkcionalumas ar veikia ne pagal specifikaciją. | ne ilgiau kaip 8 darbo valandos | ne ilgiau kaip 40 darbo valandų |
| 4. | Smulkus | Kiti smulkūs ir kosmetiniai incidentai. | ne ilgiau kaip 16 darbo valandos | Ne ilgiau kaip 80 darbo valandų arba kitais suderintais terminais. |

Incidento prioritetą nustato Perkančioji organizacija, prioritetas gali būti tikslinamas. Perkančioji organizacija registruodama paslaugų teikėjui sprendimui kreipinį dėl INVESTIS incidento su registruoto įvykio informacija pateikia visuose Perkančiosios organizacijos priežiūros lygiuose atliktų veiksmų, jei tokie buvo atliekami, sprendimų aprašymus ir rezultatus. Į incidento sprendimo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai sprendimo iniciatyva yra Perkančiosios organizacijos pusėje (paslaugų teikėjo prašymu teikiami patikslinimai, tikrinami (testuojami) sprendimo rezultatai ir pan.), taip pat laikas nuo paslaugų teikėjo pranešimo apie incidento išsprendimą iki Perkančiosios organizacijos patvirtinimo apie sprendimo tinkamumą.

Jeigu incidento neįmanoma pašalinti per nustatytą incidento pašalinimo laiką, paslaugų teikėjas privalo apie tai nustatyta tvarka informuoti Perkančiąją organizaciją, ir, pateikęs argumentuotą pagrindimą, suderinti naują incidento šalinimo terminą. Paslaugų teikėjui paprašius ilgesnio incidento sprendimo laiko, nei buvo nustatytas pradinis incidento sprendimo laikas, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę su siūlomu ilgesniu sprendimo terminu nesutikti ir pratęsti terminą laiku, ne ilgesniu, nei pradinis sprendimo laikas.

Jeigu incidento pašalinimui galima pritaikyti laikiną sprendimą, o problemai, sukėlusiai sutrikimą, spręsti reikalingos palaikymo paslaugos, Perkančiosios organizacijos sprendimu incidentas gali būti laikomas išspręstu, o problema sprendžiama ir realizuojamas Techninės specifikacijos 4.7. poskyryje nustatyta tvarka.

Paslaugų teikėjo pagrįstas prašymas pratęsti incidento šalinimo terminą gali būti teikiamas ne daugiau, kaip 2 kartus. Pateiktas prašymas trečią kartą pratęsti terminą Perkančiosios organizacijos traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam incidento išsprendimo terminui. Nepateikus prašymo pratęsti incidento sprendimo termino iki jo pabaigos, laikoma, kad incidento sprendimas vėluoja.

## INVESTIS vystymo paslaugų eiga

Planuojama, kad techninės specifikacijos 3.2.1 poskyryje aprašytų vystymo užduočių eigą sudarys tokios vykdymo fazės:

- Preliminarios analizės fazė;

- Detalios analizės fazė;

- Projektavimo fazė;

- Programavimo ir diegimo į testinę aplinką fazė;

- Priėmimo testavimo ir mokymų, diegimo į gamybinę aplinką ir bandomosios eksploatacijos fazė.

Toliau pateikiami kiekvienos fazės tikslai ir laukiami rezultatai:

- Preliminarios analizės tikslai. Šios fazės metu paslaugų teikėjas turi apibrėžti apimtis ir nustatyti galimybes jas įvykdyti (ar yra visi reikalingi reglamentuojantys dokumentai, metodikos, veiklų aprašai). Jeigu nustato, kad vystymo užduočiai yra nepakankamai reglamentuoti poreikiai, paslaugų teikėjas turi prašyti PVDG papildyti reikalingus dokumentus arba pakoreguoti reikalingus veiklos modelius. Preliminarios analizės pabaigoje paslaugų teikėjas turi pateikti:

INVESTIS vystymo užduoties įgyvendinimo projektą, kuriame nurodomi tikslai, atsakingi asmenys, rezultatai, detalus kalendorinis darbų atlikimo grafikas. Vystymo užduoties įgyvendinimo projektą paslaugų teikėjas turi pristatyti PVDG patvirtinimui.

- Detalios analizės fazės tikslai. Šios fazės metu, remiantis reglamentuojančiais dokumentais susitikimuose su PVDG, paslaugų teikėjas turi apibrėžti ir specifikuoti vystymo užduoties įgyvendinimo projekte nurodytus reikalavimus. Detalios analizės rezultatus paslaugų teikėjas turi pristatyti PVDG. Detalios analizės fazės pabaigoje Paslaugų teikėjas turi pateikti:

- techninę ir funkcinę architektūrą (jei keitėsi). Dokumente turi būti aprašyta funkcinė struktūra, meniu, naudotojų grupės, duomenų matomumo principai, teisių sąrašas, DB modelis (esybės), parametrai ir naudojamų klasifikatorių žinynas;

- siūlomo dizaino stilius (jei keitėsi). Dokumente turi būti nurodomos spalvos, naudojami šriftai, visi formose naudojami elementai (laukai, lentelės, mygtukai, įrašų puslapiavimas ir kt.), naudojamos piktogramos, aplikacijos ikonos, modaliniai langai, navigacijos ir meniu atvaizdavimas, klaidų atvaizdavimo priemonės, kontekstinės pagalbos atvaizdavimas, ataskaitų šablonai ir kt. bendri sistemos vizualiniai komponentai pagal techninės specifikacijos 22 lentelėje numatytus reikalavimus.

- reikalavimų specifikaciją (Specifikuojant INVESTIS objektus, jų būsenų diagramas ir aprašymus, aprašant galimus veiklos scenarijus (INVESTIS veiklos diagramas, aprašant išankstines sąlygas ir jų žingsnius ir atliekamas funkcijas);

- visų modifikuojamų ir naujų formų ekranvaizdžių eskizus juos unikaliai sunumeruojant  (jei tokių yra);

- visų modifikuojamų ir naujų ataskaitų šablonus juos unikaliai sunumeruojant  (jei tokių yra);

- konvertuojamų duomenų rinkinių sąrašą (jei tokių yra);

- vystymo užduoties įgyvendinimo projektą;

- detalios analizės fazės pastabų žurnalą;

- susitikimų ir susitarimų protokolus ir įrašus (jei tokių yra).

- Projektavimo fazės tikslai. Šios fazės metu, remiantis analizės fazės rezultatais, paslaugų teikėjas suprojektuoja ir detaliai aprašo duomenų bazės struktūras bei naudotojų aplikacijas. Sukuria ir aprašo testavimo scenarijus. Šios fazės pabaigoje paslaugų teikėjas turi pateikti:

- techninį sprendimą (įskaitant duomenų struktūrų aprašą, duomenų modelį ir modulių aprašus, nurodant teises, filtrus, mygtukų įvedamų ir išvedamų laukų, tikrinimų, klaidų aprašymus, ekranvaizdžius suderintu su PVDG detalumu, visas formas, procedūras ir ataskaitų šablonus unikaliai sunumeruojant);

- naudotojo sąsajos projektavimo prototipą  (jei keitėsi);

- funkcinį prototipą (jei keitėsi);

- klasifikatorių užpildymo logiką ir duomenis (jei keitėsi);

- testavimo scenarijus (pagal veiklos sritis priėmimo testavimui);

- projektavimo fazės pastabų žurnalą;

- susitikimų ir susitarimų protokolus ir įrašus (jei tokių yra).

- Programavimo ir diegimo į testinę aplinką fazės tikslai. Šios fazės metu pagal projektinę dokumentaciją paslaugų teikėjas turi realizuoti konkrečius modulius ir/ar duomenų bazės objektus, sukurti programinę įrangą ir instaliacinius paketus. Visos šios fazės metu paslaugų teikėjas turi atlikti INVESTIS testavimą, kurį sudaro programinės įrangos elementų, vidinio ir išorinio integravimo ir funkcinis testavimas, pilnai pabaigti naudotojo instrukciją. Perduodant rezultatus priėmimo testavimui, paslaugų teikėjas turi pristatyti PVDG nariams rezultatus įdiegtus į testinę aplinką pagal projektavimo metu parengtus testavimo scenarijus. Šios fazės pabaigoje paslaugų teikėjas turi pateikti:

- naudotojo instrukcijas (įskaitant administratoriaus ir diegimo);

- testavimo protokolus (paslaugų teikėjo testavimo rezultatai);

- programinę įrangą (įskaitant duomenų konvertavimo skriptus);

- mokymų planą (pagal modifikuotas veiklos sritis/modulius);

- mokymų medžiagą (pagal veiklos sritis /modulius);

- programavimo ir diegimo į testinę aplinką, fazės pastabų žurnalą;

- susitikimų ir susitarimų protokolus ir įrašus (jei tokių yra).

- Priėmimo testavimo ir mokymų, diegimo į gamybinę aplinką ir bandomosios eksploatacijos fazės tikslai. PVDG priėmimo testavimą pradeda tik tada, kai pataisomos visos pristatymo metu užfiksuotos svarbios (pagal techninės specifikacijos 32 lentelę) klaidos. Po įdiegimo į kūrimo aplinką paslaugų teikėjas turi atlikti vidinių ir išorinių aplikacijų apkrovos testavimą suderinta su PVDG tvarka. Suderinus su PVDG, paslaugų teikėjas, turi apmokyti iki 20 naudotojų ir ne mažiau kaip vieną administratorių naudotis įdiegtu funkcionalumu, PVDG turi patikrinti, ar realizuotas funkcionalumas tenkina projekto specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus. Paslaugų teikėjas sutvarko duomenų rinkinius, jei buvo būtinas tvarkymas, taiso priėmimo testavimo metu užfiksuotas klaidas ir pataisius užfiksuotas svarbias (pagal techninės specifikacijos 32 lentelę) klaidas turi pateikti programinę įrangą diegimui į gamybinę aplinką. Po diegimo suderinta su PVDG tvarka vykdoma bandomoji eksploatacija, kurios trukmė negali būti trumpesnė nei 14 kalendorinių dienų ir kurios pabaigos fiksavimui neturi būti svarbių klaidų (pagal techninės specifikacijos 32 lentelę). Paslaugų teikėjas perduoda sukurto ir išbandyto funkcionalumo programinių modulių išeities tekstus (kodus). Paslaugų teikėjas turi pateikti:

- mokymų protokolą;

- galutinius programinės įrangos išeities tekstus (kodus).

- galutinį techninį sprendimą ir naudotojo instrukcijas;

- apkrovos testavimo protokolus;

- priėmimo testavimo ir mokymų, diegimo į gamybinę ir bandomosios eksploatacijos fazės pastabų žurnalą (jeigu bandomosios eksploatacijos metu buvo fiksuota klaidų);

- susitikimų ir susitarimų protokolus (jei tokių yra).

Numatoma kiekvienos fazės rezultatų priėmimo procedūra:

- Rezultatų pateikimas. Paslaugų teikėjas turi pateikti PVDG fazės rezultatus el. paštu (jei el. paštu neįmanoma pateikti, pateikiamos nuorodos į atsisiuntimo vietą).

- Rezultatų priėmimas. PVDG ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas turi peržiūrėti ir patvirtinti rezultatus, jei reikia - pateikti pastabas. Jei pastabos nepateikiamos per 3 darbo dienas ir PVDG neinformuoja paslaugų teikėjo apie ilgesnį terminą (maksimaliai iki 5 darbo dienų), reikalingą pastaboms pateikti, laikoma, kad pastabų nėra. Paslaugų teikėjas privalo atsižvelgti į PVDG pastabas ir reikalaujamą detalumo lygį.

- Rezultatų tvirtinimas. Paslaugų teikėjas turi pateikti PVDG pataisytus/papildytus rezultatus, kuri ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas patvirtina fazės rezultatus. Jei pastabos nepateikiamos per 3 darbo dienas ir PVDG neinformuoja paslaugų teikėjo apie ilgesnį terminą (maksimaliai iki 5 darbo dienų), reikalingą pastaboms pateikti, laikoma, kad rezultatai patvirtinti.

Kiekvienos fazės rezultatai tvirtinami rezultatų priėmimo protokolu, kurį pateikia ir pasirašo paslaugų teikėjas ir PVDG vadovas.

Vystymo užduoties vykdymo pabaigoje paslaugų teikėjas turi atnaujinti ir pateikti visų fazių rezultatus, kartu su parengtu vystymo užduoties galutinių rezultatų tvirtinimo protokolu. Jeigu įvykdyti pakeitimai susiję su ankstesnių vystymo užduočių rezultatais, tokiu atveju jie turi būti atnaujinami ir pateikiami kaupiamuoju būdu. Šių rezultatų priėmimo ir tvirtinimo eiga ta pati, kaip ir atskirų fazių rezultatų.

Patvirtinus vystymo užduoties galutinių rezultatų tvirtinimo protokolą paslaugų teikėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo suteiktas paslaugas ir jų kainą. Paslaugų teikėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą perkančioji organizacija patvirtina per 5 darbo dienas arba priėmimo-perdavimo akte nurodo trūkumus ir/arba argumentuotas pastabas apie neatitikimus/klaidas arba ne pilna apimtimi suteiktas paslaugas ar jų dalį. Detalios nuostatos, kaip bus vykdomas paslaugų perdavimas–priėmimas yra nurodytas sutarties projekte.

Techninės specifikacijos 3.2.1.1 poskyryje aprašytos vystymo užduotys vykdomos pagal PVDG surinktus ir sugrupuotus poreikius, atsiradusius sutarties vykdymo metu pagal veiklos procesus ir INVESTIS funkcines sritis/modulius su reikalingais jų įgyvendinimo terminais ir pateiktus vystymo užduočių užsakymus paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas, gavęs užsakymą iš karto privalo pradėti preliminarios analizės fazę, kurios metu rengia vystymo užduoties įgyvendinimo projektą, analizuoja užsakyme pateiktus poreikius ir reikalavimus ir identifikuoja keliamus tikslus (funkcines sritis/modulius), jiems keliamus sistemos reikalavimus. Reikalavimus detalizuoja formomis, ataskaitomis ar procedūromis, funkcijomis jas unikaliai identifikuojant. Esant poreikiui, parengia papildomų darbų sąrašą. Jeigu PTDG nustato, kad atskiram užsakymui yra nepakankamai reglamentuoti poreikiai, PTDG projekto vadovas turi prašyti PVDG papildyti reikalingus dokumentus arba pakoreguoti reikalingus poreikius. Vystymo darbų apimties įvertinimui naudojama Techninės specifikacijos 4.6 poskyryje išdėstyta Reikalavimų apimčių nustatymo metodika.

Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo paslaugų užsakymo gavimo dienos turi pateikti su PVDG suderintus tinkamus preliminarios fazės rezultatus, nurodytus šiame techninės specifikacijos poskyryje. Tolesnis vystymo etapo darbų vykdymas atliekamas tik PVDG patvirtinus vystymo užduoties įgyvendinimo projektą. Jeigu tolesnis vystymo etapo darbų vykdymas nebus atliekamas, už preliminarios analizės rezultatus paslaugų teikėjui nebus apmokama.

PVDG smulkius ir/arba skubius vystymo darbus, kurių atlikimui nereikia atlikti detalios analizės, bei kurie neiššaukia esminių projektinės dokumentacijos pakeitimų, gali  užsakyti pagal techninės specifikacijos 4.7. poskyryje nurodytą palaikymo paslaugų teikimo eigą.

INVESTIS vystymui kaip pagrindas turės būti naudojama ir atnaujinama INVESTIS sukūrimo ir vystymo projekto metu parengta projektinė dokumentacija, išlaikomas reikalavimų valdymas ir specifikavimas, techninė ir funkcinė architektūra.

## Apimčių vertinimo metodika

Apimčių vertinimo metodika

| INVESTIS reikalavimų formos/procedūros/ataskaitos | Smulkus | Vidutinis | Sudėtingas |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekraninė forma | iki 5 laukų | 6-10 laukų | 11-20 laukų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | nuo 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų |
|  | iki 5 stulpelių lentelė | 6-10 stulpelių lentelė | 11-20 stulpelių lentelė |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų stulpelių lentelė |
|  | iki 5 filtrų | 6-10 filtrų | 11-20 filtrų |
|  | iki 3 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų | 3-5 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų | 6-10 sudėtingų (sudėtinių/apskaičiuojamų) filtrų |
|  | iki 2 mygtukų | 3-5 mygtukų | 6-10 mygtukų |
| Ataskaitos šablonas | iki 5 stulpelių | 6-10 stulpelių | 11-20 stulpelių |
| Duomenų tikrinimo procedūros | iki 5 sąlygų | 6-10 sąlygų | 11-20 sąlygų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų sąlygų |
| Būsenų keitimo, grąžinimo procedūros | iki 3 būsenų | 4-5 būsenų | 6-10 būsenų |
| Duomenų paruošimo, importavimo, išankstinio duomenų užpildymo procedūros | iki 5 laukų | 6-10 laukų | 11-20 laukų |
|  | iki 3 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 4-5 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų | 6-10 apskaičiuojamų/sudėtingų laukų |
| Modifikavimo valandų skaičius | 5 | 10 | 20 |
| Naujo kūrimo valandų skaičius | 10 | 15 | 25 |

Pastaba. INVESTIS vystymas turi būti skirstomas į smulkias, vidutines ir sudėtingas reikalavimų formas/procedūras/ataskaitas, pagal 33 lentelėje nurodytus kriterijus. Į kūrimo/modifikavimo laiką įeina visi būtini pagal projekto valdymo planą rezultatai: užduočių įgyvendinimo projektų (preliminarios analizės) rengimas, analizės, projektavimo, programavimo ir kt. fazių rezultatai, kontekstinės pagalbos paruošimas, mokymai ir t.t. Taip pat visos esamos projektinės dokumentacijos parengimas ir naujinimas esant poreikiui. Jeigu reikalavimų pagal šią metodiką neįmanoma suskirstyti ir įvertinti, pvz.: viršijami sudėtingos formos kriterijai, priklausomai nuo sudėtingumo pagrindimo su PVDG būti derinami atskirai, naudojant apimčių metodikos kelių formų/procedūrų/ataskaitų vertinimo sumavimą. Papildomi reikalingi darbai, taip pat  gali būti derinami atskirai, pvz.: duomenų tvarkymai. Kai forma/procedūra/ataskaita tenkina kelis sudėtingumo reikalavimus, vertinama pagal sudėtingiausią kriterijų.

## INVESTIS palaikymo paslaugų eiga

PVDG turi pateikti užsakymą paslaugų teikėjui dėl palaikymo paslaugų atlikimo. Paslaugų teikėjas daugiausiai per 5 darbo dienas turi įvertinti palaikymo paslaugoms realizuoti reikalingą laiką ir pateikti PVDG paslaugų užduoties įgyvendinimo projektą, kuriame turi būti nurodyti: darbai, ekspertai, laukiami rezultatai, darbų trukmės įvertinimas darbo valandomis, jų detalus pagrindimas ir darbų atlikimo grafikas. Darbai pradedami tik PVDG patvirtinus palaikymo užduoties įgyvendinimo projektą. Kai užsakymas yra vykdomas dėl INVESTIS veikimo klaidų šalinimo, duomenų tvarkymo, INVESTIS techninės ir programinės veikimo problemų, klaidų sprendimo, pagalbos teikimo, atkuriant eksploatuojamų posistemių darbingumą, užsakymo derinimo laikas turi neprieštarauti 32 lentelėje nurodytiems Incidentų reakcijos ir sprendimo terminams.

PVDG rezultatai turi būti pateikiami el. paštu, kuri ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas peržiūri ir patvirtina arba pateikia pastabas. Palaikymo paslaugų įgyvendinimo pabaigoje paslaugų teikėjas kartu su galutiniais patvirtintais rezultatais turi pateikti suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodo suteiktas paslaugas ir jų kainą. Paslaugų teikėjo pateiktą paslaugų perdavimo-priėmimo aktą perkančioji organizacija patvirtina per 5 darbo dienas arba pateikia argumentuotas pastabas apie neatitikimus.

## Atsiskaitymas už projekto pažangą

Visos sutarties vykdymo metu iki einamojo mėnesio 10 dienos paslaugų teikėjas turės pateikti ir pristatyti PVDG mėnesio pažangos ataskaitas, kuriose turi būti nurodyti šie skyriai:

- per ataskaitinį laikotarpį teikiamos/suteiktos paslaugos;

- per ataskaitinį laikotarpį pateikti dokumentai;

- per ataskaitinį laikotarpį registruotos rizikos ir trukdžiai;

- per ataskaitinį laikotarpį registruoti pakeitimai;

- klaidų registravimo sistemoje registruoti incidentai;

- klaidų registravimo sistemoje išspręsti incidentai;

- projekto vykdymo metu suteiktų paslaugų kiekiai.

Sutarties vykdymo metu išaiškėjus papildomų ataskaitos skyrių poreikiui paslaugų teikėjas turi atsižvelgti ir juos suderinti su PVDG.

- Techninės specifikacijos priedas

- INVESTIS dokumentacijos sąrašas

| Tipas | Pavadinimas | Turinys |
| --- | --- | --- |
| Fizinė architektūra | INVESTIS_SI5_ARCHFA INVESTIS_SI5_ARCHFA_P1_MENU INVESTIS_SI5_ARCHFA_P2_KLSF | INVESTIS funkcinė architektūra INVETSIS funkcinis meniu INVESTIS klasifikatorių sąrašas, jų reikšmės, pranešimų šablonai, įvykių sąrašas, priminimų sąrašas ir kt. |
| Techninė architektūra | INVESTIS_SI5_ARCHTA INVETSIS_SI_5ARCHTA_P1 | INVESTIS techninė architektūra INVESTIS duomenų judėjimo schemos ir jų aprašymai |
| Duomenų modelis ir duomenų struktūrų aprašas | INVESTIS_SI5_DSA | INVESTIS Duomenų struktūrų aprašas |
| Diegimo instrukcija | INVESTIS_SI5_DI | INVETSIS Diegimo instrukcija |
| Techninis sprendimas | INVESTIS_SI1_Administravimas [5.00] INVESTIS_SI5_Administravimas_P1 [2.00] INVESTIS_SI5_Administravimas_P2 [2.00] INVESTIS_SI5_Administravimas_P3 [6.00] INVESTIS_SI4_TS_Programos [3.00] INVESTIS_SI5_TS_Projektai [5.00] INVESTIS_SI3_TS_Sutartis [3.00] INVESTIS_SI3_TS_JP [1.00] INVESTIS_SI3_TS_Pirkimai [2.00] INVESTIS_SI3_TS_Veiklos ataskaitos [1.00] INVESTIS_SI4_TS_APFP [1.00] INVESTIS_SI4_TS_Dalyviai [2.00] INVESTIS_SI5_TS_GL [1.00] INVETSIS_SI5_TS_Deklaravimas [1.00] INVESTIS_SI6_TS_Patikra vietoje [1.00] INVESTIS_SI6_TS_Patikrinimas [1.00] INVESTIS_SI6_TS_Pažeidimas[1.00] DMS_SI5_TS [4.00] DMS_SI5_TS_Sutartis [3.00] DMS_SI3_TS_JP [1.00] DMS_SI3_TS_Pirkimai [2.00] DMS_SI3_TS_Sutartis [3.00] DMS_SI3_TS_VA [1.00] DMS_SI4_TS_APFP [1.00] DMS_SI4_TS_Dalyviai [2.00] DMS_SI5_TS_GL [1.00] DMS_SI6_TS_Patikra vietoje [1.00] DMS_SI6_TS_Patikrinimas [1.00] DMS_SI6_TS_Pažeidimas [1.00] | INVESTIS techninis sprendimas |
| Naudotojo instrukcija | Rengiama pagal Techninį sprendimą |  |
| Reikalavimų specifikacija | INVESTIS_SI5_RS [4.00] INVESTIS_SI3_RS_Sutartis [2.00] INVESTIS_SI3_RS_JP [1.00] INVESTIS_SI3_RS_Pirkimai [1.00] INVESTIS_SI3_RS_VA [1.00] INVESTIS_SI4_RS_APFP [1.00] INVESTIS_SI4_RS_Dalyviai [2.00] INVESTIS_SI5_RS_GL [1.00] INVESTIS_SI5_Deklaravimas [1.00] INVESTIS_SI6_RS_Patikros vietoje [1.00] INVESTIS_SI6_RS_Pažeidimai [1.00] INVESTIS_SI6_RS_Patikrinimai [1.00] DMS_SI5_RS [4.00] DMS_SI5_RS_Sutartis DMS_SI3_RS_JP [1.00] DMS_SI3_RS_Pirkimai [2.00] DMS_SI3_RS_Sutartis [2.00] DMS_SI3_RS_VA [1.00] DMS_SI4_RS_APFP [1.00] DMS_SI4_RS_Dalyviai [2.00] DMS_SI5_RS_GL [1.00] DMS_SI6_RS_Patikros vietoje [1.00] DMS_SI6_RS_Pažeidimai [1.00] DMS_SI6_RS_Patikrinimai [1.00] | INVESTIS reikalavimų specifikacija |
| Siūlomo dizaino stilius | INVESTIS_SI1_DZN | INVESTIS_Dizaino stilius |
| Ataskaita | INVESTIS_SI5 TS_Ataskaitos [6.00] | INVESTIS Ataskaitos |
| PRPT | INVESTIS_SI5_PRTP DMS_SI5_PRTP | INVESTIS Funkcinis prototipas |

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2c2c3001a1a11edb4cae1b158f98ea5/asr

* Procesas nerealizuotas INVESTIS

** Procesas nerealizuotas INVESTIS