PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. S-22389

2025 m.                      d., Telšiai

Telšių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama (toliau – Užsakovas), ir UAB „Telšių keliai“, įmonės kodas 180200843, atstovaujama (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 3 prie statybos darbų rangos sutarties Nr. S-22389, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Vadovaujantis statybos darbų rangos sutarties Nr. S-22389 (toliau – Sutartis) 10.2 punktu, Defektiniu aktu Nr. 4, Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Šalys sutaria padidinti sutarties kainą  67 897,72 € (šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 72 ct) su PVM. Bendra padidinta kaina yra 2 030 165,94 € (du milijonai trisdešimt tūkstančių šimtas šešiasdešimt penki eurai ir 94 ct) su PVM.

- Žodžiai ir sąvokos Papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

- Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

- Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

- Papildomo susitarimo priedai:

  - Defektinis aktas Nr. 4, 25 lapai;

  - Įkainotas veiklų sąrašas, 1 lapas.

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Telšių rajono savivaldybės administracija Žemaitės g. 14, LT-87133, Telšiai Įmonės kodas: 180878299 Tel. (0 444) 52 229 El. p. info@telsiai.lt | UAB „Telšių keliai“ Mažeikių g. 18, Telšiai, LT-87101 Įmonės kodas: 180200843 El. p. tkeliai@tkeliai.lt Tel. 0 260 14884 |