## SUSITARIMAS Nr. 1

DĖL 2024 M. LIEPOS 22 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-542

SUSTABDYMO

2025 m. liepos 17 d. Nr. U-475

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama Administracijos viršininko, vykdančio vado funkcijas mjr. Eugenijaus Švabausko, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado 2025 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. PK-378 ,,Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado funkcijų vykdymo“ toliau – Užsakovas)

ir UAB ,,Versiculus“, atstovaujama direktoriaus Pauliaus Gudyno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2024 m. liepos 22 d. sudarė Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo – pardavimo

sutartį Nr. U-542 (toliau – Sutartis),

b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų ir atlikti projekto pakeitimus;

c) Vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 18.1 ir 18.2 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, darbų vykdymas gali būti stabdomas esant ne nuo Rangovo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negali būti atliekami darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.

Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį, racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, užtikrinti darbų vykdymą, Šalys susitarė:

- Sustabdyti darbų vykdymą nuo 2025 m. liepos 21 d. iki kol bus pasirašytas susitarimas dėl papildomų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimo.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

- Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi.

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija Banko kodas 40400 A/s LT62 40400 63610 001175 Užsakovo vardu Administracijos viršininkas, vykdantis vado funkcijas, mjr. Eugenijus Švabauskas A.V. | Rangovas UAB „Versiculus“ Įmonės kodas 126262167 PVM mokėtojo kodas LT262621610 Daugėliškio g. 32, LT-09308 Vilnius Tel. +37067567028 El. paštas info@versiculus.lt A.s. LT454010049500270073 Luminor bank A/S Lietuvos filialas, Banko kodas 40100 Rangovo vardu Direktorius Paulius Gudynas A.V. |
| --- | --- |