## Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose PIRKIMO techninė specifikacija

| 1. UŽSAKOVAS: | # Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU) |
| --- | --- |
| 2. OBJEKTAS | Pirkimo objektas skaidomas į 19 pirkimo objekto dalių: 1 POD Anykščių RP miško kelių remonto darbai – 2 keliai; 2 POD Biržų RP miško kelių remonto darbai – 2 keliai; 3 POD Druskininkų RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 4 POD Kretingos RP miško kelių remonto darbai – 4 keliai; 5 POD Mažeikių RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 6 POD Nemenčinės RP miško kelių remonto darbai – 2 keliai; 7 POD Panevėžio RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 8 POD Prienų RP miško kelių remonto darbai – 2 keliai; 9 POD Raseinių RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 10 POD Rokiškio RP miško kelių remonto darbai – 4 keliai; 11 POD Šakių RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 12 POD Šalčininkų RP miško kelių remonto darbai – 4 keliai; 13 POD Šilutės RP miško kelių remonto darbai – 2 keliai; 14 POD Švenčionėlių RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 15 POD Tauragės RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 16 POD Trakų RP miško kelių remonto darbai – 2 keliai; 17 POD Ukmergės RP miško kelių remonto darbai – 3 keliai; 18 POD Varėnos RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias; 19 POD Varėnos RP miško kelio remonto darbai – 1 kelias. VMU prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti, sąrašo objektai Nr. 1-36 (toliau – Sąrašas) (pridedama). |
| 3. OBJEKTO ADRESAS | VMU teritorija. |
| 4. OBJEKTO KATEGORIJA | IIIv ir/ar IVv kategorijos vietinės reikšmės miško keliai. |
| 5. DARBŲ RŪŠIS | Miško kelių priežiūra ir taisymas (remontas). |
| 6. LĖŠŲ POBŪDIS | Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšos (toliau – Finansavimo lėšos). |
| 7. DARBŲ APIMTYS IR REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI | Nurodytuose objektuose bus prižiūrimi ir/arba taisomi (remontuojami) miško keliai arba kelio atkarpos pagal parengtus paprastojo remonto aprašus (toliau – Aprašai), (pridedama) vadovaujantis 2015 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 ,,Dėl Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jei paprastojo remonto aprašuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ar schemos, sąnaudų žiniaraščiai, tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus neatitikimus. Trūkstant Finansavimo lėšų – VMU pasilieka teisę darbų kiekius ir apimtis mažinti iki 20 %. |
| 8. OBJEKTO PASKIRTIS | Susisiekimo komunikacijos: vietinės reikšmės miško keliai. |
| 9. ŽALIEJI PIRKIMAI | Tiekėjas* atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. |
| 10. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS | Darbų atlikimo terminas - 60 (šešiasdešimt) darbo dienų nuo Darbų pradžios. |

* Pastaba. Atsižvelgiant į prisiimamus įsipareigojimus sutarčiai vykdyti: tiekėjas, tiekėjų grupės nariai ir (arba) ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi.

PRIDEDAMA:

1 priedas. Bendras prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus numatoma atlikti 2025 metais sąrašas;

2 priedas. Paprastojo remonto aprašai.