PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2024 M. LIEPOS 30 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-1224

2025 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama savivaldybės mero patarėjo, pavaduojančio administracijos direktorių Vinco Urbonavičiaus, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Gigas“, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas) ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., 2024 m. liepos 30 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-1224 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis bei atsižvelgdami į 2025-02-07 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-122) ir 2025-07-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-826) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Susisiekimo komunikacijų – Tilžės g. rekonstravimo, Gluosnių g. paprastojo remonto Šiaulių mieste projekto darbus, atsiradus papildomiems ir nevykdomiems darbams, nurodytiems 2025-02-07 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-122) ir 2025-07-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-826), sumažinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 9.261,42 (devyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas euras, 42 ct.) be PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų ir nevykdomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 48.074,53 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniasdešimt keturi eurai, 53 ct.) be PVM.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Susitarimo priedai – 2025-02-07 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-122) ir 2025-07-15 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-826) bei jo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| Šalių rekvizitai ir parašai: |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija | RANGOVAS UAB „Gigas“ |
| Vincas Urbonavičius Mero patarėjas, pavaduojantis administracijos direktorių Parašas ................................................... | Valdas Juodis Direktorius Parašas ................................................. |