SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 29 D. SUTARTIES Nr. S-142

DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

Vilnius					2025 m. liepos      d.

Akcinė bendrovė „Oro navigacija“, juridinio asmens kodas 210060460, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Batavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

Optis LT, UAB, juridinio asmens kodas 302750167, atstovaujama direktoriaus Laimono Petkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau visos kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. rugpjūčio 29 d. sutarties Nr. S-142 dėl Antenų bokšto Kauno RSC statybos darbų (toliau – Sutartis) 46, 52 ir 59 punktais, susitarė:

1. Pratęsti Sutarties 51 punkte nustatytą Sutarties darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, nekeičiant bendro 13 mėnesių Sutarties termino.

2. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

3. Šis susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem šalims ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė “Oro navigacija” Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius Tel.: +370 706 94502 Įmonės kodas: 210060460 PVM mokėtojo kodas: LT100604610 A/s Nr. LT037044060001166081 AB SEB bankas | Optis LT, UAB S. Žukausko g. 18-44, LT-49254 Kaunas Tel. +370 680 24254 Įmonės kodas: 302750167 PVM mokėtojo kodas: LT100006749717 A/s Nr. LT927300010130861682 AB Swedbank |
| ___________________________________ | ____________________________________ |
| Generalinis direktorius | Direktorius |
| Saulius Batavičius | Laimonas Petkus |